СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Принято на сессии                                                                                                                                                                                                         Совета депутатов  от  30.04.2014г.

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.04. 2014г.	     село Усть-Бюр                           № 57

Об утверждении  плана работ по благоустройству и озеленению на территории   Усть-Бюрского сельсовета на 2014 год

В соответствии с  Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в соответствии с п/п 19 п. 1 ст. 9 Устава муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов  Усть-Бюрского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Утвердить план работ по благоустройству и озеленению  на территории   Усть-Бюрского сельсовета  на 2014 год  согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  принятия.

Глава

Усть-Бюрского  сельсовета:                                            Л.Ф. Чешуина

Приложение

к решению Совета депутатов

Усть-Бюрского сельсовета

от 30.04.2014г. № 57

План работ по благоустройству и озеленению

на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2014 году

| № | Мероприятия | Объем финансирования | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационная работа |  |  |  |  |  |
| 1. | Произвести закрепление общественных объектов за организациями, предприятиями с целью поддержания порядка и проведения благоустроительных работ. |  | апрель | Депутаты, руководители, администрация |  |
| 2. | Проведение схода граждан с обсуждением вопросов санитарного состояния и благоустройства территории. |  | апрель, сентябрь | Администрация МБУ ЖКХ депутаты |  |
| 3. | Проведение собраний: - с предпринимателями, - с уличными комитетами по вопросам благоустройства. |  | май | Администрация, депутаты |  |
| 4. | Проведение собраний жителей по улицам: - о пожарной безопасности; - о санитарном состоянии улиц; - о сборе и вывозе мусора; - о водообеспечении; - по организации выпаса частного КРС. |  | апрель, май | Глава МО, депутаты, уличные комитеты |  |
| 5. | Проведение дворового обхода с целью ознакомления граждан с мероприятиями по благоустройс-тву. |  | апрель | Депутаты уличные комитеты специалисты |  |
| 6. | Проведение конкурса «Дом образцового порядка» |  | август | Депутаты, уличные комитеты |  |
| 7. | Проведение конкурса «Улица образцового порядка» |  | август | Депутаты, уличные комитеты |  |
| 8. | Проведение санитарного дня каждую пятницу двухмесячника |  | апрель май | Организации и предприятия |  |
| 9. | Информация депутатов о ходе выполнения благоустроительных работ на округах |  | В течение года | Депутаты |  |
| 2. Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 1. | Уборка мусора, прошлогодней травы для предотвращения по-жарной опасности на территории поселения. |  | апрель - сентябрь | Руководители организаций, жители села |  |
| 2. | Грейдирование и ремонт дорог по улицам села | 568,7 тыс. руб. | май-сентябрь | Администрация |  |
| 3. | Установка дорожных знаков | 20 тыс. руб. | июнь-август | МБУ ЖКХ |  |
| 4. | Ремонт и покраска ограждения территории предприятий и организаций. |  | апрель - май | Руководители предприятий и организаций |  |
| 5. | Ремонт оград, палисадников домов. |  | июнь | Депутаты, уличные комитеты |  |
| 6. | Очистка русла реки Бюрька от мусора. |  | август | Администрация, жители села |  |
| 7. | Благоустроительные работы на кладбище: - опашка вокруг кладбища - ремонт забора - уборка мусора | 2,0 тыс. руб. | май июнь апрель-май | Администрация, МБУ ЖКХ, общественность |  |
| 8. | Освещение улиц. | 932,5 тыс. руб. | в течение года | Администрация, МБУ ЖКХ |  |
| 9. | Ремонт остановки по ул. Тракто-вая около маг. Васильева |  | май | МБУ ЖКХ |  |
| 10. | Ремонт памятника, проведение благоустроительных работ. | 5 тыс. руб. | апрель-май | Администрация |  |
| 11. | Ремонт детских площадок (замена штакетника, покраска). | 5.тыс. руб | май | МБУ ЖКХ |  |
| 12. | Опашка территории (обновление минерализованных полос) | 15,0 тыс. руб. | сентябрь | Администрация |  |
| 3. Озеленение |  |  |  |  |  |
| 1. | Обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов |  | май |  | Закрепленные организации, общественность |
| 2. | Посадка деревьев |  | май |  | Закрепленные организации, общественность |
| 3. | Посадка цветов | 0,5 тыс. руб. | июнь |  | Закрепленные организации, общественность |
| 4. | Операция «Сорняк»: -уничтожение дикорастущей конопли; -уничтожение крапивы. | 5тыс. руб. | июнь- июль |  | Администрация |
| 4. Санитарное состояние |  |  |  |  |  |
| 1. | Вывоз мусора с территории | 1000куб. 281,2 тыс. руб. | В течение года |  | МБУ ЖКХ Усть-Бюрсервис |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок | 20 тыс. руб | апрель- сентябрь |  | Администрация |
| 3. | Обустройство площадок под контейнеры для сбора мусора и ограждение вокруг контейнеров | 20 тыс. руб | июнь-июль |  | МБУ ЖКХ |
| 4. | Проведение подворного санитар-ного обхода два раза в год |  | апрель сентябрь |  | Депутаты, медики |