В Совет депутатов муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет

**И Н Ф О Р М А Ц И Я об итогах подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2014-2015гг.**

Подготовка объектов к отопительному периоду включает в себя комплекс мероприятий, выполнение которых способствует безаварийной, экономичной работе, как оборудования, так и объекта в целом. Все подготовительные работы производились согласно утвержденному плану работ по подготовке социальной сферы, жизнеобеспечения населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2014-2015гг., утвержденному решением Совета депутатов № 56 от 30.04.2014г. На подготовку к отопительному сезону были запланированы расходы на сумму **1 922,0 тыс. руб.** из местного бюджета. Освоение составило **1 077,5 тыс. руб. (56%).**

На отчетный период выполнены следующие работы на объектах социальной сферы:

1. **Администрация – 933,4 тыс. руб. (план – 1560,0 тыс. руб.):**

* ревизия систем отопления (очистка электродов мини-электрокотельной);
* выполнен косметический ремонт помещений администрации (938,4 руб.);
* проведен капитальный ремонт воздушных линий уличного освещения (ул. Гагарина, Баумана, Станционная, Школьная, Матросова, Степная, Набережная, Кирпичная, Нагорная, Лесхозная, 4-Ферма Степная) на сумму 932 500 руб.

Планировалось сделать ремонт фасада здания (50,0 тыс. руб.), ремонт кровли здания администрации (500,0 тыс. руб.) и утеплить две двери запасных выходов (5,0 тыс. руб.). Однако из-за отсутствия финансовых средств данные работы не выполнены. При плане 1 560,0 тыс. руб. освоено 933,4 тыс. руб. и составляет **60%.**

1. **СДК – 57,5 тыс. руб. (план – 250,0 тыс. руб.):**

* проведена ревизия системы отопления (промывка системы, гидравлические испытания);
* текущий ремонт – 6,8 тыс. руб.
* приобретен уголь- 50,7 тыс. руб. (30,0 т).

Не выполнены следующие работы: замена полов (70,0 тыс. руб.), замена входной двери (10,0 тыс. руб.). Работы не выполнены из-за отсутствия финансовых средств.

Предстоит приобрести уголь 50 т на сумму 110,0 тыс. руб. При плане 250,0 тыс. руб. освоено 57,5 тыс. руб. и составляет  **23%.**

1. **Сельская библиотека**

* выполнен косметический ремонт помещений;
* произведена замена трех входных дверей (14,0 тыс. руб.);
* замена полов (пиломатериал, линолеум, ДСП) (38,6 тыс. руб.).

При плане 100,0 тыс. руб. факт составил **52,6 тыс. руб.**

1. **Спорткомплекс – исполнения нет (план – 3,0 тыс. руб.):**

* ревизия систем отопления.

1. **Водонапорная башня ул. Ленина 52, А. – 4,08 тыс. руб. (план – 6, 0 тыс. руб.)**

* выполнен косметический ремонт помещения;
* выполнено подключение автоматического отключения подачи холодной воды в накопительную емкость;
* электросварка износившихся труб;
* ремонт и установка задвижки.

При плане 6,0 тыс. руб. освоено **4,08тыс. руб.** и составляет  **68%.**

**5. Муниципальная Пожарная Охрана\_**

* проведена ревизия системы отопления;
* проведен текущий ремонт здания ПЧ (побелка, покраска);
* установлена пожарная сигнализация (30,0 тыс. руб. – бюджет поселения);
* создан запас дров, приобретен уголь – 10 тонн (республиканский бюджет);
* проведен ремонт электропроводки.

Все работы выполнены своими силами.

1. **Детский сад «Елочка»:**

* выполняются работы по капитальному ремонту здания.

Все работы выполнены своими силами и за счет районного бюджета.

1. **МБОУ «Усть-Бюрская СОШ»:**

* косметический ремонт здания, помещений;
* косметический ремонт электрокотельной;
* ревизия системы отопления;
* выполняются работы по строительству новой модульной котельной.

Расходы на выполненные работы составили **36,0 тыс. руб.** из районного бюджета.

1. **Участковая больница:**

* ревизия системы отопления;
* косметический ремонт помещений;
* косметический ремонт котельной;
* приобретен уголь 38 т.

03.10.2014г. все кочегары прошли аттестацию. В период с 20 по 24 октября 2014г. Кривощекова Л.Н., Костяков А.А., Харитонова Е.А. и Саратовкина Ж.Ю. прошли обучение по охране труда и технике безопасности на объекте.

Директор МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис»: А.А. Костяков

|  |
| --- |
| ࠅ⢘__ |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

Принято на сессии Совета депутатов от 07.11.2014г.

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 07 ноября 2014г. с.Усть-Бюр № 103

**О результатах подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2014-2015гг.**

Заслушав и обсудив информацию о результатах подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2014-2015гг., представленную администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Информацию о результатах подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2014-2015гг. принять к сведению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета: Л.Ф. Чешуина