**Информация об итогах исполнения**

**муниципальной Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета на 2018-2027 годы»**

**за 2018 год**

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета на 2018-2027 годы» утверждена постановлением главы Усть-Бюрского сельсовета от 08.02.2018г. № 6-п. Программа была разработана администрацией Усть-Бюрского сельсовета.

**Основные цели данной программы:**

- обеспечение дорожной деятельности, включающей расходы на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта Усть-Бюрского сельсовета;

- приведение состояния дорог в соответствие с нормативными требованиями для создания жителям комфортных условий для проживания.

**Задачи программы:**

- содержание, сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Усть-Бюрского сельсовета;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах насе-ленного пункта Усть-Бюрского сельсовета;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

Дорожная инфраструктура администрации Усть-Бюрского сельсовета представлена дорогами общего пользования местного значения. Общая протяженность дорог на 01.01.2018г.- 29,69 км, в том числе с асфальтовым покрытием - 5,31 км, грунтовые - 24,8 км.

В реестре автомобильных дорог, проездов и переулков общего пользования местного значения на 01.01.2018г. числилось 39 наименований объектов. Решением Совета депутатов Усть-Бюрского сельсовета от 25.12.2018г. № 97 было включено дополнительно 8 объектов. Общая протяженность дорог на 01.01.2019г. 81,69км, в том числе асфальт 5,31 км, грунтовые 276,38 км.

В 2018 году запланировано на выполнение мероприятий Программы **533,9 тыс. руб.,** фактически исполнено **464,2 тыс. руб.** (86,9%).

В таблице №1 представлена информация о реализации мероприятий программы.

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий программы** | **Расходы тыс. руб.** |
| 1. | Очистка от наледевого покрытия ул. Ленина, мост | 37,4 |
| 2. | Грейдирование проезда Кирпичный | 22,5 |
| 3. | Ремонт проезда Кирпичный (0,9 км) (отсыпка, грейдирование) | 299,3 |
| 4. | Нанесение горизонтальной и вертикальной разметки по улицам Трактовая, Ленина, Матросова, Петухова, 70 лет Победы, Кирова | 99,8 |
| 5. | Ремонт автобуснойостановки | 5,2 |
|  | **Итого** | **464,2** |

Информацию подготовила: Тоторова Л.А.,

бухгалтер-экономист администрации

|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

**ПРОЕКТ**

# Р Е Ш Е Н И Е

от 30.04.2019г. село Усть-Бюр № \_\_\_

**Об итогах исполнения муниципальной** **Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета на 2018-2027 годы» за 2018 год**

Заслушав и обсудив информацию администрации об итогах исполнения муниципальной Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета на 2018-2027 годы» за 2018 год,в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Отчет об итогах исполнения муниципальной Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета на 2018-2027 годы» за 2018 год утвердить.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета: /Л.Ф. Чешуина/