**Итоги исполнения мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение на территории Усть-Бюрского сельсовета» за 2018 год**

 Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Усть-Бюрского сель-совета» была утверждена постановлением главы № 122 от 05.10.2015г.

Цель программы: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-фективности

Задачи программы:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-ческой эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этих затрат по муниципальным контрак-там;

- замена осветительных приборов на энергосберегающие в бюджетных учреждениях и системах уличного освещения.

 Разработчиком данной программы является Администрация Усть-Бюрского сельсовета.

 В 2018 году в рамках реализации данной программы проведены следующие мероприятия:

* МКУ «Усть-Бюрский СДК»: проведена ревизия системы отопления.
* МБОУ «Усть-Бюрская СОШ»:

- проведены профилактические работы в модульной котельной;

- проведена промывка отопительной системы;

- утеплены деревянные окна в коридорах и мастерских.

* Детский садик «Елочка»: проведена ревизия системы отопления.
* Усть-Бюрская амбулатория: проведена ревизия системы отопления.
* ПЧ №102: проведена ревизия системы отопления, частичный ремонт кровли.
* Администрация: проведена ревизия системы отопления, частичный ремонт кровли.

На территории Усть-Бюрского сельсовета на протяжении нескольких лет ведется работа по обеспечению рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и повышения энергетической эффективности уличного освещения.

В настоящее время на территории Усть-Бюрского сельсовета освещено 18 улиц, установлено 8 ШУНО (шкаф учета наружного освещения), оснащенных прибором учета и реле времени (таймер):

№ 1 - ул. Лесная, ул. Терешковой, ул. Титова;

№ 2 - ул. Гагарина, ул. Баумана;

№ 3 - ул. Станционная, ул. Школьная, ул. Степная, ул. Трактовая;

№ 4 - ул. Аэродромная, ул. Лесхозная;

№ 5 - ул. Набережная, мост;

№ 6 - ул. Кирпичная, ул. Нагорная;

№ 7 - ул. Кирова, ул. Заречная;

№ 8- ул. Ленина.

Общая протяженность уличного освещения составляет 20,3 км.

***Информация по расходованию электроэнергии по уличному освещению***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **2014 г** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** |
| **кВт** | **Сумма**  | **кВт** | **Сумма**  | **кВт** | **Сумма**  | **кВт** | **сумма** | **кВт** | **Сумма**  |
| Январь | 9510 | 39991 | 28008 | 132398 | 7534 | 31796,86 | 6750 | 36233,34 | 6530 | 34936,98 |
| Февраль | 19098 | 72541 | 11965 | 66625 | 7251 | 33180,94 | 3948 | 22164,13 | 4451 | 25237,78 |
| Март | 11222 | 42110 | 11112 | 57874 | 6315 | 30930,17 | 3011 | 21642,63 | 2524 | 13685,38 |
| Апрель | 10822 | 44869 | 3676 | 18412 | 6546 | 30050,36 | 347 | 1839,34 | 2688 | 15391,35 |
| Май | 9864 | 38851 | 3590 | 17889 | - | - | - | - | 2688 | 14095,46 |
| Июнь | 9334 | 36223 | 3474 | 15024 | 325 | 1374,04 | - | - | 1367 | 7219,05 |
| Июль | 9690 | 39506 | 3590 | 17355 | - | - | - | - | 1769 | 9040,53 |
| Август | 9741 | 43760 | 3590 | 17413 | - | - | - | - | 1847 | 9295,40 |
| Сентябрь | 11177 | 53575 | 3474 | 17308 | 435 | 1899,83 | 2957 | 17019,23 | 2595 | 14318,72 |
| Октябрь | 11337 | 54530 | 6153 | 26841 | 1699 | 7778,64 | 2416 | 13354,69 | 3546 | 22854,06 |
| Ноябрь | 11723 | 57765 | 7090 | 32383 | 3194 | 15020,79 | 3134 | 17759,90 | 3847 | 21134,00 |
| декабрь | 12454 | 58365 | 7534 | 31797 | 5878 | 27093,91 | 4196 | 22764,95 | 4989 | 26442,80 |
| **Итого** | **127205** | **311314** | **93256** | **451319** | **39177** | **179125,54** | **26759** | **152778,21** | **38841** | **213651,51** |

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Расходы** **(тыс. руб.)** |
| 1 | Заработная плата за ремонт уличного освещения | 4,5 |
| 2 | Приобретение электротоваров для ремонта уличного освещения | 12,7 |
| 3 | Электромонтажные работы по ул. Степная | 155,4 |
| 4 | Электромонтажные работы по ул. Петухова | 99,5 |
| 5 | Электромонтажные работы по ул. Ленина | 115,5 |
|  | **Итого** | **387,6** |

В 2018г. на реализацию мероприятий Программы запланировано **389,0 тыс. руб.,** фактически исполнено **387,6 тыс.руб**., исполнение составило **99,6%.**

 На 01.01.2019г. на территории Усть-Бюрского сельсовета не освещены: ул. Пушкина, ул. 70 лет Победы, ул. 4 Ферма и не полностью освещены ул. Ленина, ул. Школьная.

Информацию подготовила: Тоторова Л.А.,

 бухгалтер-экономист администрации

|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

 **ПРОЕКТ**

# Р Е Ш Е Н И Е

 от 30 апреля 2019г. село Усть-Бюр № \_\_\_

***Об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2018 году***

 Заслушав Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2018 году, представленный администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии с Уставом МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

 **РЕШИЛ:**

1. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2018 году утвердить.
2. Рекомендовать администрации Усть-Бюрского сельсовета включить в План благоустроительных мероприятий на 2019 год:

- обустройство уличного освещения по ул. 70 лет Победы,

- ремонт уличного освещения по ул. 4-ая Ферма,

-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (председатель Голубничая Н.Б.).

1. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета: /Л.Ф. Чешуина/