СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

от 31 марта 2020г.	                   село Усть-Бюр                           № ___

Об утверждении  Плана работ по благоустройству и озеленению на территории   Усть-Бюрского сельсовета на 2020 год

Руководствуясь  Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в рамках реализации мероприятий муниципальной  Программы  «Благоустройство территории  Усть-Бюрского сельсовета   Усть-Абаканского  района Республики Хакасия», в соответствии с п/п 19 п. 1 ст. 9 Устава муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов  Усть-Бюрского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Утвердить План работ по благоустройству и озеленению  на территории   Усть-Бюрского сельсовета  на 2020 год  согласно приложению.

2.  Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Усть-Бюрского сельсовета:

- разработать и представить в администрацию Планы благоустройства и озеленения закрепленных территорий;

- принять активное участие в проведении двухмесячника по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории с.Усть-Бюр.

3. Депутатам Усть-Бюрского Совета депутатов активизировать работу с населением на закрепленных участках по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка в рамках Года гражданской активности и добровольчества.

4.   Создать комиссию для  подведения итогов благоустроительных мероприятий в составе:

Харитонова Е.А. – председатель комиссии,

Карвонен И.В.– заместитель председателя комиссии, мастер участка МКУ «ЖКХ Усть-Абаканского района»,

Голубничая Н.Б. – член комиссии, депутат

Голубев А.Ю.   – член комиссии, депутат

Песицкая Е.А. – член комиссии, депутат

5.  План работ по благоустройству и озеленению  на территории   Усть- Бюрского сельсовета  на 2020 год  разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

6.  Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию  по законности и порядку  (председатель  Голубев А.Ю.).

7.  Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Усть-Бюрского  сельсовета:                                            Л.Ф. Чешуина

Приложение

к решению Совета депутатов

Усть-Бюрского сельсовета

от 31.03.2020г. № __

План работ по благоустройству и озеленению

на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2020 году

| № | Мероприятия | Объем финансирования | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационная работа |
| 1. | Произвести закрепление общественных объектов за организациями, предприятиями с целью поддержания порядка и проведения благоустроительных работ. |  | апрель | Администрация, руководители |
| 2. | Проведение схода граждан с обсуждением вопросов санитарного состояния и благоустройства территории. |  | апрель, октябрь | Администрация Депутаты ТОСы Общественные организации |
| 3. | Проведение собраний: - с предпринимателями, - с руководителями по вопросам благоустройства. |  | апрель | Администрация |
| 4. | Проведение собраний жителей по улицам: - о пожарной безопасности; - о санитарном состоянии улиц; - о сборе и вывозе мусора; - о благоустройстве - по организации выпаса частного КРС, биркованию скота |  | апрель - май | Администрация, депутаты, ТОСы |
| 5. | Проведение подворового обхода: - об участии в благоустройстве села; - об уничтожении конопли; - об уничтожении сорняков. |  | апрель июнь июль | Депутаты ТОСы специалисты |
| 6. | Проведение санитарного дня каждую пятницу двухмесячника |  | апрель май | Организации и предприятия |
| 7. | Проведение конкурса по итогам двухмесячника по благоустройст-ву «Самый активный ТОС» | 20,0 тыс. руб. | июнь | Администрация, депутаты |
| 8. | Проведение конкурса «Усадьба образцового порядка» |  | август | Депутаты, ТОСы |
| 9. | Проведение конкурса «Улица образцового порядка» |  | август | Депутаты, ТОСы |
| 10. | Информация депутатов о ходе выполнения благоустроительных работ на округах |  | В течение года | Депутаты |
| 11. | Информационная и разъяснитель-ная работа через газету «Усть-Бюрские вести», через сайт администрации: публикация материалов о ходе проведения мероприятий по благоустройству |  | В течение года | Администрация, депутаты, ТОСы |
| 2. Благоустройство |
| 1. | Уборка мусора, прошлогодней травы для предотвращения по-жарной опасности на территории поселения. |  | апрель - сентябрь | Руководители организаций, жители села |
| 2. | Грейдирование и ремонт дорог по улицам села |  | май-сентябрь | Администрация |
| 3. | Установка дорожных знаков |  | В течение года | ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 4. | Нанесение разметки пешеходных переходов | 280 тыс. руб. | август | МКУ «ЖКХ Усть-Абаканского района» |
| 5. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки |  | август |  |
| 6. | Ямочный ремонт |  |  |  |
| 7. | Зимнее содержание дорог | 250 тыс. руб. | ноябрь-март | ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 8. | Обустройство тротуаров цент-ральной части ул. Ленина, примыкание к ПЧ № 102, парковочная площадка возле детского сада «Елочка» | 1863,9 тыс. руб. | май-сентябрь | МКУ «ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 9. | Ремонт и покраска ограждения территории предприятий и организаций. |  | май- июнь | Руководители предприятий и организаций |
| 10. | Ремонт оград, палисадников домов. |  | июнь-август | Депутаты, ТОСы |
| 11. | Очистка русла реки Бюря от мусора. |  | август | Администрация, жители села |
| 12. | Очистка озера Заливное от мусора |  | май | Администрация, общественность |
| 13. | Благоустроительные работы на кладбище: - замена забора - уборка мусора - уход за могилами участников ВОВ (30) - дератизация | 300,0 тыс. руб. 2,0 тыс. руб. 22,0 тыс. руб. | июнь апрель-май июль-август | Администрация, общественность |
| 14. | Ремонтные работы уличного освещения по ул. Ленина | 55 тыс. руб. | май | Администрация |
| 15. | Освещение улиц села (23) Содержание электрика | 282 тыс. руб. 148 тыс. руб. | в течение года | Администрация, МБУ ЖКХ |
| 16. | Ремонт детских площадок (замена штакетника, покраска). | 48,0 тыс. руб.: 8 т.р. мат-лы 30 т.р. рем. раб. 10 т.р. краска | май | МБУ ЖКХ |
| 17. | Ремонт памятника Проведение благоустроительных работ: трибуна Победы замена стендов | 10 тыс. руб. 50 тыс. руб. 20 тыс. руб. | апрель | Администрация |
| 18. | Опашка территории (обновление минерализованных полос) | 40,0 тыс. руб. | май сентябрь | Администрация |
| 3. Озеленение |
| 1. | Обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов |  | май | Закрепленные организации, общественность |
| 2. | Посадка деревьев (50 деревьев) |  | май | Закрепленные организации, общественность |
| 3. | Выращивание цветочной рассады. Посадка цветов |  | март-май июнь | Закрепленные организации, общественность |
| 4. | Операция «Сорняк»: -уничтожение дикорастущей конопли; - баннер -уничтожение крапивы и другие работы | 10,0 тыс. руб. 3 тыс. руб. 74 тыс. руб. | июнь- июль | Администрация |
| 4. Санитарное состояние |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок | 50,0 тыс. руб. | апрель | Администрация |
| 2. | Содержание дворника | 296 тыс. руб. |  |  |
| 3. | Обустройство площадок под контейнеры для сбора мусора и ограждение вокруг контейнеров | 100 тыс. руб. | июнь-июль | МБУ ЖКХ |
| 4. | Проведение подворного санитар-ного обхода два раза в год |  | апрель сентябрь | Усть-Бюрская амбулатория |