**Итоги исполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2019 году**

 Программа утверждена постановлением Главы от 10.10.2014г. № 82-п. Основной целью программы является: повышение уровня благоустройства территории Усть-Бюрского сельсовета для обеспечения благоприятных условий проживания населения, обеспечение качественного и эффективного наружного освещения территории Усть-Бюрского сельсовета.

 Основные задачи программы:

* организация и содержание сетей уличного освещения,
* организация и содержание объектов озеленения,
* организация и содержание мест захоронения,
* организация и содержание прочих объектов благоустройства.

В реализации данной программы были задействованы все организации и учреждения, расположенные на территории села.

За 2019 год в рамках реализации данной программы проведены следующие мероприятия:

**1.Организация и содержание сетей уличного освещения.**

В настоящее время на территории Усть-Бюрского сельсовета освещено 18 улиц, установлено 8 ШУНО (шкаф учета наружного освещения), оснащенных прибором учета и реле времени (таймер):

№ 1 - ул. Лесная, ул. Терешковой, ул. Титова;

№ 2 - ул. Гагарина, ул. Баумана;

№ 3 - ул. Станционная, ул. Школьная, ул. Степная, ул. Трактовая, ул. Матросова;

№ 4 - ул. Аэродромная, ул. Лесхозная;

№ 5 - ул. Набережная, мост;

№ 6 - ул. Кирпичная, ул. Нагорная;

№ 7 - ул. Кирова, ул. Заречная;

№ 8- ул. Ленина.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование улиц** | **Протяженность****уличного освещения****(км)** | **Количество****установленных ламп(шт.)** | **Количество****не рабочих ламп(шт.)** |
| 1 | Школьная | 0,8 | 6 | 5 |
| 2 | Станционная | 0,8 | 6 | 4 |
| 3 | Баумана | 1 | 7 | 2 |
| 4 | Гагарина | 1 | 6 | 3 |
| 5 | Титова | 0,9 | 7 | 1 |
| 6 | Терешковой | 1 | 7 | 1 |
| 7 | Лесная | 1 | 9 | - |
| 8 | Лесхозная | 0,8 | 8 | - |
| 9 | Аэродромная | 0,5 | 4 | - |
| 10 | Ленина | 2 | 8 | 4 |
| 11 | Кирова | 2 | 14 | 9 |
| 12 | Заречная | 1,5 | 9 | 3 |
| 13 | Кирпичная | 1 | 9 | 3 |
| 14 | Нагорная | 0,7 | 2 | - |
| 15 | Набережная | 1,2 | 6 | - |
| 16 | Степная | 0,4 | 3 | - |
| 17 | Трактовая | 3,2 | 10 | 5 |
| 18 | Матросова | 0,5 | 5 | 2 |
| **Итого** | 20,3 | 126 | 42 |

За 2019г. по содержанию уличного освещения были выполнены следующие мероприятия:

1.1. Администрацией Усть-Бюрского сельсовета для ремонта уличного освещения были выделены денежные средства в сумме 206,8 тыс. руб. Приобретены лампы-54 шт., провод-400м, оплачены работы по ремонту уличного освещения;

1.2. Оплата потребления электроэнергии для нужд уличного освещения составила 249,9 тыс. руб. (2016г.-125,7, 2017г.-194,1, 2018г.-265,5).

**2. Организация и содержание объектов озеленения.**

 На территории Усть-Бюрского сельсовета к объектам озеленения относятся:

- Сквер репрессированных;

- Сквер у Памятника воинам-землякам, погибшим в ВОВ;

- прилегающая территория МБОУ «Усть-Бюрская СОШ»;

- прилегающая территория Детский сад «Елочка»;

- прилегающая территория МКУ «Усть-Бюрский СДК»;

- прилегающая территория Администрации;

- прилегающая территория Усть-Бюрской амбулатории;

- прилегающая территория хоккейной коробки;

За 2018г. были выполнены следующие мероприятия:

2.1. Обустроено 30 цветочных клумб: Администрация – 4, СДК – 25, сельская библиотека - 1 (2016г.-15, 2017г.-15, 2018г.-30) и высажена рассада на клумбы. МБОУ «Усть-Бюрская СОШ», СПДО детским садом «Ёлочка» обустроены клумбы на 100 кв.м. и высажена рассада цветов.

2.2. В мае проведена обрезка кустарников и деревьев, побелка стволов на территории Памятника воинам-землякам, погибшим в ВОВ;

2.3. Администрация Усть-Бюрского сельсовета совместно с МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» проводят обследования больных и аварийных деревьев.

2.4. - 24.05.2019г. Национальный День посадки леса, было высажено 65 саженцев (2017г.-96, 2018-116):

(на территории МБОУ «Усть-Бюрская СОШ», д/сад «Елочка» посажено 40 саженцев, на территории спортивно-досугового центра МКУ «Усть-Бюрский СДК» посажено 20 саженцев, на территории Усть-Бюрской амбулатории посажено 5 саженцев)

**3. Организация и содержание мест захоронения.**

 На территории Усть-Бюрского сельсовета расположено одно кладбище.

3.1. В течение года работники МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» проводили обследование ограждения кладбища и при необходимости проводили ремонт. В ноябре 2019 года заменили 295 пог. метров ограждения мест захоронения на сумму 132,8 тыс. руб.

3.2. 26.04.2019г. была организованна уборка кладбища от несанкционированных навалов мусора (вывезено 24 м3).

3.3. В 2019г. были назначены ответственные за содержание мест захоронений участникам ВОВ, не имеющих родственников, проживающих на территории Усть-Бюрского сельсовета и проведена следующая работа:

- Вет. участок - 1 (вырвана трава);

- Администрация - 4 (вырвана трава);

- МКУ «Усть-Бюрский СДК» - 1 (вырвана трава);

- Библиотека - 1 (вырвана трава);

- Женсовет- 3 (вырвана трава);

- Усть-Бюрская амбулатория - 2(вырвана трава);

- Совет ветеранов - 3 (вырвана трава);

- Совет молодежи - 2 (вырвана трава);

- МБОУ «Усть-Бюрская СОШ» - 4(вырвана трава);

- Совет депутатов - 1 (вырвана трава);

- Почта - 2 (вырвана трава и покрашены оградки);

- ТОС «Удачный» - 1 (вырвана трава);

- ТОС «Новостройка» - 1(вырвана трава);

- ТОС «Заречный» -1 (вырвана трава и покрашена оградка);

- Совет предпринимателей – 1 (вырвана трава);

- Ж/дорога-1 (работы не выполнены);

- Устьбюрлессервис - 2 (восстановлены места захоронения);

- Пожарная часть - 1 (восстановлено место захоронения);

- МБУ «ЖКХ Усть-Бюрсервис» - 1 (восстановлено место захоронения

**4. Прочие мероприятия по благоустройству.**

 На территории Усть-Бюрского сельсовета к объектам благоустройства относятся:

 - открытый спортивно-досуговый комплекс;

 - 6 детских игровых площадок - ул. Матросова, ул. Титова, ул. Лесхозная, ул. Пушкина, ул. Кирпичная, ул. 4-ферма;

 - хоккейная коробка;

 - Сквер репрессированных;

 - Памятник воинам-землякам, погибшим в ВОВ;

 - прилегающая территория МБОУ «Усть-Бюрская СОШ»;

 - прилегающая территория Детский сад «Елочка»;

 - прилегающая территория МКУ «Усть-Бюрский СДК»;

 - прилегающая территория Администрации.

4.1. В течение года Администрация Усть-Бюрского сельсовета совместно с МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсерсвис» и МКУ «Усть-Бюрский СДК», ТОСы, Совет молодежи «Альянс» занимались обустройством детских и спортивных площадок. Были отремонтированы и покрашены детские площадки по ул. Матросова (Совет молодёжи «Альянс»), ул. Кирпичная (ТОС Удачный), ул. Пушкина (ТОС Центральный), ул. Титова (Администрация и МКУ «Усть-Бюрский СДК»)

4.2. В течение года МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсерви» проводило уборку территории на детских, спортивных площадках.

4.3. В 2019г. конкурс «Лучшая усадьба» не проводился.

4.5. с 05.04.2019г. по 05.06.2019г. был проведен двухмесячник по благоустройству территории.

 За время двухмесячника с территории поселка вывезены 45 м3 или 8 машин (2016г.-12, 2017г.--, 2018г.-8) мусора. Большая работа проведена по уборке улиц от прошлогодней листвы, веток и мусора. За период двухмесячника было проведено 9 чистых пятниц (2016-10, 2017-9, 2018г.-7), убрано территории на площади 13,6 га, 6 км. дорог, ликвидировано 2 несанкционированные свалки.

-26.04.2019г. уборка территории кладбища от мусора, вывезено 24 м3 мусора (в уборке приняли участие: Администрация, ПЧ-102, СДК, библиотека, больница, лесничество, САУ «Устьбирьлессервис», жители);

- 03.05.2019г. уборка территории прилегающих к организациям (вывезено 6 м3 машин мусора, площадь убранной территории 2600 м2) количество участников 55 человек);

- 10.05.2019г. уборка обочин дорог (вывезена 1м3, площадь убранной территории 1 км, количество участников 22 человека);

 За период двухмесячника проведена большая работа на территории ТОСа 10.05.2019г. проведен субботник на территории ТОС «Удачный», ков-во участников 22 человека.

 С 10.04.2019г. по 29.05.2019г. по инициативе администрации совместно с депутатами проведено 7 собраний с жителями села.

Выписано 37 предписаний по наведению чистоты и порядка.

 В 2019г. запланировано благоустроительных мероприятий на сумму **725,3 тыс. руб**., фактически исполнено **690,2 тыс. руб**. (**95,0%**), в том числе:

- 249,9 тыс. руб. (электроэнергия);

- 163,3 тыс. руб. (ремонт и содержание уличного освещения);

- 43,5 тыс. руб. приобретение электротоваров для ремонта уличного освещения;

- 21,5 тыс.руб. аккарицидная обработка кладбища, детских площадок,

- 132,8 тыс.руб. ремонт ограждения мест захоронения

- 50,3 оплата труда(содержание дворника, в том числе кредиторская задолженность),

- 3,1 тыс.руб ГСМ,

- 21,2 тыс.руб стройматериалы для ремонта дет. площадок,

- 3,0 тыс.руб. ремонт памятника,

- 1,7 тыс.руб. прочие расходы.

Подготовила: Рассказова Т.А., зам. глав. бухгалтера по экономическим вопросам

|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

 **ПРОЕКТ**

# Р Е Ш Е Н И Е

 от 30.04.2020г. село Усть-Бюр № \_\_\_

**Об итогах исполнения муниципальной** **Программы**

 **«Благоустройство территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2019 году**

 Заслушав и обсудив информацию администрации об итогах исполнения муниципальной Программы «Благоустройство территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2019 году,в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

 **РЕШИЛ:**

1. Отчет об итогах исполнения муниципальной Программы «Благоуст-ройство территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2019 году утвердить.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета: /Л.Ф. Чешуина