**Информация об итогах исполнения**

**«Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры**

**Усть-Бюрского сельсовета на 2018-2027 годы»**

**за 2019 год**

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета» утверждена постановлением главы Усть-Бюрского сельсовета от 08.02.2018г. № 6-п. Программа была разработана администрацией Усть-Бюрского сельсовета.

**Основными целями данной программы является:**

- обеспечение дорожной деятельности, включающей расходы на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта Усть-Бюрского сельсовета, приведение состояния дорог в соответствие с нормативными требованиями, для создания жителям комфортных условий для проживания

**Задачи программы:**

- содержание, сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Усть-Бюрскогосельсовета;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пунктаУсть-Бюрского сельсовета;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

Дорожная инфраструктура администрации Усть-Бюрского сельсовета представлена дорогами общего пользования местного значения. Общая протяженность дорог на 01.01.2020г. - 81,69 км., в том числе асфальт 5,31 км., грунт 76,38 км.

В 2019г. запланировано на выполнение мероприятий Программы **644,9 тыс. руб.,** фактически исполнено **644,8 тыс. руб.** (100%).

В таблице представлена информация о реализации мероприятий программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий программы** | **Сумма**  **(тыс. руб.)** |
| Итого | | 644,8 |
| в том числе | |  |
| 1. | Очистка от наледевого покрытия ул. Ленина, мост, | 49,9 |
| 2. | Установка дорожных знаков | 49,8 |
| 3. | Очистка асфальтового покрытия | 17,1 |
| 4. | Нанесение горизонтальной и вертикальной разметки по улицам Трактовая, Ленина, Матросова, Петухова, 70 лет Победы, Кирова | 99,8 |
| 5. | Ремонт | 10,5 |
| 6. | Ремонтное профилирование дорог | 87,7 |
| 7. | Изготовление ПСД на устройство тротуаров по ул. Ленина | 215,2 |
| 8. | Изготовление ПСД на ремонт парковочной площадки детского сада | 114,8 |

Подготовила: Рассказова Т.А.,

зам. главного бухгалтера по экономическим вопросам

|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

Принято на сессии Совета депутатов от 30.04.2020г

# Р Е Ш Е Н И Е

от 30.04.2020г. село Усть-Бюр № 27

**Об итогах исполнения муниципальной** **Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета на 2018-2027 годы» за 2019 год**

Заслушав и обсудив информацию администрации об итогах исполнения муниципальной «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета на 2018-2027 годы» за 2019 год,в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Отчет об итогах исполнения муниципальной «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета на 2018-2027 годы» за 2019 год утвердить.

2. Рекомендовать администрации Усть-Бюрского сельсовета осуществлять контроль при проведении подрядчиком работ по устройству тротуара по ул. Ленина (250м) и обустройству парковочной площадки на территории, прилегающей к детскому саду «Елочка».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (председатель Голубничая Н.Б.).

4. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета: /Л.Ф. Чешуина/