|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

**ПРОЕКТ**

 **Р Е Ш Е Н И Е** от 05 июня 2020г. село Усть-Бюр № \_\_\_

Об утверждении Плана работ по подготовке объектов

соцкультбыта к отопительному периоду 2020-2021гг. на территории Усть-Бюрского сельсовета

 В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 9 Устава муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрскогосельсовета

 **РЕШИЛ:**

 1. Утвердить План работ по подготовке объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2020-2021гг. согласно приложению.

 2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Усть-Бюрскогосельсовета: - соблюдать сроки выполнения работ согласно утвержденных Планов работ по подготовке подведомственных объектов к отопительному периоду 2020-2021гг; - своевременно (до 29 сентября) создать запас топлива перед началом отопительного сезона.

 3. Создать депутатскую комиссию для осуществления контроля за ходом подготовки объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2020-2021гг. в составе: Голубничая Н.Б. – председатель комиссии, Голубев А.Ю. – член комиссии, Шпагина И.В. – член комиссии.

 4. На очередной сессии Совета депутатов (июль) заслушать вопрос о ходе подготовки объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2020-2021гг.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета: Л.Ф. Чешуина

 **Приложение** к решению Совета депутатов Усть-Бюрского сельсовета от 05.06.2020г. № \_\_

**План подготовки объектов социальной сферы,**

**жизнеобеспечения населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2020-2021 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование подготовительных работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Планир. фин-сы тыс. руб.** | **Срок исполне-ния** | **Примечание** |
| 1.2.3. | **Администрация**Ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной). Косметический ремонт кабинета участкового. Ремонт кровли здания администрации (замена листового шифера). **Всего:** | шт. | 2 | -10,0**10,0** | июнь |  |
| 1. | **Спортивный центр**Ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной). | шт. | 2 |  | июнь |  |
| 1.2.3. | **СДК.**Ревизия системы отопления. Текущий ремонт котельной: покраска, побелка Приобретение угля на отопительный сезон. **Всего:** | шт.т | 280 | 200,0**200,0** | маймайавгуст |  |
| 1. 2. 3. 4.5. 6. |  **д/с «Елочка»**Ревизия системы отопления.Приобретения угля на отопительный сезон.Косметический ремонт здания. Ремонт ограждения по периметру. Текущий ремонт котельной. Поверка манометров. Вывоз шлака. |  |  |  |  |  |
| 1.2. 3.4. 5. | **МБОУ «Усть-БюрскаяСОШ»**Профилактические работы в модульной котельнойПромывка отопительной системыТекущий ремонт школы (побелка, покраска, частичные штукатурные работы).Ремонт полов в спортзале (частично) Утепление окон  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Водонапорная башня**Приобретения угля на отопительный сезон.**Всего:** |  |  | 10,0**10,0** |  |  |
| 1.2. | **Централизованный водопровод**Утепление, просушка колодцевРевизия сетей водопровода | Ед. | 32 |  | июньиюнь |  |
| 1.2.3. | **ПЧ 102**Ревизия системы отопления.Косметический ремонт.Приобретения угля на отопительный сезон. |  |  |  | июньиюньавгуст |  |
| 1.2.3. | **Больница**Ревизия системы отопления.Косметический ремонт зданий.Приобретения угля на отопительный сезон. |  |  |  | июньиюльавгуст |  |