|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

**ПРОЕКТ**

**Р Е Ш Е Н И Е** от 05 июня 2020г. село Усть-Бюр № \_\_\_

Об утверждении Плана работ по подготовке объектов

соцкультбыта к отопительному периоду 2020-2021гг. на территории Усть-Бюрского сельсовета

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 9 Устава муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрскогосельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работ по подготовке объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2020-2021гг. согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Усть-Бюрскогосельсовета: - соблюдать сроки выполнения работ согласно утвержденных Планов работ по подготовке подведомственных объектов к отопительному периоду 2020-2021гг; - своевременно (до 29 сентября) создать запас топлива перед началом отопительного сезона.

3. Создать депутатскую комиссию для осуществления контроля за ходом подготовки объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2020-2021гг. в составе: Голубничая Н.Б. – председатель комиссии, Голубев А.Ю. – член комиссии, Шпагина И.В. – член комиссии.

4. На очередной сессии Совета депутатов (июль) заслушать вопрос о ходе подготовки объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2020-2021гг.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета: Л.Ф. Чешуина

**Приложение** к решению Совета депутатов Усть-Бюрского сельсовета от 05.06.2020г. № \_\_

**План подготовки объектов социальной сферы,**

**жизнеобеспечения населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2020-2021 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование подготовительных работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Планир. фин-сы тыс. руб.** | **Срок исполне-ния** | **Примечание** |
| 1.  2.  3. | **Администрация**  Ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной).  Косметический ремонт кабинета участкового.  Ремонт кровли здания администрации (замена листового шифера).  **Всего:** | шт. | 2 | -  10,0  **10,0** | июнь |  |
| 1. | **Спортивный центр**  Ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной). | шт. | 2 |  | июнь |  |
| 1.  2.  3. | **СДК.**  Ревизия системы отопления.  Текущий ремонт котельной: покраска, побелка  Приобретение угля на отопительный сезон.  **Всего:** | шт.  т | 2  80 | 200,0  **200,0** | май  май  август |  |
| 1. 2.  3. 4.  5. 6. | **д/с «Елочка»**  Ревизия системы отопления.  Приобретения угля на отопительный сезон.  Косметический ремонт здания. Ремонт ограждения по периметру. Текущий ремонт котельной. Поверка манометров. Вывоз шлака. |  |  |  |  |  |
| 1.  2.  3.  4.  5. | **МБОУ «Усть-БюрскаяСОШ»**  Профилактические работы в модульной котельной  Промывка отопительной системы  Текущий ремонт школы (побелка, покраска, частичные штукатурные работы).  Ремонт полов в спортзале (частично)  Утепление окон |  |  |  |  |  |
| 1. | **Водонапорная башня**  Приобретения угля на отопительный сезон.  **Всего:** |  |  | 10,0  **10,0** |  |  |
| 1.  2. | **Централизованный водопровод**  Утепление, просушка колодцев  Ревизия сетей водопровода | Ед. | 32 |  | июнь  июнь |  |
| 1.  2.  3. | **ПЧ 102**  Ревизия системы отопления.  Косметический ремонт.  Приобретения угля на отопительный сезон. |  |  |  | июнь  июнь  август |  |
| 1.  2.  3. | **Больница**  Ревизия системы отопления.  Косметический ремонт зданий.  Приобретения угля на отопительный сезон. |  |  |  | июнь  июль  август |  |