**Итоги исполнения мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение на территории Усть-Бюрского сельсовета» за 2019 год**

Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Усть-Бюрского сельсовета» была утверждена постановлением главы № 122 от 05.10.2015г.

Цель программы: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задачи программы:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-тической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этих затрат по муниципальным контрактам;

- замена осветительных приборов на энергосберегающие в бюджетных учреждения и системах уличного освещения

Разработчиком данной программы является Администрация Усть-Бюрского сельсо-вета. В 2019 году в рамках реализации данной программы проведены следующие мероприятия:

МКУ «Усть-Бюрский СДК»: проведена ревизия системы отопления;

МБОУ «Усть-Бюрская СОШ»:

- проведены профилактические работы в модульной котельной;

- промывка отопительной системы;

Детский садик «Елочка»: проведена ревизия системы отопления.

Усть-Бюрская амбулатория: проведена ревизия системы отопления.

ПЧ №102: проведена ревизия системы отопления, частичный ремонт кровли.

Администрация: проведена ревизия системы отопления.

На территории Усть-Бюрского сельсовета на протяжении нескольких лет ведется работа по обеспечению рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и повышения энергетической эффективности уличного освещения.

В настоящее время на территории Усть-Бюрского сельсовета освещено 22 улиц, установлено 9 ШУНО (шкаф учета наружного освещения), оснащенных прибором учета и реле времени (таймер):

№ 1 - ул. Лесная, ул. Терешковой, ул. Титова;

№ 2 - ул. Гагарина, ул. Баумана;

№ 3 - ул. Станционная, ул. Школьная, ул. Степная, ул. Трактовая,переулок Трактовый, ул. 70 лет Победы, ул. Петухова, ул. Матросова;

№ 4 - ул. Аэродромная, ул. Лесхозная;

№ 5 - ул. Набережная, мост;

№ 6 - ул. Кирпичная, ул. Нагорная;

№ 7 - ул. Кирова, ул. Заречная;

№ 8 - ул. Ленина;

№ 9 – ул. 4-я Ферма

Общая протяженность уличного освещения составляет 20,3км.

***Информация по расходованию электроэнергии по уличному освещению***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **2018г.** | | **2019г.** | |
| **кВт** | **сумма** | **кВт** | **сумма** |
| Январь | 6530 | 34936,98 | 7277 | 42021,01 |
| Февраль | 4451 | 25237,78 | 4799 | 24603,09 |
| Март | 2524 | 13685,38 | 4027 | 23888,26 |
| Апрель | 2688 | 15391,35 | 3505 | 20357,85 |
| Май | 2688 | 14095,46 | 3068 | 17110,45 |
| Июнь | 1367 | 7219,05 | 1935 | 9584,70 |
| Июль | 1769 | 9040,53 | 1754 | 9598,62 |
| Август | 1847 | 9295,40 | 2340 | 11887,68 |
| Сентябрь | 2595 | 14318,72 | 2568 | 13507,41 |
| Октябрь | 3546 | 22854,06 | 3978 | 25064,80 |
| Ноябрь | 3847 | 21134,00 | 3800 | 20345,25 |
| декабрь | 4989 | 26442,80 | 5000 | 26770,07 |
| **Итого** | **38841** | **213651,51** | **44051** | **244739,19** |

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сумма (тыс. руб.)** |
| 1 | Электромонтажные работы по ул. 70 лет Победы, ул. Школьная | 73,1 |
| 2 | Приобретение электротоваров для ремонта уличного освещения по ул. 70 лет Победы | 17,7 |
| 3 | Электромонтажные работы по переулку Трактовый | 29,2 |
|  | Приобретение электротоваров для ремонта уличного освещения переулка Трактовый | 10,5 |
| 4 | Электромонтажные работы по ул. Набережная | 33,6 |
| 5 | Приобретение электротоваров для ремонта уличного освещения по ул. Набережная | 9,1 |
|  | Итого | 173,2 |

В 2019г. на реализацию мероприятий Программы запланировано **183,1 тыс. руб.,** фактически исполнено **173,2 тыс. руб**., исполнение – **94,6 %.**

На 01.01.2020г. на территории Усть-Бюрского сельсовета все улицы освещены, но по ул. Пушкина надо устранить безучетное потребление электроэнергии, а по ул. Ленина необходимо выполнение ремонтных работ, а именно замена осветительных приборов на энергосберегающие.

Подготовила: Рассказова Т.А.,

Бухгалтер-экономист администрации

|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

Принято на сессии Совета депутатов от 29.05.2020г.

# Р Е Ш Е Н И Е

от 29 мая 2020г. село Усть-Бюр № 35

***Об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2019 году***

Заслушав Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2019 году, представленный администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии с Уставом МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбереже-ние на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2019 году утвердить.
2. Рекомендовать администрации Усть-Бюрского сельсовета включить в План благоустроительных мероприятий на 2020 год:

- обустройство уличного освещения по ул. Ленина, ул. Пушкина.

3. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2019 году разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (председатель Голубничая Н.Б.).

1. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета: /Л.Ф. Чешуина/