|  |
| --- |
|  |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

Принято на сессии Совета депутатов от 31.07.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е

от 31 июля 2020г. с.Усть-Бюр № 59

*О ходе работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2020 году*

Заслушав и обсудив информацию администрации Усть-Бюрского сельсовета о проделанной работе по благоустройству и озеленению территории в первом полугодии 2020 года, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе работ по благоустройству и озеленению территории в первом полугодии 2020 года принять к сведению.

2. Рекомендовать председателям ТОСов «Центральный», «Удачный», «Новостройка», «Заречный», депутатам Руденко С.И., Метелкиной З.З., Голубничей Н.Б., Катышеву С.И., Кочергиной Е.И. и Федоровой Е.Г. провести разъяснительную работу с жителями закрепленных участков по вопросу обустройства придомовых территорий.

3. Рекомендовать активу ТОСа «Заречный» активизировать работу по обустройству детской игровой площадки.

4. Директору МБОУ «Усть-Бюрская СОШ» Лукошко А.А. возобновить шефство школьников над сквером и Памятником воинам-землякам, погибшим в ВОВ.

5. Всем организациям и учреждениям, расположенным на территории Усть-Бюрского сельсовета, ТОСам и другим общественным организациям принять активное участие в реализации Плана по благоустройству и озеленению территории в 2020 году.

6. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Усть-Бюрского сельсовета: Л.Ф. Чешуина

Информация

о ходе благоустройства и озеленения

на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2020 году

Благоустроительные работы включают в себя комплекс организационно-технических мероприятий, разработанный администрацией, руководителями организаций и учреждений, расположенных на территории с.Усть-Бюр, и утвержденный депутатами на сессии Совета депутатов.

План работы по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2020год был рассмотрен и утвержден депутатами на сессии от 31.03.2020г. решением №17. В данном плане были предусмотрены организационные, благоустрои-тельные мероприятия, работы по озеленению и улучшению санитарного состояния поселка. Этим же решением был утвержден и состав комиссии по контролю за проведением благоустроительных мероприятий. Председателем комиссии является Харитонова Е.А., члены: Карвонен И.В.,Голубничая Н.Б., Голубев А.Ю.,Песицкая Е.А.

В связи с коронавирусом и введением с 28.03.2020г. карантинных мероприятийне удалось провести традиционный Двухмесячник по благоустройству и озеленению в полном объеме. Тем не менее определенная работа была проведена:

- на административных совещаниях с руководителями организаций, расположенных на территории поселения, рассматривались вопросы проведения санитарных пятниц;

- проведен подворовый обход, обращая внимания жителей на пожарную безопасность и правила содержания придомовой территории и строений. В ходе подворового обхода было вручено 348 памяток по пожарной безопасности, выписано 7 предписаний по наведению чистоты и порядка;

- для выпаса КРС с 01.05.2020г. на территории села были организованы 3 стада (пастухи Насонов И., Дементьева О., Чудин С.). Всего на данной территории находятся 583 головы КРС. На неорганизованном выпасе - 249 голов, необходимо проводить работу по составлению административных материалов;

- обновлена книга учета пробиркованных животных, процент пробиркованного скота в ЛПХ составляет 30 %. Низкий процент биркования из-за того, что многие не хотят бирковать. В ЛПХ находятся 568 голов КРС.

За время Двухмесячника с территории поселка были вывезены 6 машин мусора. Большая работа проведена по уборке улиц от прошлогодней листвы, веток и мусора, накопившегося за зиму. ООО «Аэросити 2000» вывезли на полигон ТБО 301куб.м мусора в период двухмесячника по благоустройству и озеленению территории. Ощутимый результат дали санитарные пятницы. За период Двухмесячника было проведено три субботника, убрано 13,6 га территории, 6 км дорог, рекультивирована 1 несанкционированная свалка:

- уборка прилегающих территорий (вывезена 1 машина мусора);

- уборка обочин дорог (вывезена 2 машины мусора, количество участников 15 человек);

- уборка территории кладбища (вывезено 4 машины мусора, количество участников 69 человек;

- уборка несанкционированной свалки за кладбищем (мусор собирался в мешки, количество участников 17 человек);

Отчет о ходеблагоустройства и озелененияна территорииУсть-Бюрского сельсовета (апрель - июль 2020г.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | | Объем финансиро-вания | Сроки | Ответственные | Фактическое исполнение |
| 1. Организационная работа | | | | | | |
| 1. | Произвести закрепление объектов за организациями, предприятиями с целью поддержания порядка и проведения благоустроительных работ. | |  | апрель | Администрация,  руководители | Произведено закрепление общественных объектов за организациями, предприятиями |
| 2 | Проведение схода граждан с обсуж-дением вопросов санитарного сос-тояния и благоустройства территории. | |  | апрель,  октябрь | Администрация  Депутаты  ТОСы  Общественные организации | В апреле сход не проведен из-за карантина. |
| 3. | Проведение собраний:  - с предпринимателями,  - с землепользователями с. Усть-Бюр  - с руководителями КФХ  - с ДПО | |  | март-апрель | Администрация | Проведены:  24.03. по вопросам благоустройства и ПБ  24.03. по вопросам благоустройства и ПБ  24.03. по вопросам ПБ  24.03. по вопросам ПБ |
| 4. | Проведение собраний жителей по улицам:  - о пожарной безопасности;  - о санитарном состоянии улиц;  - о сборе и вывозе мусора;  - о благоустройстве  - по организации выпаса частного КРС, биркованию скота | |  | апрель - май | Администрация, депутаты, ТОСы | Проведены 3 собрания: -ул.Ленина, Пушкина, Набережная  -ул. Кирпичная, 4-я ферма (Шпагина И.В.)  - ул. Лесхозная, Лесная, Терешковой, Титовой, Гагарина, Баумана, Станционная (Харитонова Е.А.) |
| 5. | Проведение подворового обхода:  - об участии в благоустройстве села;  - о пожарной безопасности | |  | апрель | ПЧ  ТОСы  специалисты | Вручено 348 памяток по ПБ, выписано 7 предписаний по наведению чистоты и порядка |
| 6. | Проведение санитарного дня каждую пятницу двухмесячника | |  | апрель  май | Организации и предприятия | Проведено 4 санитарных пятницы: 27.04.2020, 22.05.2020, 30.05.2020. |
| 7. | Проведение Конкурса по итогам Двухмесячника «Самый активный ТОС» | | 20,0 тыс. руб. | июнь | Администрация, депутаты | Перенесено на сентябрь |
| 8. | Проведение конкурса «Усадьба образцового порядка» | | август | Депутаты,  ТОСы | Работы планируются на август |
| 9. | Проведение конкурса «Улица образцового порядка» | | август | Депутаты, ТОСы | Работы планируются на август |
| 10. | Информация депутатов о ходе выполнения благоустроительных работ на округах | |  | В течение года | Депутаты |  |
| 11. | Информационная и разъяснительная работа через газету «Усть-Бюрские вести», через сайт администрации: публикация материалов о ходе проведения мероприятий по благоустройству | |  | В течение года | Администрация, депутаты, ТОСы | «Усть-Бюрские вести» от 07.05.2020г. №17:  - «Сделай свое село чище и краше»,  - О пастьбе КРС  - о ПБ  Сайт администрации: 11 статей по ПБ,  1 статья по очистке территории |
|  | | 2. Благоустройство | | | | |
| 1. | Уборка мусора, прошлогодней травы для предотвращения пожарной опасности на территории поселения. | |  | апрель - сентябрь | Руководители организаций, жители села | Проведена весенняя уборка мусора:  - ООО «Аэросити 2000» вывезли на полигон ТБО 301куб.м;  - Администрация 6 машин |
| 2. | Ямочный ремонт дорог по улицам села | | 122,1 т.р. | май-сентябрь | Администрация | Работы планируются на август |
| 3. | Установка дорожных знаков | |  | В течение года | УЖКХи С Усть-Абаканского района |  |
| 4. | Нанесение разметки пешеходных переходов | | 280 тыс. руб. | август | УЖКХи С Усть-Абаканского района | Работы планируются на август  Работы планируются на август |
| 5. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | | август | УЖКХи С Усть-Абаканского района |
| 6. | Зимнее содержание дорог | | 250 тыс. руб. | ноябрь-март | УЖКХи С Усть-Абаканского района |  |
| 7. | Обустройство тротуаров центральной части ул. Ленина, примыкание к ПЧ № 102, парковочная площадка возле детского сада «Елочка» | | 1863,9 тыс. руб. | май-сентябрь | УЖКХи С Усть-Абаканского района | Вопрос на рассмотрении |
| 8. | Ремонт и покраска ограждения тер-ритории предприятий и организаций. | |  | май- июнь | Руководители  предприятий и организаций | Выполнила администрация |
| 9. | Ремонт оград, палисадников домов. | |  | июнь-август | Депутаты, ТОСы |  |
| 10. | Очистка русла реки Бюря от мусора. | |  | август | Администрация,  жители села | Работы планируются на август |
| 11. | Очистка озера Заливное от мусора | |  | май | Администрация,  общественность | Не выполнено из-за карантина |
| 12. | Благоустроительные работы на кладбище:  - замена забора  - уборка мусора  - уход за могилами участников ВОВ  - аккорицидная обработка | | 300,0 т .р.  2,0 т.р.  22,0 т.р. | апрель-май  июль-август | Администрация,  общественность | 330,2 т.р. , ООО «Стройтехнологии»  - субботник (27.04.20., 4 машины, 69 чел.)  - 36 могил  - проведена 08.04.2020г. на сумму 27,5 т.р.  - проведена 08.07.2020 дезинфекционная |
| 13. | Ремонтные работы уличного освещения по ул. Ленина (два участка), ул. Пушкина | | 55 т.р. | май | Администрация | Приобретено материалов- 126,9 т.р. |
| 14. | Освещение улиц села (23)  Содержание электрика | | 282 т.р.  148 т.р. | в течение года | Администрация,  МБУ ЖКХ | Выполняется |
| 15. | Ремонт детских площадок (замена штакетника, покраска). | | 48,0 т.р.:  8т.р. мат-лы30т.р. рем. Работы  10т.р. краска | май | Администрация,  МБУ ЖКХ | Перенесено на август |
| 16. | Ремонт памятника:  - проведение благоустроительных работ:  - трибуна Победы  - замена стендов | | 10 т.р.  50 т.р.  20 т.р. | апрель | Администрация | Проведены коллективом школы 30.04.2020 и 01.05.2020  -  - |
| 17. | Опашка территории (обновление минерализованных полос) | | 40,0 т.р. | май сентябрь | Администрация | С 01 по 05 мая площадью 44 250 кв. м (2,95 км\*15м) на сумму21,9 т.р. |
|  | | 3. Озеленение | | | | |
| 1. | Обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов | |  | май | Закрепленные организации, общественность | Проведена обрезка деревьев возле памятника (школа) |
| 2. | Посадка деревьев (50 деревьев) | |  | май | Закрепленные организации, общественность | ТОС «Удачный» 30 деревьев,  Посадка деревьев в сквере ВОВ (24), на территории школы и детского сада 26 |
| 3. | Выращивание цветочной рассады.  Посадка цветов | |  | март-май  июнь | Закрепленные организации, общественность | Разбито 42 клумбы:Администрация – 4, СДК – 8  Библиотека – 1, Больница – 12  СОШ – 7, детский сад - 10 |
| 4. | Операция «Сорняк»:  -уничтожение дикорастущей конопли;  -баннер  -уничтожение крапивы и другие работы | | 10,0 т.р.  3 т.р.  74 т.р. | июнь-  июль | Администрация | - 1,09га.(; ул. Заречная 0,08га; ул. Станционная-0,39га; ул. Ленина 0,13га;. Лесхозная 0,36 га, территория за кладбищем 0,13 га)  - Скошена крапива на детских площадках, возле мусорных контейнеров и в скверах площадью 1,01 га |
|  | | 4. Санитарное состояние | | | | |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок | | 50,0 т.р. | апрель | Администрация | - на территории карьера 01-.05.042020г. 73,0т.р.  - на территории за фермой 18-24.07.2020 3 450 куб.м на сумму 45,0 т.р. |
| 2. | Содержание дворника | | 296 т.р. |  |  |  |
| 3. | Обустройство площадок под контей-неры для сбора мусора и ограждение вокруг контейнеров | | 100 т.р. | июнь-июль |  | Работы планируются на август |
| 4. | Проведение подворного санитарного обхода два раза в год | |  | апрель  сентябрь | Усть-Бюрская амбулатория |  |

Информацию подготовила: Харитонова Е.А.,

специалист администрации Усть-Бюрского сельсовета