

|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

 Принято на сессии Совета депутатов от 31.07.2020г.

**Р Е Ш Е Н И Е**

 от 31 июля 2020г. с.Усть-Бюр № 60

***О ходе подготовки объектов соцкультбыта***

***к отопительному сезону 2020-2021гг.***

 Заслушав и обсудив информацию о ходеподготовки объектов соцкульт-быта к отопительному сезону 2019-2020гг., представленную администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

 **РЕШИЛ:**

1. Информацию о ходе подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2020-2021гг. принять к сведению.

2. Руководителям учреждений обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по подготовке объектов соцкультбыта к работе в зимний период.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Усть-Бюрского сельсовета: Л.Ф. Чешуина

**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**о ходе подготовки объектов соцкультбыта**

**к отопительному сезону 2020-2021гг.**

 Все подготовительные работы производятся согласно утвержденному Плану работ по подготовке социальной сферы, жизнеобеспечения населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2019-2020гг. (решение № 45 от 29.05.2020г.).

На отчетный период выполнены следующие работы на объектах социальной сферы:

1. **Администрация:**

- ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной);

***Предстоит выполнить следующие работы:***

- ремонт помещения участкового(замена линолеума, обшивка двери).

Ремонт кровли здания администрации (по плану требуется 500,0 тыс. руб.) выполнить не представляется возможным из-за сложной финансовой ситуации.

1. **СДК:**

***Выполнено:***

- текущий ремонт котельной: покраска и побелка;

- проведена ревизия системы отопления;

- вывоз шлака.

***Предстоит выполнить следующие работы****:*

- приобретение угля на отопительный сезон;

- замена дверей эвакуационных выходов (2шт.).

**3.Спортивный центр:**

- проведена ревизия системы отопления.

**4.Усть-Бюрская амбулатория:**

***Выполнено:***

- ревизия систем отопления;

***Предстоит выполнить следующие работы:***

- приобретение угля на отопительный сезон.

- вывоз шлака.

1. **ПЧ № 102**

***Выполнено:***

- ревизия системы отопления;

- побелка бокса

- покраска котла, регистры;

- приобретен уголь (23т на весь отопительный сезон),

- приобретен циркуляционный насос для системы отопления.

***Предстоит выполнить следующие работы:***

- установка циркуляционного насоса

**6.Усть-Бюрская СОШ**

***Выполнено:***

- штукатурные работы (частично по школе – 5 кв.м);

- побелка в кабинетах и коридоре;

- частичная покраска панелей;

- ревизия электрощитов и электросети по школе и мастерским;

- покраска и побелка столовой;

- профилактические работы в модульной котельной;

- промывку отопительной системы;

- утепление деревянных окон – в коридорах и мастерских;

***Предстоит выполнить следующие работы:*** - капитальный ремонт двух учебных кабинетов (Точка роста);

- капитальный ремонт двух учебных кабинетов (Цифровая образовательная среда);

- в 2-х кабинетах постелены полы ДВП.

- капитальный ремонт медкабинета;

- капитальный ремонт спортзала (замена полов, ремонтные работы и др.).

**7. МБОУ д/с «Елочка»:**

***Выполнено:***

- текущий косметический ремонт помещений и территории детского сада;

- проведена ревизия системы отопления;

- проведен ремонт крыши котельной.

 ***Предстоит выполнить следующие работы:***

- приобретение угля на отопительный сезон;

- замена канализационных труб к септику и столовой;

- замена забора при входе;

- навес над крыльцом;

- ремонт крыльца (замена плит)

-фасад с улицы: штукатурные работы и побелка.

 **8. МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» - водопровод**

 ***Выполнено:***

- просушка колодцев.

 ***Предстоит выполнить следующие работы:***

-утепление колодцев.