**Итоги исполнения мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение на территории Усть-Бюрского сельсовета» за 2020 год**

 Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Усть-Бюрского сельсовета» была утверждена постановлением главы № 122 от 05.10.2015г.

Цель программы: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи программы:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-тической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этих затрат по муниципальным контрактам;

- замена осветительных приборов на энергосберегающие в бюджетных учреждения и системах уличного освещения.

 Разработчиком и координатором данной программы является Администрация Усть-Бюрского сельсовета.

 В 2020 году в рамках реализации данной программы проведены мероприятия по следующим направлениям:

 энергосбережение и повышение энергетической эффектив-ности

 уличное освещение и замена осветительных приборов на энергосберегающие

**По энергосбережению и повышению энергетической эффективности** выполнены работы по объектам:

*МКУ «Усть-Бюрский СДК»:*

- проведена ревизия системы отопления,

- заменены двери эвакуационных выходов в здании СДК.

*МБОУ «Усть-Бюрская СОШ»:*

- проведены профилактические работы в модульной котельной;

- промывка отопительной системы.

*Детский садик «Елочка»:*

- проведена ревизия системы отопления,

- проведен ремонт крыши котельной.

*Усть-Бюрская амбулатория:*

- проведена ревизия системы отопления.

*ПЧ №102*:

- проведена ревизия системы отопления,

- частичный ремонт кровли.

*Администрация:* проведена ревизия системы отопления.

На территории Усть-Бюрского сельсовета на протяжении нескольких лет ведется работа **по уличному освещению,** которая включает в себя **установку и замену осветительных приборов на энергосберегающие.** Проведены следующие работы:

- монтаж уличного освещения по ул. Ленина, Пушкина (установлено 14 светильников, проложено 1600 метров провода СИП);

- подключение к ШУНО для учетного потребления электроэнергии.

В настоящее время на территории Усть-Бюрского сельсовета освещены 23 улицы, установлено 9 ШУНО (шкаф учета наружного освещения), оснащенных прибором учета и реле времени (таймер):

№ 1 - ул. Лесная, ул. Терешковой, ул. Титова;

№ 2 - ул. Гагарина, ул. Баумана;

№ 3 - ул. Станционная, ул. Школьная, ул. Степная, ул. Трактовая,переулок Трактовый, ул. 70 лет Победы, ул. Петухова, ул. Матросова;

№ 4 - ул. Аэродромная, ул. Лесхозная;

№ 5 - ул. Набережная, мост;

№ 6 - ул. Кирпичная, ул. Нагорная;

№ 7 - ул. Кирова, ул. Заречная;

№ 8 - ул. Ленина, ул. Пушкина;

№ 9 – ул. 4-я Ферма.

Общая протяженность уличного освещения составляет 21,0км.

На территории Усть-Бюрского сельсовета отсутствует безучетное потребление электроэнергии.

***Информация по расходованию электроэнергии по уличному освещению***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** |
| **кВт** | **сумма** | **кВт** | **сумма** | **кВт** | **сумма** | **кВт** | **сумма** |
| Январь | 6750 | 36233,34 | 6530 | 34936,98 | 7277 | 42021,01 | 8555 | 48648,38 |
| Февраль | 3948 | 22164,13 | 4451 | 25237,78 | 4799 | 24603,09 | 5607 | 32721,25 |
| Март | 3011 | 21642,63 | 2524 | 13685,38 | 4027 | 23888,26 | 4333 | 24656,08 |
| Апрель | 347 | 1839,34 | 2688 | 15391,35 | 3505 | 20357,85 | 3473 | 19235,16 |
| Май | - | - | 2688 | 14095,46 | 3068 | 17110,45 | 2367 | 13088,27 |
| Июнь | - | - | 1367 | 7219,05 | 1935 | 9584,70 | 1841 | 10440,02 |
| Июль | - | - | 1769 | 9040,53 | 1754 | 9598,62 | 2046 | 11446,05 |
| Август | - | - | 1847 | 9295,40 | 2340 | 11887,68 | 2309 | 13121,93 |
| Сентябрь | 2957 | 17019,23 | 2595 | 14318,72 | 2568 | 13507,41 | 5343 | 31057,57 |
| Октябрь | 2416 | 13354,69 | 3546 | 22854,06 | 3978 | 25064,80 | 8833 | 50345,78 |
| Ноябрь | 3134 | 17759,90 | 3847 | 21134,00 | 3800 | 20345,25 | 11007 | 62956,53 |
| декабрь | 4196 | 22764,95 | 4989 | 26442,80 | 3427 | 22333,11 | 7848 | 44183,36 |
| **Итого** | **26759** | **152778,21** | **38841** | **213651,51** | **42478** | **240302,23** | **63562** | **361900,38** |

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия |  (тыс. руб.) |
| 1 | Электромонтажные работы по ул. Ленина – ТП «Гараж» | 43,8 |
| 2 | Электромонтажные работы по ул. Пушкина | 43,9 |
| 3 | Электромонтажные работы по ул. Ленина | 58,5 |
| 4 | Приобретение электротоваров для ремонта уличного освещения улиц Ленина, Пушкина | 121,3 |
|  | Итого | 267,5 |

В 2020г. на реализацию мероприятий Программы запланировано **270,1 тыс. руб.,** фактически исполнено **267,5 тыс. руб**., исполнение – **99%.**

Информацию подготовила: Рассказова Т.А., зам. главного бухгалтера по экономическим вопросам

|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

Принято на сессии Совета депутатов от 31.03.2021г.

#  Р Е Ш Е Н И Е

 от 31 марта 2021г. село Усть-Бюр № 21

***Об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2020 году***

 Заслушав Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2020 году, представленный администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии с Уставом МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

 **РЕШИЛ:**

1. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбереже-ние на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2020 году утвердить.
2. Рекомендовать администрации Усть-Бюрского сельсовета включить в План программных мероприятий на 2021 год:

- установка осветительных приборов: мост центральный;

- установка осветительных приборов: мост пионерский;

- ремонт уличного освещения по ул. Школьная;

- ремонт уличного освещения по ул. Нагорная - переулок Горный.

 3. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2020 году разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

 4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (председатель Голубничая Н.Б.).

1. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района: /Е.А.Харитонова/