|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

ПРОЕКТ

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 27 мая 2021г. село Усть-Бюр №

Об утверждении Плана работ по подготовке объектов

соцкультбыта к отопительному периоду 2021-2022гг. на территории Усть-Бюрского сельсовета

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 9 Устава муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работ по подготовке объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2021-2022гг. согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Усть-Бюрского сельсовета соблюдать сроки выполнения работ согласно утвержденным Планам работ по подготовке подведомственных объектов к отопительному периоду 2021-2022гг. своевременно (до 29 сентября) создать запас топлива перед началом отопительного сезона.

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета: Е.А.Харитонова

**Приложение к** решению Совета депутатов Усть-Бюрского сельсовета от 27.05.2021г. №

**План подготовки объектов социальной сферы,**

**жизнеобеспечения населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2021-2022 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование подготовительных работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Планир. фин-сы тыс. руб.** | **Срок исполне-ния** | **Примечание** |
|  | **Администрация**  Ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной).  Текущий ремонт кабинетов.  Ремонт кровли здания администрации (замена листового шифера).  **Всего:** | шт. | 2  2 | -  45,7  1000,0  **1045,7** | июнь |  |
|  | **Спортивный центр**  Ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной). | шт. | 2 |  | июнь |  |
|  | **СДК.**  Ревизия системы отопления.  Текущий ремонт котельной: покраска, побелка, замена колосников  Приобретение угля на отопительный сезон.  Капитальный ремонт полов здания СДК.  Косметический ремонт кабинетов, замена дверей  **Всего:** | шт.  т  шт. | 2  100  3 | 2,7  291,8  515,3  65,7  **875,5** | май  май  август  июнь |  |
|  | **д/с «Елочка»**  Ревизия системы отопления.  Приобретения угля на отопительный сезон.  Косметический ремонт здания. Поверка манометров.  Вывоз шлака.  Утепление младшей группы (пол, окна, завалины).  **Всего:** | т | 44 | 8,0 | сентябрь  июль июнь  август  июнь |  |
|  | **МБОУ «Усть-БюрскаяСОШ»**  Профилактические работы в модульной котельной.  Промывка отопительной системы.  Текущий ремонт школы (побелка, покраска, частичные штукатурные работы).  Капитальный ремонт спортзала (замена полов, ремонтные работы и др.).  Утепление окон.  Капитальный ремонт туалета.  Капитальный ремонт душевой кабины.  Капитальный ремонт раздевалки | ед.  ед.  шт.  шт.  шт. | 1  1  1  35  2  3  2 | 2 149,0 | май  май  июнь- июль  май | выполнено |
|  | **Водонапорная башня**  Приобретения угля на отопительный сезон.  **Всего:** | т | 10 |  | август |  |
|  | **Централизованный водопровод**  Утепление, просушка колодцев  Ревизия сетей водопровода  Косметический ремонт помещения | шт. | 34 |  | июнь  июнь  июнь |  |
|  | **ПЧ 102**  Ревизия системы отопления.  Косметический ремонт.  Приобретения угля на отопительный сезон. | т | 23 |  | июнь  июнь  август |  |
|  | **Больница**  Ревизия системы отопления.  Косметический ремонт зданий.  Приобретения угля на отопительный сезон. | т | 60 |  | июнь  июль  август |  |