**Информация об итогах исполнения**

**Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета за 2020г.**

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета» утверждена постановлением главы Усть-Бюрского сельсовета от 08.02.2018г. № 6-п. Программа была разработана администрацией Усть-Бюрского сельсовета.

**Основными целями данной программы является:**

- обеспечение дорожной деятельности, включающей расходы на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта Усть-Бюрского сельсовета, приведение состояния дорог в соответствие с нормативными требованиями, для создания жителям комфортных условий для проживания

**Задачи программы:**

- содержание, сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Усть-Бюрского сельсовета;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта Усть-Бюрского сельсовета;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

Дорожная инфраструктура администрации Усть-Бюрского сельсовета представлена дорогами общего пользования местного значения. Общая протяженность дорог на 01.01.2021г.- 81,69 км., в том числе асфальт 5,31 км., грунт 76,38 км.

В 2020 году Решением Совета депутатов Усть-Бюрского сельсовета № 59 от 19.09.2019г. «О передачи осуществления части полномочий органу местного самоуправления Усть-Абаканский район» полномочия по содержанию автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда администрации Усть-Бюрского сельсовета переданы администрации Усть-Абаканского района.

Дорожный фонд составляет 2 347 100,00 рублей. Переходящий остаток на 2021 год составляет 456 961,20 рублей.

В рамках реализации данной программы проведены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Местный бюджет, руб. | Районный бюджет, руб. |
| 1 | Подсыпка дорог по ул. Трактовая, Ленина | 7 304,44 |  |
| 2 | Ремонт парковочной площадки детского сада «Елочка», примыкание к пожарной части в с. Усть-Бюр |  | 1 429 954,80 |
| 3 | Нанесение вновь восстановленной и изношенной горизонтальной разметки |  | 210 184,0 |
| 4 | Содержание автомобильных дорог в зимний период времени |  | 250 000,0 |
| 5 | Арендная плата за пользование транспортом (грейдирование дороги по ул. Кирпичная, проезд Кирпиченский, переулок Горный, ул. 4-я Ферма) | 8 500,0 |  |
| Итого | | 15 804,44 | 1 890 138,80 |

Некачественно выполнены работы и не оплачены заказчиком подрядчику:

-ремонт тротуара по ул. Ленина – 279 460,00 рублей;

- ямочный ремонт – 115 982,00 рублей.

***Показатели эффективности***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности | 2019г. | 2020г. | Увеличение/уменьшение (+)/(-) |
| Сумма потраченных средств | 644,8 | 1950,9 | +1261,1 |
| Использование средств | 100% | 99,4% | -0,6 |

Программа является эффективной.

В 2020г. из местного бюджета запланировано на выполнение мероприятий Программы **15,9 тыс. руб.,** фактически исполнено **15,8 тыс. руб.** (99,4%).

Подготовила: Рассказова Т.А. - зам. глав. бухгалтера по экономическим вопросам.

|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

Принято на сессии Совета депутатов от 31.05.2021г.

# Р Е Ш Е Н И Е

от 31 мая 2021г. село Усть-Бюр № 41

***Об итогах исполнения***

***Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета за 2020г.***

Заслушав и обсудив Отчет об итогах исполнения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета за 2020г., представленный администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии с Уставом МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Отчет об итогах исполнения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета за 2020г., принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации Усть-Бюрского сельсовета предусмотреть в 2021 году проведение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (председатель Голубничая Н.Б.).

1. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Усть-Бюрского сельсовета: /Е.А.Харитонова/