Информация

о ходе благоустройства и озеленения

на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2021 году

Благоустроительные работы включают в себя комплекс организационно-технических мероприятий.

На постоянном контроле администрации находится санитарное состояние жилого сектора, предприятий, торговых точек и других территорий в черте поселка и вокруг села.

В рамках благоустроительных мероприятий работает Комиссия по благоустройству, которая координирует все действия в данном направлении. Председателем Комиссии является Азевич Е.В., специалист администрации. Данной Комиссией проведена работа по выявлению фактов несоблюдения санитарных норм и правил, как среди населения, так и на объектах промышленности и социальной сферы.

Специалистами администрации проводится большая разъяснительная работа среди населения о необходимости уборки территории от мусора.

Составлено 2 административных протокола неорганизованному выпасу КРС.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по плану | затраты | сроки | ответственные | фактическое исполнение |
| 1. Организационная работа | | | | |  |
| 1. | Произвести закрепление общественных объектов за организациями, предприятиями с целью поддержания порядка и проведения благоустроительных работ. |  | апрель | Депутаты, руководители,  администрация | Проведено закрепление общественных объектов за организациями |
| 2. | Проведение схода граждан с обсуждением вопросов санитарного состояния и благоустройства территории. |  | апрель,  октябрь | Администрация  депутаты | 15.04.2021г. проведен Сход граждан |
| 3. | Проведение собраний:  - с предпринимателями,  - с землепользователями |  | апрель | Администрация, депутаты | 12.04.2021г.  01.04.2021г. |
| 4. | Проведение собраний жителей по улицам:  - о пожарной безопасности;  - о санитарном состоянии улиц;  - о сборе и вывозе мусора;  - о благоустройстве  - по организации выпаса частного КРС, биркованию скота |  | апрель - май | Администрация, депутаты, ТОСы | Проведено 1 собрание |
| 5. | Проведение подворового обхода:  - об участии в благоустройстве села;  - об уничтожении конопли;  - об уничтожении сорняков. |  | апрель  июнь  июль | Депутаты  ТОСы  специалисты | Выписано 4 предписания по наведению чистоты и порядка |
| 6. | Организация временных работ:  -уничтожение крапивы,  -уборка детских площадок, остановок | 37,0 тыс. руб. | апрель-  август | администрация | Проведена работа в июне, июле |
| 7. | Проведение санитарного дня каждую пятницу двухмесячника |  | апрель  май | Организации и предприятия | Проведено 7 санитарных пятниц:  4 в апеле, 2 в мае, 1 в июне |
| 8. | Информация депутатов о ходе выполнения благоустроительных работ на округах |  | В течение года | Депутаты |  |
| 2. Благоустройство | | | | |  |
| 1. | Уборка мусора, прошлогодней травы для предотвращения  пожарной опасности на территории поселения. |  | апрель - сентябрь | Руководители организаций, жители села | Часть работ выполнена |
| 2. | Грейдирование и ремонт дорог по улицам Кирпичная, проезд Кирпиченский | 1842,00 тыс. руб. | май-сентябрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | Работы выполнены в июле |
| 3. | Установка дорожных знаков | 200,00 | июнь-август | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | Работы не выполнены, запланированы в августе |
| 4. | Нанесение разметки пешеходных переходов | 60,00 тыс.руб. | август | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | Работы планируются на август |
| 5. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 140,00 тыс.руб. | август | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | Работы планируются на август |
| 6. | Ямочный ремонт | 200,0 тыс. руб. | май-август | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | Работы выполнены в июле |
| 7. | Асфальтирование тротуаров центральной части ул. Ленина | 279,5 тыс. руб. | июнь-август | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | Работы планируются на август |
| 8. | Ремонт моста через реку Уйбат | 43,8 тыс. руб. | май | Администрация | Работы выполнены |
| 9. | Ремонт и покраска ограждения территории предприятий и организаций. |  | май | Руководители  предприятий и организаций | Работы выполняются |
| 10. | Ремонт оград, палисадников домов. |  | июнь-август | Депутаты,  Администрация, жители села | Работы выполняются |
| 11. | Очистка русла реки Бюря от мусора. |  | август | Администрация,  жители села | Работы планируются на сентябрь |
| 12. | Благоустроительные работы на кладбище:  - восстановление воинского захоронения Забродина В.К.  - уборка мусора  - уход за могилами участников ВОВ (30)  - аккарицидная обработка  - установка памятников ВОВ 3 шт., оградки ВОВ 2 шт. | 266,8 тыс.руб.  14,6 тыс.руб.  20,0 тыс.руб.  64,6 тыс.руб. | Июль  Апрель  Апрель-август  Апрель  июль | Администрация,  МБУ ЖКХ, общественность | Работы выполняются  Проведена санитарная пятница  30.04.2021г. |
| 13. | Ремонт скверов, памятника, хоккейной коробки | 129,0 тыс. руб. | май-август | Администрация | Сквер «Репрессированных»-5,8 т.р.;  Краска 6,3 т.р.;  Покраска сквера – 29,2т.р. |
| 14. | Ремонтные работы уличного освещения по ул. Кирпичная, Школьная, школьный мост, мост через р. Бюря | 300,0 тыс. руб. | май-август | Администрация | Работы выполняются по мере необходимости  За уличное освещение 58,4 тыс. руб.  Приобретено э/товаров на сумму 56,0 тыс.руб. |
| 15. | Освещение улиц села (23) | 314,0 тыс.руб. | в течение года | Администрация | ул. Ленина март – 16,1 т.р. остальные работы планируются на сентябрь (приобретено в июне на 33,9т.р.) |
| 16. | Содержание уличного освещения | 166,1 тыс.руб. | в течение года | Администрация | Работы выполняются |
| 17. | Ремонт памятника, проведение благоустроительных работ. | 90,0 тыс.руб. | апрель-май | Администрация | Установлена новая трибуна май, |
| 18. | Ремонт детских площадок (замена штакетника, покраска);  приобретение малых игровых форм  - аккарицидная обработка детских игровых площадок | 350,0 тыс.руб.  5,7 тыс.руб. | Май-август  апрель | Администрация | Произведена покраска д/пл.: ул. Титова,  ул. Кирова,  4-ферма, частично покрашены  ул. Школьная, ул. Кирпичная.  Обработка проведена в апреле |
| 19. | Опашка территории (обновление минерализованных полос) | 25,9 тыс. руб. | май сентябрь | Администрация | Проведено май |
| 20. | Приобретение указателей улиц | 9,9 тыс.руб. | май сентябрь | Администрация | Работы выполняются |
| 3. Озеленение | | | | |  |
| 1. | Обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов |  | май | Закрепленные организации, общественность | Проведена обрезка деревьев возле памятника, удалены кустарники ул. Ленина, 50 |
| 2. | Посадка деревьев  Закладка сквера Победы (50 деревьев) |  | май | Закрепленные организации, общественность | 14.05.2021г. Национальный День посадки леса (высажено 60 саженцев ели и сосны) |
| 3. | Выращивание цветочной рассады.  Посадка цветов |  | март-май  июнь | Закрепленные организации, общественность | Разбито клумб:  Администрация – 4  СДК – 8  Библиотека – 1  Больница – 8  СОШ – 10  д/сад - 10 |
| 4. | Операция «Сорняк»:  -уничтожение дикорастущей конопли;  -уничтожение крапивы. | 19,6 тыс. руб. | июнь-  июль | Администрация | Уничтожение дикорастущей конопли на территории с. Усть-Бюр 0,27 га.(ул. Баумана 4 сот; ул. Степная 1 сот; ул. Заречная 3,5 сот; ул. Школьная 3 сот; ул. Ленина 1,6 сот; ул. Станционная 4 сот, ул. Кирпичная 0,9 сот, ул. Лесная 2,2 сот, ул. Лесхозная 0,3 сот, территория за кладбищем 5 сот., ул. Терешковой 1,5 сот) |
| 4. Санитарное состояние | | | | |  |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок | 51,0 тыс.руб. | апрель- сентябрь | Администрация | 23.04.2021г. работал бульдозер на территории несанкционированной свалки за кладбищем |
| 2. | Обустройство площадок под контейнеры для сбора мусора и ограждение вокруг контейнеров | 200,0 тыс. руб. | июнь-август | Администрация | Ведется ограждение вокруг площадок |
| 3. | Проведение подворного санитарного обхода два раза в год |  | апрель  сентябрь | Усть-Бюрская амбулатория |  |
| 4. | Содержание контейнеров ТКО | 312,2 тыс. руб. | весь период | Администрация | Работы выполняются |

Информацию подготовила: Азевич Е.В.,

специалист администрации Усть-Бюрского сельсовета

|  |
| --- |
|  |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 июля 2021г. с.Усть-Бюр № \_\_

*О ходе работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2021 году*

Заслушав и обсудив информацию администрации Усть-Бюрского сельсовета о проделанной работе по благоустройству и озеленению территории в первом полугодии 2021 года, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе работ по благоустройству и озеленению территории в первом полугодии 2021 года принять к сведению.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Решение вступает в силу со дня его принятия

Глава

Усть-Бюрского сельсовета: Е.А.Харитонова