|  |
| --- |
|  |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

Принято на сессии Совета депутатов от 29.07.2021г.

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 июля 2021г. с.Усть-Бюр № 45

*О ходе работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2021 году*

Заслушав и обсудив информацию администрации Усть-Бюрского сельсовета о проделанной работе по благоустройству и озеленению территории в первом полугодии 2021 года, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе работ по благоустройству и озеленению территории в первом полугодии 2021 года принять к сведению.

2. Рекомендовать председателям ТОСов «Центральный», «Удачный», «Новостройка», «Заречный», депутатам Усть-Бюрского Совета депутатов провести разъяснительную работу с жителями закрепленных участков по вопросу обустройства придомовых территорий.

3. Рекомендовать активу ТОСа «Центральный» активизировать работу по обустройству детской игровой площадки.

4. Всем организациям и учреждениям, расположенным на территории Усть-Бюрского сельсовета, ТОСам и другим общественным организациям принять активное участие в реализации Плана по благоустройству и озеленению территории в 2021 году.

5. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Усть-Бюрского сельсовета: Е.А.Харитонова

Информация

о ходе благоустройства и озеленения

на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2021 году

Благоустроительные работы включают в себя комплекс организационно-технических мероприятий, разработанный администрацией, руководителями организаций и учреждений, расположенных на территории с. Усть-Бюр, и утвержденный депутатами на сессии Совета депутатов.

План работы по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2021год был рассмотрен и утвержден депутатами на сессии от 31.03.2021г. решением № 17. В данном плане были предусмотрены организационные, благоустрои-тельные мероприятия, работы по озеленению и улучшению санитарного состояния поселка. Этим же решением был утвержден и состав комиссии по контролю за проведением благоустроительных мероприятий. Председателем комиссии является Азевич Е.В., члены: Карвонен И.В., Катышев С.И., Гаркалов О.И., Цыбизова А.В.

Отчет о ходе благоустройства и озеленения на территории Усть-Бюрского сельсовета (апрель - июль 2021г.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | | Объем финансиро-вания | Сроки | Ответственные | Фактическое исполнение |
| 1. Организационная работа | | | | | | |
| 1. | Произвести закрепление объектов за организациями, предприятиями с целью поддержания порядка и проведения благоустроительных работ. | | - | апрель | Администрация,  Руководители,  депутаты | Произведено закрепление общественных объектов за организациями, предприятиями |
| 2 | Проведение схода граждан с обсуж-дением вопросов санитарного сос-тояния и благоустройства территории. | | - | апрель,  октябрь | Администрация  Депутаты | 15 апреля 2021г. проведен Сход граждан, на котором присутствовало 76 человек |
| 3. | Проведение собраний:  - с предпринимателями,  - с землепользователями с. Усть-Бюр  - с руководителями КФХ | | - | март-апрель | Администрация | Проведены:  12.04. по вопросам благоустройства и ПБ  01.04. по вопросам благоустройства и ПБ  01.04. по вопросам ПБ |
| 4. | Проведение собраний жителей по улицам:  - о пожарной безопасности;  - о санитарном состоянии улиц;  - о сборе и вывозе мусора;  - о благоустройстве  - по организации выпаса частного КРС, биркованию скота | | - | апрель - май | Администрация, депутаты,  ТОСы | Проведено 1 собрание:  -ул. Кирпичная, 4-я ферма (Ощепкова С.Н., Цыбизова А.В., Азевич Е.В.) присутствовало 11 человек |
| 5. | Проведение подворового обхода:  - об участии в благоустройстве села;  - об уничтожении конопли;  - об уничтожении сорняков. | | - | апрель  июнь  июль | депутаты  ТОСы  специалисты | выписано 13 предписаний по наведению чистоты и порядка |
| 6. | Организация временных работ:  - уничтожение крапивы;  - уборка детских площадок, остановок | | 37,0 т.р. | апрель-  август | администрация | Работа проведена в июне, июле  Задействованы 3 человека |
| 7. | Проведение санитарного дня каждую пятницу двухмесячника | | - | апрель  май | Организации и предприятия | Проведено 7 санитарных пятниц: 08.04.2021, 16.04.2021, 22.04.2021, 30.04.2021, 05.05.2021, 14.05.2021, 28.05.2021. |
| 8. | Информация депутатов о ходе выполнения благоустроительных работ на округах | |  | В течении года | Депутаты |  |
|  | | 2. Благоустройство | | | | |
| 1. | Уборка мусора, прошлогодней травы для предотвращения пожарной опасности на территории поселения. | |  | апрель - сентябрь | Руководители организаций, жители села | Проведена весенняя уборка мусора:  - ООО «Аэросити 2000» вывезли на полигон ТБО 312куб.м. |
| 2. | Грейдирование и ремонт дорог по ул. Кирпичная, проезд Кирпиченский | | 1842,00 т.р. | май-сентябрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | Работы выполнены в июле |
| 3. | Установка дорожных знаков | |  | июнь-август | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района |  |
| 4. | Нанесение разметки пешеходных переходов | | 280 тыс. руб. | август | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | Работы планируются на август  Работы планируются на август |
| 5. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | | август | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 6. | Ямочный ремонт дорог по улицам села | | 200,00 т.р. | май-август | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | Работы выполнены в июле |
| 7. | Асфальтирование тротуаров центральной части ул. Ленина | | 279,5 т.р. | июнь-август | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | Работы планируются на август |
| 8. | Ремонт моста через реку Уйбат | | 43,8 т.р. | май | Администрация | Работы выполнены, задействовано 2 ед. техники |
| 9. | Ремонт и покраска ограждения тер-ритории предприятий и организаций. | |  | май | Руководители  предприятий и организаций |  |
| 10. | Ремонт оград, палисадников домов. | |  | июнь-август | Депутаты,  ТОСы |  |
| 11. | Очистка русла реки Бюря от мусора. | |  | август | Администрация,  жители села | Работы планируются на сентябрь |
| 12. | Благоустроительные работы на кладбище:  - восстановление воинского захоронения Забродина В.К.  - уборка мусора  - уход за могилами участников ВОВ  - аккарицидная обработка  - установка памятников ВОВ – 3 шт.,  установка оградок участникам  ВОВ -2 шт. | | 266,8 т.р.  14,6 т.р.  20,00 т.р.  64,6 т.р. | июль-август  апрель  апрель-август  апрель | Администрация,  МБУ ЖКХ, общественность | Работы выполняет ООО «Заря» (установка мемориального знака, восстановление воинского захоронения);  - субботник (27.04.20., 4 трактор.телеги, 69 чел.)  - 30 могил; 28.07.,29.07.,30.07.21г. выкошена трава на 13 могилах участников ВОВ;  - проведена 29.04.2021г. ООО «Саната»;  - установлены 01.06.21г., ИП Жаткин В.В. |
| 13. | Ремонт скверов, памятника, хоккейной коробки | | 41,3 т.р. | июль | Администрация | Сквер «Репрессированных» покрашен с 26.07.-30.07.2021г. |
| 14. | Ремонтные работы уличного освещения по ул. Кирпичная, Школьная, школьный мост, мост через речку Бюря | | 114,4 т.р. | май-август | Администрация | Приобретено материалов- 56,0 т.р.  За уличное освещение – 58,4 т.р. |
| 15. | Освещение улиц села (23)  Содержание электрика | | 50,0 т.р. | в течение года | Администрация | ул. Ленина в марте- 16,1 т.р.;  - остальные работы планируются на сентябрь;  - эл. товаров приобретено в июне на 33,9 т.р. |
| 16. | Содержание уличного освещения | | 166,1 т.р. | в течение года | Администрация |  |
| 17. | Ремонт памятника:  - проведение благоустроительных работ | |  | апрель-май | Администрация | Установлена новая трибуна 05.05.2021г.  ИП Шульгин А.Л., оплата произведена в 2020г. |
| 18. | Ремонт детских площадок (замена штакетника, покраска);  -приобретение малых игровых форм;  - аккарицидная обработка детских игровых площадок | | 21,4 т.р.  523,9 т.р.  5,7 т.р. | август  апрель | Администрация | - 19.04.2021г. приобретена краска.  Покрашены дет. площадки: ул. Титова, ул. Кирова, 4- Ферма, ул. Школьная, ул. Кирпичная, площадка по ул. Пушкина будет покрашена в августе;  Установка 05.08.-06.08.2021г. ИП Карант М.А.;  - проведена 29.04.2021г. ООО «Саната»; |
| 19. | Опашка территории (обновление минерализованных полос) | | 25,9 т.р. | май сентябрь | Администрация | С 15 по 20 мая площадью 44 250 кв. м (2,95 км\*15м) |
| 20. | Приобретение указателей улиц | | 9,9 т.р. | сентябрь | Администрация | Заказаны таблички с названием улиц на русском и хакасском языках в кол-ве 23 шт.,  название села для установки на въезде |
|  | | 3. Озеленение | | | | |
| 1. | Обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов | |  | май | Закрепленные организации, общественность | Проведена обрезка деревьев возле памятника (школа); удалены кустарники по ул. Ленина, 50 (администрация 2 чел.) |
| 2. | Посадка деревьев (60 деревьев) | |  | май | Закрепленные организации, общественность | сквер «Репрессированных» 20 деревьев,  на территории школы 25 деревьев,  спортивно-досуговый центр 15 деревьев |
| 3. | Выращивание цветочной рассады.  Посадка цветов | |  | март-май  июнь | Закрепленные организации, общественность | Разбито 42 клумбы:Администрация – 4, СДК – 8  Библиотека – 1, Больница – 12  СОШ – 7, детский сад - 10 |
| 4. | Операция «Сорняк»:  -уничтожение дикорастущей конопли;  -уничтожение крапивы и другие работы | | 39,2 т.р. | июнь-  июль | Администрация | - 1,09га.(; ул. Заречная 3,5 сот.; ул. Станционная-4 сот.; ул. Ленина 1,6 сот.;. Лесхозная 0,3 сот, территория за кладбищем 5 сот., ул. Кирпичная 0,9 сот., ул. Лесная 2,2 сот., ул. Школьная 3 сот., ул. Терешковой 1,5 сот.)  - Скошена крапива на детских площадках, в скверах площадью 0,9 га; работы продолжаются |
|  | | 4. Санитарное состояние | | | | |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок | | 51,0 т.р. | апрель | Администрация | - на территории карьера с 23.04.- 27.04.2021г. работал бульдозер |
| 2. | Обустройство площадок под контей-неры для сбора мусора и ограждение вокруг контейнеров | | 200 т.р. | июнь-август | Администрация | В июле начато ограждение площадок |
| 3. | Проведение подворного санитарного обхода два раза в год | |  | апрель-сентябрь | Усть-Бюрская амбулатория |  |
| 4. | Содержание контейнеров ТКО | | 312,2 т.р. | Весь период | Администрация | Работы выполняются |

Информацию подготовила: Азевич Е.В.,

специалист администрации Усть-Бюрского сельсовета