**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**о ходе подготовки объектов соцкультбыта**

**к отопительному сезону 2021-2022гг.**

Все подготовительные работы производятся согласно утвержденному плану работ по подготовке социальной сферы, жизнеобеспечения населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2021-2022гг. (решение № 34 от 31.05.2021г.)

На отчетный период выполнены следующие работы на объектах социальной сферы:

1. **Администрация:**

- ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной);

***Предстоит выполнить следующие работы:***

- косметический ремонт помещений 45,7 тыс. руб.

Ремонт кровли здания администрации (по плану требуется 1000,0 тыс. руб.) проектно-сметная документация готова.

1. **СДК – 773039,00:**

***Выполнено:***

- текущий ремонт котельной: покраска, побелка, замена колосников – 1067,0руб.;

- ревизия системы отопления.

***Выполняются:***

- капитальный ремонт полов здания СДК – 515,0 т.р.;

- косметический ремонт кабинетов: покраска полов, замена обоев, побелка потолков, замена дверей - 256972,0 т.р.

***Предстоит выполнить следующие работы****:*

- приобретение угля на отопительный сезон.

1. **Спортивный центр:**

***Выполнено:***

- ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной);

**4. Музей:**

***Выполнено:***

- ревизия систем отопления.

1. **Участковая больница:**

***Выполнено:***

- ревизия систем отопления.

***Предстоит выполнить следующие работы:***

- косметический ремонт помещений;

- приобретение угля на отопительный сезон.

1. **ПЧ № 102**

***Выполнено:***

- ревизия системы отопления.

***Предстоит выполнить следующие работы:***

- приобретение угля на отопительный сезон;

- косметический ремонт здания.

1. **Усть-Бюрская СОШ:**

***Выполнено:***

- профилактические работы в модульной котельной;

- промывка отопительной системы;

- капитальный ремонт душевой кабины;

- капитальный ремонт раздевалки;

- текущий ремонт школы (побелка, покраска, частичные штукатурные работы (остался 1 этаж т.к. работают электрики);

- окраска панелей, мытьё окон, стирка штор, паласов;

- ремонт надворных туалетов;

- капитальный ремонт спортзала (осталось настелить напольное покрытие);

- частичный ремонт ученической мебели;

- ревизия электрощитов и электросети по школе и мастерским;

- утепление деревянных окон – в коридорах и мастерских.

**7. МБОУ д/с «Елочка»:**

***Выполнено:***

- текущий косметический ремонт помещений и территории детского сада;

- ревизия системы отопления (промывка системы, гидравлические испытания);

- утепление младшей группы (пол, окна, завалины) – 7,00 тыс.руб.

***Предстоит выполнить следующие работы:***

- приобретение угля на отопительный сезон;

- поверка манометров;

- вывоз шлака.

**8. Централизованный - водопровод**

***Выполнено:***

- просушка колодцев, утепление колодцев;

- ревизия сетей водопровода;

- косметический ремонт помещения.

***Предстоит выполнить следующие работы:***

- проверка работы пожарных гидрантов.

**9. Водонапорная башня:**

***Выполнено:***

- ремонт завалинок по периметру;


- новое крыльцо.

***Предстоит выполнить следующие работы:***

- приобретение угля на отопительный сезон.

Информацию подготовила: Азевич Е.В. специалист

администрации Усть-Бюрского сельсовета



|  |
| --- |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

Принято на сессии Совета депутатов от 29.07.2021г.

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 29 июля 2021г. с.Усть-Бюр № 47

***О ходе подготовки объектов соцкультбыта***

***к отопительному сезону 2021-2022гг.***

Заслушав и обсудив информацию о ходе подготовки объектов соцкульт-быта к отопительному сезону 2021-2022гг., представленную администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Информацию о ходе подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2021-2022гг. принять к сведению.

2. Рекомендовать руководителям учреждений социальной сферы (Лукошко А.А., Шпагиной И.В., Кривощековой Л.Н.) обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по подготовке объектов соцкультбыта к работе в зимний период.

3. Мастеру производственного участка с. Усть-Бюр Карвонен И.В. обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по подготовке централизованного водопровода к работе в зимний период.

4. На сессии Совета депутатов (октябрь 2021г.) заслушать вопрос об итогах подготовки объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2021-2022гг.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по социальным вопросам, культуре, образованию и здравоохранению (Шпагина И.В.).

6. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Усть-Бюрского сельсовета: Е.А.Харитонова