|  |
| --- |
|  |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

Принято на сессии

Совета депутатов 31.03.2022г.

Р Е Ш Е Н И Е

от 31 марта 2022г. село Усть-Бюр № 23

Об утверждении Плана работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2022 год

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в рамках реализации мероприятий муниципальной Программы «Благоустройство территории Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия», в соответствии с п/п 19 п. 1 ст. 9 Устава муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2022 год согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Усть-Бюрского сельсовета:

- разработать и представить в администрацию Планы благоустройства и озеленения закрепленных территорий (до 10.04.2022г.);

- принять активное участие в проведении Двухмесячника по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории с.Усть-Бюр.

3. Депутатам Усть-Бюрского Совета депутатов активизировать работу с населением на закрепленных участках по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка.

4. Создать комиссию для подведения итогов благоустроительных мероприятий в составе:

председатель комиссии: Азевич Е.В., специалист администрации

заместитель председателя комиссии: Карвонен И.В., мастер производственного участка с. Усть-Бюр

члены комиссии: Гаркалов О.И., депутат от 1 избирательного округа

Катышев С.И., депутат от 2 избирательного округа

Цыбизова А.В., депутат от 1 избирательного округа.

5. План работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2022 год разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

6. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района: Е.А.Харитонова

Приложение

к решению Совета депутатов

Усть-Бюрского сельсовета

от 31.03.2022г. № 23

План работ по благоустройству и озеленению

на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по плану | Объем финансирования | сроки | ответственные |
| 1. Организационная работа | | | | |
| 1. | Произвести закрепление общественных объектов за организациями, предприятиями с целью поддержания порядка и проведения благоустроительных работ. |  | апрель | Депутаты, руководители,  администрация |
| 2. | Проведение схода граждан с обсуждением вопросов санитарного состояния и благоустройства территории. |  | апрель,  октябрь | Администрация  депутаты |
| 3. | Проведение собраний:  - с предпринимателями,  - с землепользователями |  | апрель | Администрация, депутаты |
| 4. | Проведение собраний жителей по улицам:  - о пожарной безопасности;  - о санитарном состоянии улиц;  - о сборе и вывозе мусора;  - о благоустройстве  - по организации выпаса частного КРС, биркованию скота |  | апрель - май | Администрация, депутаты, ТОСы |
| 5. | Проведение подворового обхода:  - об участии в благоустройстве села;  - об уничтожении конопли;  - об уничтожении сорняков. |  | апрель  июнь  июль | Депутаты  ТОСы  специалисты |
| 6. | Организация временных работ:  -уничтожение крапивы,  -уборка детских площадок, остановок | 83,1 т.р. | апрель-  август | администрация |
| 7. | Проведение санитарного дня каждую пятницу двухмесячника |  | апрель  май | Организации и предприятия |
| 8. | Информация депутатов о ходе выполнения благоустроительных работ на округах |  | в течение года | Депутаты |
| 2. Благоустройство | | | | |
| 1. | Уборка мусора, прошлогодней травы для предотвращения  пожарной опасности на территории поселения. |  | апрель - сентябрь | Руководители организаций, жители села |
| 2. | Содержание автомобильных дорог: приобретение гравия, зимнее содержание | 100,0 т.р. |  | Администрация |
| 3. | Профилактическая обработка открытых пространств | 20,0 т.р. | апрель | Администрация |
| 4. | Ремонт и покраска ограждения территории предприятий и организаций. |  | май | Руководители  предприятий и организаций |
| 5. | Ремонт оград, палисадников домов. |  | июнь-август | Депутаты,  Администрация, жители села |
| 6. | Очистка русла реки Бюря от мусора. |  | август | Администрация,  жители села |
| 7. | Благоустроительные работы на кладбище:  - восстановление и сохранение мест захоронения участников ВОВ  - уборка мусора  - уход за могилами участников ВОВ (30)  - аккарицидная обработка | 4,0 т.р.  3,0 т.р.  30,0 т.р. | апрель  апрель-август  апрель | Администрация,  МБУ ЖКХ, общественность |
| 8. | Ремонт скверов, памятника, детских площадок;  - установка урн по ул. Ленина, 52  - приобретение товаров д/ремонта | 473,1 т.р.  5,0 т.р.  89,5 т.р. | май-август | Администрация |
| 9. | Электромонтажные работы по ул. Пушкина, Трактовая | 200,0 т.р. | май-август | Администрация |
| 10. | Содержание уличного освещения | 640,0 т.р.  (содержание 216,2 т.р., электроэнергия 428,8 т.р.) | в течении года | Администрация |
| 11. | Приобретение малых игровых форм | 210,0 т.р. | август | Администрация |
| 12. | Ликвидация дикорастущей конопли  Приобретение баннеров | 20,0 т.р.  3,0 т.р. | июль  август | Администрация |
| 13. | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | 250,0 т.р. | январь-декабрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 14. | Ямочный ремонт | 400,0 т.р. | май-август | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 15. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Заречная | 1,950 т.р. | июнь-сентябрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 16. | Ремонт автомобильной дороги с. Усть-Бюр- хутор Верхний Тибик | 1525,0 т.р. | июнь-сентябрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 17. | Ремонт автомобильной дороги ул. Станционная | 3413,8 т.р. | июнь-сентябрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 18. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 200,0 т.р. | январь-декабрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 3. Озеленение | | | | |
| 1. | Обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов |  | май | Закрепленные организации, общественность |
| 2. | Посадка деревьев |  | май | Закрепленные организации, общественность |
| 3. | Выращивание цветочной рассады.  Посадка цветов |  | март-май  июнь | Закрепленные организации, общественность |
| 4. | Операция «Сорняк»:  -уничтожение дикорастущей конопли | S-3 га; | июнь-  июль | Администрация |
| 4. Санитарное состояние | | | | |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок:  1 свалка | 100,0 т.р. | апрель-сентябрь | Администрация |
| 2. | Обустройство площадок под контейнеры для сбора мусора и ограждение вокруг контейнеров | 1019,9 т.р. | май | Администрация |
| 3. | Проведение подворного санитарного обхода два раза в год |  | апрель  сентябрь | Администрация  Усть-Бюрская амбулатория |
| 4. | Содержание контейнеров ТКО | 566,3 т.р. | весь период | Администрация |
|  |  | 11305,7 т.р. из них:  бюджет МО - 2847,0 т.р.  средства дорожного фонда – 6748,3 т.р.  средства федерального, республиканского бюджета 1710,4 т.р. |  |  |