|  |
| --- |
|  |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

Принято на сессии

 Совета депутатов 31.03.2022г.

 Р Е Ш Е Н И Е

 от 31 марта 2022г. село Усть-Бюр № 23

Об утверждении Плана работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2022 год

 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в рамках реализации мероприятий муниципальной Программы «Благоустройство территории Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия», в соответствии с п/п 19 п. 1 ст. 9 Устава муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

 **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2022 год согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Усть-Бюрского сельсовета:

- разработать и представить в администрацию Планы благоустройства и озеленения закрепленных территорий (до 10.04.2022г.);

- принять активное участие в проведении Двухмесячника по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории с.Усть-Бюр.

 3. Депутатам Усть-Бюрского Совета депутатов активизировать работу с населением на закрепленных участках по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка.

4. Создать комиссию для подведения итогов благоустроительных мероприятий в составе:

председатель комиссии: Азевич Е.В., специалист администрации

заместитель председателя комиссии: Карвонен И.В., мастер производственного участка с. Усть-Бюр

члены комиссии: Гаркалов О.И., депутат от 1 избирательного округа

 Катышев С.И., депутат от 2 избирательного округа

 Цыбизова А.В., депутат от 1 избирательного округа.

 5. План работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2022 год разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

 6. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района: Е.А.Харитонова

 Приложение

 к решению Совета депутатов

 Усть-Бюрского сельсовета

 от 31.03.2022г. № 23

 План работ по благоустройству и озеленению

на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по плану |  Объем финансирования | сроки  | ответственные  |
| 1. Организационная работа |
| 1. | Произвести закрепление общественных объектов за организациями, предприятиями с целью поддержания порядка и проведения благоустроительных работ. |  | апрель  | Депутаты, руководители,администрация  |
| 2. | Проведение схода граждан с обсуждением вопросов санитарного состояния и благоустройства территории. |  | апрель, октябрь  | Администрация депутаты |
| 3. | Проведение собраний:- с предпринимателями,- с землепользователями |  |  апрель | Администрация, депутаты |
| 4. |  Проведение собраний жителей по улицам:- о пожарной безопасности;- о санитарном состоянии улиц;- о сборе и вывозе мусора;- о благоустройстве- по организации выпаса частного КРС, биркованию скота |  | апрель - май |  Администрация, депутаты, ТОСы |
| 5. | Проведение подворового обхода:- об участии в благоустройстве села;- об уничтожении конопли;- об уничтожении сорняков.  |  | апрельиюньиюль | ДепутатыТОСыспециалисты |
| 6. |  Организация временных работ:-уничтожение крапивы,-уборка детских площадок, остановок | 83,1 т.р. | апрель-август |  администрация |
| 7. |  Проведение санитарного дня каждую пятницу двухмесячника  |  |  апрельмай | Организации и предприятия  |
| 8. |  Информация депутатов о ходе выполнения благоустроительных работ на округах |  | в течение года  |  Депутаты |
| 2. Благоустройство  |
| 1. | Уборка мусора, прошлогодней травы для предотвращения пожарной опасности на территории поселения. |  | апрель - сентябрь  | Руководители организаций, жители села  |
| 2. |  Содержание автомобильных дорог: приобретение гравия, зимнее содержание |  100,0 т.р. |   |  Администрация  |
| 3.  |  Профилактическая обработка открытых пространств | 20,0 т.р.  | апрель  |  Администрация  |
| 4. | Ремонт и покраска ограждения территории предприятий и организаций.  |  | май | Руководители предприятий и организаций |
| 5. | Ремонт оград, палисадников домов. |  | июнь-август  | Депутаты,Администрация, жители села |
| 6.  | Очистка русла реки Бюря от мусора. |  | август | Администрация,жители села |
| 7. | Благоустроительные работы на кладбище:- восстановление и сохранение мест захоронения участников ВОВ- уборка мусора- уход за могилами участников ВОВ (30)- аккарицидная обработка | 4,0 т.р.3,0 т.р.30,0 т.р. |  апрельапрель-августапрель  | Администрация,МБУ ЖКХ, общественность |
| 8. |  Ремонт скверов, памятника, детских площадок;- установка урн по ул. Ленина, 52- приобретение товаров д/ремонта | 473,1 т.р.5,0 т.р.89,5 т.р. |  май-август | Администрация |
| 9. | Электромонтажные работы по ул. Пушкина, Трактовая | 200,0 т.р. | май-август  | Администрация |
| 10. | Содержание уличного освещения |  640,0 т.р.(содержание 216,2 т.р., электроэнергия 428,8 т.р.) | в течении года | Администрация |
| 11. | Приобретение малых игровых форм | 210,0 т.р. |  август | Администрация  |
| 12. |  Ликвидация дикорастущей коноплиПриобретение баннеров |  20,0 т.р.3,0 т.р. | июльавгуст  | Администрация |
| 13. | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | 250,0 т.р. | январь-декабрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 14. |  Ямочный ремонт | 400,0 т.р. | май-август |  Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 15. | Ремонт автомобильной дороги ул. Заречная | 1,950 т.р. | июнь-сентябрь |  Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 16. | Ремонт автомобильной дороги с. Усть-Бюр- хутор Верхний Тибик | 1525,0 т.р. | июнь-сентябрь |  Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 17. | Ремонт автомобильной дороги ул. Станционная | 3413,8 т.р. | июнь-сентябрь |  Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 18. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 200,0 т.р. | январь-декабрь |  Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 3. Озеленение |
| 1. | Обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов |  | май | Закрепленные организации, общественность |
| 2. | Посадка деревьев   |  | май  | Закрепленные организации, общественность |
| 3. | Выращивание цветочной рассады.Посадка цветов |  | март-май июнь  | Закрепленные организации, общественность |
| 4. | Операция «Сорняк»:-уничтожение дикорастущей конопли | S-3 га; | июнь- июль | Администрация |
| 4. Санитарное состояние |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок:1 свалка  |  100,0 т.р.  |  апрель-сентябрь | Администрация  |
| 2. | Обустройство площадок под контейнеры для сбора мусора и ограждение вокруг контейнеров  | 1019,9 т.р. |  май | Администрация  |
| 3. | Проведение подворного санитарного обхода два раза в год |  | апрельсентябрь | АдминистрацияУсть-Бюрская амбулатория |
| 4. | Содержание контейнеров ТКО | 566,3 т.р. | весь период | Администрация  |
|  |  | 11305,7 т.р. из них:бюджет МО - 2847,0 т.р.средства дорожного фонда – 6748,3 т.р.средства федерального, республиканского бюджета 1710,4 т.р.  |  |  |