|  |
| --- |
| Описание: ࠅ⢘__ |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

Принято на сессии

Совета депутатов 29.04.2022г.

#  Р Е Ш Е Н И Е

 от 29 апреля 2022г. село Усть-Бюр № 30

***Об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2021 году***

 Заслушав Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2021 году, представленный администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии с Уставом МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

 **РЕШИЛ:**

1. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2021 году утвердить.
2. Рекомендовать администрации Усть-Бюрского сельсовета включить в план на 2022год по данной программе мероприятия по реконструкции уличного освещения в районе улиц Трактовая-Лесхозная, улица Пушкина от дома № 16 до дома № 34.

 4. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2021 году разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

 5. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (председатель Голубничая Н.Б.).

6. Решение вступает в силу со дня его принятия.

 Глава Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района: /Е.А.Харитонова/

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы    | Администрация Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия  |
| Отчетный период    | 2021 год  |
| Дата составления отчета    | 01.04.2022  |
| Непосредственный исполнитель  | Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам Рассказова Татьяна Алексеевна, тел. 8 (39032) 2-20-63  |
| (должность, ФИО, номер телефона)   |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета»

 за 2021 год

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Бюрского сельсовета

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование программы  | План на 2021 год | Кассовые расходы с начала 2021 года | Выполнено с начала года % (гр. 10\*100/ гр.6)  | Информация о выполненных мероприятиях  | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы)  |
| МБ  | РХ  | РФ  | Всего  | МБ  | РХ  | РФ  | Всего  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  |
| 1.  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета  | 255,0  | 0,0  | 0,0  | 255,0  | 254,6  | 0,0  | 0,0  | 254,6  | 99,8 | 115,2 – электромонтажные работы пер. Горный, ул. Нагорная, школьные мостики (58,4-работа, 56,8-приобретение электротоваров);29,2 – электромонтажные работы по ул. Школьная;60,9 – электромонтажные работы по ул. Лесхозная, ул. Лесная, ул. Степная (43,8-работа, 17,1-приобретение электротоваров);49,3 – электромонтажные работы по ул. Ленина (21,9-работа, 27,4-приобретение электротоваров). |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о реализации муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета»**

*1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало*

*отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в Усть-Абаканском*

*районе, а также оценка положения Усть-Абаканского района на фоне Республики*

*Хакасия на начало отчетного финансового года)*

С целью рационального использования топливно-энергетических ресурсов в Российской Федерации принят Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон «Об энергосбережении» установил четкие требования в части эффективного использования и обязал решать данную проблему программным методом.

В условиях узкой экономической специализации муниципальных районов Республики Хакасия рациональное использование и экономия топливно-энергетических ресурсов способствует повышению социально-экономической устойчивости населенных пунктов.

Реализация потенциала энергосбережения субъектами непроизводственного сектора позволяет получить экономию энергопотребления без нарушения каких-либо требований и условий, необходимых для обеспечения данного вида деятельности.

Потенциал энергосбережения – это количество топливно-энергетических ресурсов, которое можно сберечь в результате реализации технически возможных и экономически оправданных мер, направленных на эффективное их использование. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Все это значительно увеличивает долю расходов из местного бюджета на содержание учреждений.

Основной целью муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основными задачами программы являются:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этих затрат по муниципальным контрактам;

- замена осветительных приборов на энергосберегающие в бюджетных учреждения и системах уличного освещения.

В настоящее время на территории Усть-Бюрского сельсовета освещено 24 улицы, установлено 9 ШУНО (шкаф учета наружного освещения), оснащенных прибором учета и реле времени (таймер):

№ 1 - ул. Лесная, ул. Терешковой, ул. Титова;

№ 2 - ул. Гагарина, ул. Баумана;

№ 3 - ул. Станционная, ул. Школьная, ул. Степная, ул. Трактовая, переулок Трактовый, ул. 70 лет Победы, ул. Петухова, ул. Матросова;

№ 4 - ул. Аэродромная, ул. Лесхозная;

№ 5 - ул. Набережная, мост;

№ 6 - ул. Кирпичная, ул. Нагорная, пер. Горный;

№ 7 - ул. Кирова, ул. Заречная;

№ 8 - ул. Ленина, ул. Пушкина;

№ 9 – ул. 4-я Ферма.

Общая протяженность уличного освещения составляет 21,0 км.

 На территории Усть-Бюрского сельсовета отсутствует безучетное потребление электроэнергии.

*2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию*

На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2021г. запланировано 255,0 тыс. руб., фактически исполнено 254,6 тыс. руб., исполнение – 99,8%.

Бюджетные средства в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения на объектах муниципальной собственности». Было запланировано 255 тыс. рублей, фактически израсходовано – 254,6 тыс. рублей (43,8 - электромонтажные работы пер. Горный, ул. Нагорная; 14,6 - электромонтажные работы в районе школьных мостиков; 29,2 - электромонтажные работы по ул. Школьная; 29,2 - электромонтажные работы по ул. Лесхозная; 14,6 - электромонтажные работы по ул. Лесная, ул. Степная; 21,9 - электромонтажные работы по ул. Ленина (дополнительное уличное освещение в районе домов от № 4 до № 6); 101,3 – приобретение электротоваров для ремонта уличного освещения улиц Нагорная, пер. Горный, ул. Лесхозная, ул. Лесная, ул. Степная, ул. Ленина, школьные мостики). Освоение составило 99,8%.

Основное мероприятие 2 «Уменьшение потребления энергии и связанных с этих затрат по муниципальным контрактам». Ежегодно перед началом отопительного сезона во всех учреждениях: Администрация Усть-Бюрского сельсовета, МКУ «Усть-Бюрский СДК», МБОУ «Усть-Бюрская СОШ», детский садик «Елочка», Усть-Бюрская амбулатория, ПЧ №102 проводится ревизия системы отопления. А также следующие мероприятия:

МКУ «Усть-Бюрский СДК»: заменены двери в кабинетах, отремонтировали полы в фойе, малом зале и коридорах; частичный ремонт кровли;

МБОУ «Усть-Бюрская СОШ»: проведены профилактические работы в модульной котельной; промывка отопительной системы;

Детский садик «Елочка»: проведен ремонт крыши котельной.

ПЧ №102: частичный ремонт кровли.

Основное мероприятие 3 «Замена осветительных приборов на энергосберегающие в бюджетных учреждениях и системах уличного освещения». На территории Усть-Бюрского сельсовета на протяжении нескольких лет ведется работа по уличному освещению. Проведены следующие работы:

- монтаж воздушной линии уличного освещения переулок Горный, ул. Нагорная. Установлено 3 светильника, проложено 500 метров провода;

- монтаж воздушной линии уличного освещения в районе школьных мостиков. Установлено 2 светильника, проложено 100 метров провода;

- демонтаж и подключение светильников по ул. Школьная. Установлено 3 светильника, проложено 200 метров провода;

- демонтаж и подключение светильников по ул. Лесхозная. Установлено 7 светильников;

- демонтаж и подключение светильников по ул. Лесная, Степная. Установлено 4 светильника;

- монтаж дополнительного уличного освещения по ул. Ленина в районе домов от № 4 до № 6. Установлено 4 светильника, проложено 200 метров провода.

*3. Результаты оценки эффективности муниципальной программы*

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Бюрского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Усть-Бюрского сельсовета от 25.12.2013 № 67-п и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» за 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование  показателя  |  Единица измерения | Значение целевого показателя |
| утверждено в муниципальной программе  | достигнуто | оценка в баллах |
| Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | шт | 11 | 18 | +1 |
| Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | +1 |
| Замена осветительных приборов на энергосберегающие в бюджетных учреждениях и системах уличного освещения | шт | 13 | 13 | +1 |
| Итоговая сводная оценка  |  Х  |  Х  |  Х  | 3/3 |
| Оценка эффективности муниципальной программыпо итоговой сводной оценке, процентов  | Оценка эффективности 100%. Программа эффективная |

 Исполнитель: заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам - Рассказова Татьяна Алексеевна