|  |
| --- |
| ࠅ⢘__ |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

Принято на сессии

Совета депутатов 29.04.2022г.

# Р Е Ш Е Н И Е

 от 29 апреля 2022г. село Усть-Бюр № 34

***Об итогах исполнения***

***Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета за 2021г.***

 Заслушав и обсудив Отчет об итогах исполнения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета за 2021г., представленный администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии с Уставом МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Отчет об итогах исполнения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета за 2021г. утвердить.
2. Отчет об итогах исполнения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета в 2021 году разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

 3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (председатель Голубничая Н.Б.).

1. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Усть-Бюрского сельсовета: /Е.А.Харитонова/

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы   | Администрация Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия  |
| Отчетный период    | 2021 год  |
| Дата составления отчета    | 01.04.2022  |
| Непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона)   | Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам Рассказова Т.А.тел. 8 (39032) 2-20-63  |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование программы (подпрограммы)  | План на 2021 год  | Кассовые расходы с начала 2021 года  | Выполнено с начала года %  (гр. 10\*100/гр.6)  | Информация о выполненных мероприятиях  | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы)  |
| МБ  | РХ  | РФ  | Всего  | МБ  | РХ  | РФ  | Всего  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  |
| 1  | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета  |  100,0  |   |   |  100,0  |  91,4  |   |   |  91,4  |  91,4  | 14,6-частичная подсыпка автомобильных дорог,7,3-ликвидация гололеда,43,9-ремонт дороги и моста через реку Бюря,14,6-выравнивание ям вдоль дороги по улице Ленина,5,0-аренда транспортного средства,6,0-приобретение песка из отсевов дробления. |   |

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Бюрского сельсовета

 (тыс. рублей)

**Пояснительная записка**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета» за 2021 год**

*1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового года*

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета» утверждена постановлением главы Усть-Бюрского сельсовета от 08.02.2018г. № 6-п. Программа была разработана администрацией Усть-Бюрского сельсовета.

Основными целями данной программы являются:

- обеспечение дорожной деятельности, включающей расходы на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта Усть-Бюрского сельсовета

- приведение состояния дорог в соответствие с нормативными требованиями, для создания жителям комфортных условий для проживания

Задачи программы:

- содержание, сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Усть-Бюрского сельсовета;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта Усть-Бюрского сельсовета;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

 Дорожная инфраструктура администрации Усть-Бюрского сельсовета представлена дорогами общего пользования местного значения. Общая протяженность дорог на 01.01.2021г.- 81,69 км., в том числе асфальт 5,31 км., грунт 76,38 км.

В 2020 году Решением № 59 от 19.09.2019г. «О передачи осуществления части полномочий органу местного самоуправления Усть-Абаканский район» полномочия по содержанию автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда администрации Усть-Бюрского сельсовета переданы администрации Усть-Абаканского района.

По плану мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» подпрограммы «Дорожное хозяйство» дорожный фонд составляет 2 692 000,00 рублей. Фактически исполнено 2 423 377,54 рублей.

*2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию*

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» подпрограммы «Дорожное хозяйство» в 2021 году за счет средств дорожного фонда предусмотрено 2 692,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 423,4 тыс. рублей или 90,0%.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство»:

- содержание автомобильных дорог (зимнее содержание) предусмотрено 250,0 тыс. руб., исполнено 220,0 тыс. руб.

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог местного значения предусмотрено 200,0 тыс. руб., исполнено 308,1 тыс. руб.

- ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Кирпичная (780м), проезд Кирпиченский (820м) предусмотрено 1 842,0 тыс. руб., исполнено 1 710,7 тыс. руб.

- ремонт тротуара с. Усть-Бюр выполнен не по плану 2021 года, в связи с тем, что в 2020 году некачественно выполнены работы по ремонту тротуара. Затраты составили 184,6 тыс. руб.

В план 2021 года были включены такие мероприятия, как

- установка дорожных знаков - 150,0 тыс. руб.;

- содержание дорожных знаков - 50,0 тыс. руб.;

- нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной дорожной разметки - 200,0 тыс. руб. Работы не выполнены.

В рамках реализации муниципальной программы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета» в 2021 году было запланировано 100,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 91,4 тыс. рублей. Были проведены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | План, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. |
| 1 | Частичная подсыпка автомобильных дорог | 8,0 | 14,6 |
| 2 | Ликвидация гололеда | 28,0 | 7,3 |
| 3 | Ремонт дороги и моста через реку Бюря | 44,0 | 43,9 |
| 4 | Выравнивание ям вдоль дороги по улице Ленина | 15,0 | 14,6 |
| 5 | Аренда транспортного средства | 2,0 | 5,0 |
| 6 | Приобретение песка из отсевов дробления | 3,0 | 6,0 |
| Итого | 100,0 | 91,4 |

*3. Результаты оценки эффективности муниципальной программы*

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Бюрского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Усть-Бюрского сельсовета от 25.12.2013 № 67-п и представлена в таблице 1.

Таблица 1. ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета» за 2021 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование  показателя  |  Единица измерения | Значение целевого показателя |
| утверждено в муниципальной программе  | достигнуто | оценка в баллах |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием местного значения | м | 5310 | 5310 | +1 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы которых выполнены в соответствии с нормативными требованиями  | м | 1600 | 1600 | +1 |
| Количество детских учреждений (школ, детских садов), вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 «Дети») | шт | 2 | 2 | +1 |
| Итоговая сводная оценка  |  Х  |  Х  |  Х  | 3/+3 |
| Оценка эффективности муниципальной программыпо итоговой сводной оценке, процентов  | Оценка эффективности 100%. Программа эффективная |

 Исполнитель: заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам – Рассказова Т.А.