|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

Принято на сессии

Совета депутатов 02.06.2022г.

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 02 июня 2022г. село Усть-Бюр № 47

Об утверждении Плана работ по подготовке объектов

соцкультбыта к отопительному периоду 2022-2023гг. на территории Усть-Бюрского сельсовета

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 9 Устава муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работ по подготовке объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2022-2023гг. согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Усть-Бюрского сельсовета соблюдать сроки выполнения работ согласно утвержденным Планам работ по подготовке подведомственных объектов к отопительному периоду 2022-2023гг. своевременно (до 10 сентября) создать запас топлива перед началом отопительного сезона.

3. Создать депутатскую комиссию для осуществления контроля за ходом подготовки объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2022-2023гг. в составе: Голубничая Н.Б. – председатель комиссии, Катышев С.И. – член комиссии, Шпагина И.В. – член комиссии.

4. На сессии Совета депутатов (сентябрь) заслушать вопрос об исполнении Плана по подготовке объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2022-2023гг.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета: Е.А.Харитонова

**Приложение к** решению Совета депутатов Усть-Бюрского сельсовета от 02.06.2022г. № 47

**План подготовки объектов социальной сферы,**

**жизнеобеспечения населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2022-2023 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование подготовительных работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Планир. фин-сы тыс. руб.** | **Срок исполне-ния** | **Примечание** |
|  | **Администрация**  Ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной).  Ремонт кровли здания администрации (замена листового шифера).  **Всего:** | шт.  **т.р.** | 2 | -  1030,0    **1030,0** | июнь |  |
|  | **Спортивный центр**  Ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной). | шт. | 2 |  | июнь |  |
|  | **СДК.**  Ревизия системы отопления.  Текущий ремонт котельной: покраска, побелка, замена колосников  Приобретение угля на отопительный сезон.    **Всего:** | шт.  т  т.р. | 2  70 | 2,5  249,2  251,7 | май  май  август |  |
|  | **д/с «Елочка»**  Ревизия системы отопления.  Приобретения угля на отопительный сезон.  Косметический ремонт здания. Поверка манометров.  Вывоз шлака.  Утепление младшей группы (пол в туалете).  **Всего:** | т | 44 | 8,0 | сентябрь  июль июнь  август  июнь |  |
|  | **МБОУ «Усть-БюрскаяСОШ»**  Замена шнека в модульной котельной, ремонт муфт.  Промывка отопительной системы.  Текущий ремонт школы (побелка, покраска, частичные штукатурные работы).  Утепление деревянных окон | ед.  ед.  шт | 1  1  30 |  | май  май  июнь- июль  июнь- июль |  |
|  | **Водонапорная башня**  Приобретения угля на отопительный сезон.  **Всего:** | т | 10 |  | август |  |
|  | **Централизованный водопровод**  Утепление, просушка колодцев  Ревизия сетей водопровода  Косметический ремонт помещения станции водоснабжения  Приобретение бактерицидной лампы обеззараживания воды | шт.  шт. | 34  3 |  | май-октябрь  август |  |
|  | **ПЧ 102**  Ревизия системы отопления.  Косметический ремонт.  Приобретения угля на отопительный сезон. | т | 23 |  | июнь  июнь  август |  |