|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

 Принято на сессии

Совета депутатов 02.06.2022г.

 **Р Е Ш Е Н И Е**

от 02 июня 2022г. село Усть-Бюр № 47

Об утверждении Плана работ по подготовке объектов

соцкультбыта к отопительному периоду 2022-2023гг. на территории Усть-Бюрского сельсовета

 В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 9 Устава муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

 **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работ по подготовке объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2022-2023гг. согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Усть-Бюрского сельсовета соблюдать сроки выполнения работ согласно утвержденным Планам работ по подготовке подведомственных объектов к отопительному периоду 2022-2023гг. своевременно (до 10 сентября) создать запас топлива перед началом отопительного сезона.

3. Создать депутатскую комиссию для осуществления контроля за ходом подготовки объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2022-2023гг. в составе: Голубничая Н.Б. – председатель комиссии, Катышев С.И. – член комиссии, Шпагина И.В. – член комиссии.

4. На сессии Совета депутатов (сентябрь) заслушать вопрос об исполнении Плана по подготовке объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2022-2023гг.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета: Е.А.Харитонова

 **Приложение к** решению Совета депутатов Усть-Бюрского сельсовета от 02.06.2022г. № 47

**План подготовки объектов социальной сферы,**

**жизнеобеспечения населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2022-2023 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование подготовительных работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Планир. фин-сы тыс. руб.** | **Срок исполне-ния** | **Примечание** |
|  | **Администрация**Ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной). Ремонт кровли здания администрации (замена листового шифера). **Всего:** | шт.**т.р.**  | 2 | -1030,0**1030,0** | июнь |  |
|  | **Спортивный центр**Ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной). | шт. | 2 |  | июнь |  |
|  | **СДК.**Ревизия системы отопления. Текущий ремонт котельной: покраска, побелка, замена колосников Приобретение угля на отопительный сезон.  **Всего:** | шт.тт.р. | 270 | 2,5249,2251,7  | маймайавгуст |  |
|  |  **д/с «Елочка»**Ревизия системы отопления.Приобретения угля на отопительный сезон.Косметический ремонт здания. Поверка манометров.Вывоз шлака.Утепление младшей группы (пол в туалете).**Всего:** | т | 44  | 8,0 | сентябрьиюль июньавгустиюнь |  |
|  | **МБОУ «Усть-БюрскаяСОШ»**Замена шнека в модульной котельной, ремонт муфт.Промывка отопительной системы.Текущий ремонт школы (побелка, покраска, частичные штукатурные работы).Утепление деревянных окон | ед.ед.шт  | 1130  |   | маймайиюнь- июльиюнь- июль   |   |
|  | **Водонапорная башня**Приобретения угля на отопительный сезон.**Всего:** | т | 10 |  | август |  |
|  | **Централизованный водопровод**Утепление, просушка колодцевРевизия сетей водопроводаКосметический ремонт помещения станции водоснабженияПриобретение бактерицидной лампы обеззараживания воды | шт.шт. | 343 |  |  май-октябрьавгуст |  |
|  | **ПЧ 102**Ревизия системы отопления.Косметический ремонт.Приобретения угля на отопительный сезон. |  т | 23 |  | июньиюньавгуст |  |