|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

 ПРОЕКТ

# **Р Е Ш Е Н И Е**

# от 31 августа 2022г. село Усть-Бюр №

 **Об итогах исполнения муниципальной программы**

**«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» за 2021 год**

 Заслушав и обсудив Отчет администрации об итогах исполнения муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» в 2021 году, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

 **РЕШИЛ:**

 1. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» в 2021 году принять к сведению.

 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

 Глава

 Усть-Бюрского сельсовета: /Е.А.Харитонова/

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете»**

|  |  |
| --- | --- |
|     Ответственный исполнитель муниципальной программы    |     Администрация Усть-Бюрского сельсовета  |
| Отчетный период    | 2021 год  |
| Дата составления отчета    | 01.05.2022г.  |
| Непосредственный исполнитель  | Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам Рассказова Т.А. 2-20-63  |
| (должность, ФИО, номер телефона)   |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» за 2021 год.

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Бюрского сельсовета

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование программы  |  |  | План на 2021 год  |  | Кассовые расходы с начала 2021 года |    | Выполнено с начала года % (гр. 10\*100/ гр.6)   | Информация о выполненных мероприятиях  | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы)  |
| МБ  |  | РХ  | РФ  | Всего  | МБ  | РХ  | РФ  | Всего  |
| 1  | 2  | 3  |  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  |
| 1.  | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете | 99,2  | -  |  | -  | 99,2  | 98,5  | -  | -  | 98,5  | 99,3  | 36,5 – ремонт водоразборной колонки;30,2 – пиломатериал для ремонта водоразборной колонки;31,8 – приобретение угля.  |   |

Пояснительная записка о реализации муниципальной программы

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» за 2021 год

*1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало*

*отчетного финансового года*

Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» утверждена постановлением главы Усть-Бюрского сельсовета от 05.11.2020г. № 70-п. Данная программа была разработана администрацией Усть-Бюрского сельсовета.Основной целью данной программы является:

- комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих приоритетных задач муниципальной программы:

- обеспечение и развитие коммунальных систем и объектов;

- повышение качества предоставления ЖКУ;

- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь населенного пункта - 268880 га

Численность населения (на 01.01.2022 г.) - 1860 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2021г.) – 1991,1 кв. м

Число источников (2021г.):

водоснабжения - 1

Протяженность сетей (2021г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - нет

электрических - 21 км

водопроводных – 4,241км.

На территории Усть-Бюрского сельсовета имеется сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 4241 м, площадь застройки 47,7 кв.м –наружные сети водоснабжения, которые обеспечивают 60 домовладений (166 чел.), 568 семей имеют индивидуальные скважины, колонки, колодцы с технической водой. В 2019 году полномочия в сфере решения вопросов местного значения в области организации водоснабжения населения переданы в Усть-Абаканский район, наружные сети водоснабжения переданы в Управление имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района.

Передачу и распределение электрической энергии осуществляют ПАО «Россети Сибирь».

Услуги по сбору и вывозу ТБО на территории Усть-Бюрского сельсовета осуществляет ООО «Аэросити-2000».

На территории Усть-Бюрского сельсовета централизованное теплоснабжение отсутствует.

*2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию*

В 2021 году на финансирование мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» в бюджете муниципального образования было предусмотрено 99,2 тыс. руб., израсходовано 98,5 тыс. руб. Исполнение составило 99,3%.

Бюджетные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие «Обеспечение и развитие коммунальных систем и объектов». По направлению «Мероприятие по водообеспечению населения» израсходовано 98,5 тыс. руб. На отопление водонапорной башни - 31,8 тыс. руб., в целях экономии угля, сохранения тепла и эстетичного вида был сделан ремонт завалинки и крыльца водонапорной башни на сумму 66,7 тыс. руб. (36,5 тыс. руб. – работа, 30,2 тыс. руб. – приобретение пиломатериала).

В рамках основного мероприятия «Повышение качества предоставления ЖКУ» по направлению «Анализ эффективности и своевременности размещения информации по жилищно-коммунальным услугам в СМИ и на официальных сайтах организаций» администрация размещает информацию в единой федеральной централизованной информационной системе, функционирующей на основе программных, технических средств и информационных технологий ГИС ЖКХ (Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства). ГИС ЖКХ предназначена для сбора, обработки, хранения, предоставления, размещения и использования информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту такого имущества. Об оказании коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых для этого. О размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по ней.

# 3. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Бюрского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Усть-Бюрского сельсовета от 25.12.2013 № 67-п и представлена в таблице 1.

Таблица 1

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Усть-Бюрского сельсовета

за 2021 год

Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование  показателя  |  Единица измерения | Значение целевого показателя |
| утверждено в муниципальной программе  | достигнуто | оценка в баллах |
| Обследовано водопроводных сетей и колодцев | шт | 35 | 35 | +1 |
| Выявление и устранение порывов или аварий на сети водоснабжения | раз | 0 | 0 | +1 |
| Ввод в действие жилых домов | шт | 2 | 2 | +1 |
| Оценка исполнения администрацией Усть-Бюрского сельсовета требований законодательства о размещении информации в ГИС ЖКХ | % | 100 | 100 | +1 |
| Использование денежных средст | % | 100 | 99,3 | -1 |
| Итоговая сводная оценка  |  Х  |  Х  |  Х  | +4/5 |
| Оценка эффективности муниципальной программыпо итоговой сводной оценке, процентов  | Оценка эффективности 80 %. Программа имеет средний уровень эффективности. |

Исполнитель: заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам Т.А. Рассказова