|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

Принято на сессии

Совета депутатов 31.08.2022г.

# **Р Е Ш Е Н И Е**

# от 31 августа 2022г. село Усть-Бюр № 55

**Об итогах исполнения муниципальной программы**

**«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» за 2021 год**

Заслушав и обсудив Отчет администрации об итогах исполнения муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» в 2021 году, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» в 2021 году принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации Усть-Бюрского сельсовета проработать совместно с администрацией Усть-Абаканского района следующие вопросы:

- приобретение АС-машины для откачки септиков у населения;

- бурения индивидуальных скважин холодного водоснабжения;

- доставки угля для населения.

3. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» в 2021 году разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

4.Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (председатель Голубничая Н.Б.).

5. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Усть-Бюрского сельсовета: /Е.А.Харитонова/

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Усть-Бюрского сельсовета |
| Отчетный период | 2021 год |
| Дата составления отчета | 01.05.2022г. |
| Непосредственный исполнитель | Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам Рассказова Т.А.  2-20-63 |
| (должность, ФИО, номер телефона) |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» за 2021 год.

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Бюрского сельсовета

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы |  |  | План на 2021 год | |  | Кассовые расходы с начала 2021 года | | |  | Выполнено с  начала  года % (гр. 10\*100/ гр.6) | Информация о выполненных мероприятиях | Примечания  (причины частичного  или полного  неисполнения каких-либо  мероприятий  Программы) |
| МБ |  | РХ | РФ | Всего | МБ | РХ | РФ | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете | 99,2 | - |  | - | 99,2 | 98,5 | - | - | 98,5 | 99,3 | 36,5 – ремонт водоразборной колонки;  30,2 – пиломатериал для ремонта водоразборной колонки;  31,8 – приобретение угля. |  |

Пояснительная записка о реализации муниципальной программы

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» за 2021 год

*1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало*

*отчетного финансового года*

Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» утверждена постановлением главы Усть-Бюрского сельсовета от 05.11.2020г. № 70-п. Данная программа была разработана администрацией Усть-Бюрского сельсовета.Основной целью данной программы является:

- комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих приоритетных задач муниципальной программы:

- обеспечение и развитие коммунальных систем и объектов;

- повышение качества предоставления ЖКУ;

- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь населенного пункта - 268880 га

Численность населения (на 01.01.2022 г.) - 1860 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2021г.) – 1991,1 кв. м

Число источников (2021г.):

водоснабжения - 1

Протяженность сетей (2021г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - нет

электрических - 21 км

водопроводных – 4,241км.

На территории Усть-Бюрского сельсовета имеется сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 4241 м, площадь застройки 47,7 кв.м –наружные сети водоснабжения, которые обеспечивают 60 домовладений (166 чел.), 568 семей имеют индивидуальные скважины, колонки, колодцы с технической водой. В 2019 году полномочия в сфере решения вопросов местного значения в области организации водоснабжения населения переданы в Усть-Абаканский район, наружные сети водоснабжения переданы в Управление имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района.

Передачу и распределение электрической энергии осуществляют ПАО «Россети Сибирь».

Услуги по сбору и вывозу ТБО на территории Усть-Бюрского сельсовета осуществляет ООО «Аэросити-2000».

На территории Усть-Бюрского сельсовета централизованное теплоснабжение отсутствует.

*2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию*

В 2021 году на финансирование мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» в бюджете муниципального образования было предусмотрено 99,2 тыс. руб., израсходовано 98,5 тыс. руб. Исполнение составило 99,3%.

Бюджетные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие «Обеспечение и развитие коммунальных систем и объектов». По направлению «Мероприятие по водообеспечению населения» израсходовано 98,5 тыс. руб. На отопление водонапорной башни - 31,8 тыс. руб., в целях экономии угля, сохранения тепла и эстетичного вида был сделан ремонт завалинки и крыльца водонапорной башни на сумму 66,7 тыс. руб. (36,5 тыс. руб. – работа, 30,2 тыс. руб. – приобретение пиломатериала).

В рамках основного мероприятия «Повышение качества предоставления ЖКУ» по направлению «Анализ эффективности и своевременности размещения информации по жилищно-коммунальным услугам в СМИ и на официальных сайтах организаций» администрация размещает информацию в единой федеральной централизованной информационной системе, функционирующей на основе программных, технических средств и информационных технологий ГИС ЖКХ (Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства). ГИС ЖКХ предназначена для сбора, обработки, хранения, предоставления, размещения и использования информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту такого имущества. Об оказании коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых для этого. О размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по ней.

# 3. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Бюрского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Усть-Бюрского сельсовета от 25.12.2013 № 67-п и представлена в таблице 1.

Таблица 1

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Усть-Бюрского сельсовета

за 2021 год

Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе | достигнуто | оценка в  баллах |
| Обследовано водопроводных сетей и колодцев | шт | 35 | 35 | +1 |
| Выявление и устранение порывов или аварий на сети водоснабжения | раз | 0 | 0 | +1 |
| Ввод в действие жилых домов | шт | 2 | 2 | +1 |
| Оценка исполнения администрацией Усть-Бюрского сельсовета требований законодательства о размещении информации в ГИС ЖКХ | % | 100 | 100 | +1 |
| Использование денежных средст | % | 100 | 99,3 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +4/5 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Оценка эффективности 80 %. Программа имеет средний уровень эффективности. | | | |

Исполнитель: заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам Т.А. Рассказова