**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**об итогах подготовки объектов соцкультбыта**

**к отопительному сезону 2022-2023гг.**

Подготовка объектов к отопительному периоду включает в себя комплекс мероприятий, выполнение которых способствует безаварийной, экономичной работе как оборудования, так и объекта в целом. Все подготовительные работы производились согласно утвержденному плану работ по подготовке объектов социальной сферы, жизнеобеспечению населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2022-2023гг. (решение Совета депутатов № 47 от 02.06.2022г.). На подготовку к отопительному сезону были запланированы расходы на сумму **1281,7** тыс. руб. из местного бюджета. Освоение составило **118,6 тыс. руб.** или  **9,25 %.**

При подготовке к зимнему периоду выполнены следующие работы на объектах социальной сферы:

1. **Администрация – план 1030, руб., факт 0,0 тыс. руб.:**

***Выполнены следующие работы:***

- ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной);

***Не выполнены следующие работы:***

- капитальный ремонт кровли здания администрации 1030,0 тыс.руб.

1. **СДК – план 251,7 тыс. руб., факт 116,4 тыс. руб.:**

***Выполнены следующие работы:***

- ревизия системы отопления;

- текущий ремонт котельной: покраска, побелка, замена колосников – 3,4 тыс.руб.;

- приобретение и установка вытяжной трубы и зонта. – 17,2 тыс.руб.;

- приобретение тачки и верхонок – 5,3 тыс.руб.;

- приобретение угля на отопительный сезон (27 т. на сумму вместе с доставкой 90,5 тыс. руб.);

- вывоз шлака.

1. **Спортивный центр – план 0,00 руб., факт 2,2 тыс. руб.:**

***Выполнены следующие работы:***

- ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной);

- продув системы отопления под давлением;

- ремонт электрокотла ЭВТ-12 «Zota» МК (2,2 тыс. руб.)

1. **Усть-Бюрская амбулатория:**

***Выполнены следующие работы:***

Введено в эксплуатацию новое здание амбулатории.

1. **ПЧ № 102**

***Выполнено:***

- ревизия системы отопления;

- косметический ремонт.

- приобретение угля на отопительный сезон 23 тонны

1. **Усть-Бюрская СОШ**

***Выполнены следующие работы:***

- текущий ремонт школы (побелка, покраска, частичные штукатурные работы);

- замена штека в модульной котельной;

- промывку отопительной системы;

- утепление деревянных окон в количестве 30 штук;

**7. МБОУ д/с «Елочка» - план 8,0 тыс. руб., факт 8,0 тыс. рублей:**

***Выполнены следующие работы:***

- текущий косметический ремонт помещений и территории детского сада ;

- ревизия системы отопления (промывка системы, гидравлические испытания);

- приобретение угля на отопительный сезон (15,0 тонн);

- проверка манометров, очистка зольной ямы от шлака;

- утепление пола в туалете младшей группы 8,0 тыс.руб.;

***8.* Водонапорная башня – план: 0,00 тыс.руб., факт 0,00 тыс.руб.**

***Не выполнены следующие работы:***

- приобретение угля на отопительный сезон 10,0 тонн

**9. Централизованный водопровод:**

***Выполнено:***


- косметический ремонт помещения;

-установлен новый прибор учета холодного водоснабжения на трубе подачи воды населению;

- просушка 34 колодцев;

- утепление 34 колодцев.

Информацию подготовила: специалист Ерина С.Б.



|  |
| --- |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

ПРОЕКТ

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 28 октября 2022г. с.Усть-Бюр №

***Об итогах подготовки объектов соцкультбыта***

***к отопительному сезону 2022-2023гг.***

Заслушав и обсудив информацию об итогах подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2022-2023гг., представленную администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Информацию об итогах подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2022-2023гг. принять к сведению.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по финансам, бюджету и налогам (председатель Голубничая Н.Б.).

5. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета

Усть-Абаканского района Республики Хакасия: Е.А.Харитонова