|  |
| --- |
|  |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 октября 2022г. с.Усть-Бюр №

*О ходе работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2022 году*

 Заслушав и обсудив информацию администрации Усть-Бюрского сельсовета о проделанной работе по благоустройству и озеленению территории в первом полугодии 2022 года, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

РЕШИЛ:

 1. Информацию о ходе работ по благоустройству и озеленению территории в первом полугодии 2022 года принять к сведению.

 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 4. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Усть-Бюрского сельсовета: Е.А.Харитонова

Информация

о ходе благоустройства и озеленения

на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2022 году

Благоустроительные работы включают в себя комплекс организационно-технических мероприятий, разработанный администрацией, руководителями организаций и учреждений, расположенных на территории с. Усть-Бюр, и утвержденный депутатами на сессии Совета депутатов.

 План работы по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2022 год был рассмотрен и утвержден депутатами на сессии от 31.03.2022г. решением № 23. В данном плане были предусмотрены организационные, благоустроительные мероприятия, работы по озеленению и улучшению санитарного состояния поселка. Этим же решением был утвержден и состав комиссии по контролю за проведением благоустроительных мероприятий. Председателем комиссии являлась Азевич Е.В., члены комиссии: Карвонен И.В., Катышев С.И., Гаркалов О.И., Цыбизова А.В.

Отчет о ходе благоустройства и озеленения на территории Усть-Бюрского сельсовета (январь - сентябрь 2022г.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Объем финансиро-вания | Сроки  | Ответственные | Фактическое исполнение |
| 1. Организационная работа |
| 1. | Произвести закрепление объектов за организациями, предприятиями с целью поддержания порядка и проведения благоустроительных работ. | - | апрель  | Администрация, Руководители,депутаты | Произведено закрепление общественных объектов за организациями, предприятиями |
|  2 | Проведение схода граждан с обсуж-дением вопросов санитарного сос-тояния и благоустройства территории. | - | апрель  | Администрация  Депутаты  | 15 апреля 2022г. проведен Сход граждан, на котором присутствовало 80 человек |
| 3. | Проведение собраний:- с предпринимателями,- с землепользователями с. Усть-Бюр- с руководителями КФХ | - |  март-апрель | Администрация |  Проведены:21.03. по вопросам благоустройства и ПБ01.03. по вопросам благоустройства и ПБ16.09. по вопросам ПБ |
| 4. | Проведение собраний жителей по улицам:- о пожарной безопасности;- о санитарном состоянии улиц;- о сборе и вывозе мусора;- о благоустройстве- по организации выпаса частного КРС, биркованию скота | - | апрель - май | Администрация, депутаты,  ТОСы | Проведено 3 собрания: май, июнь -ул. Кирпичная, 4-я ферма (Ощепкова С.Н., Цыбизова А.В.,) присутствовало 20 человек  |
| 5. | Проведение подворового обхода:- об участии в благоустройстве села;- об уничтожении конопли;- об уничтожении сорняков. | - | апрельиюньиюль | депутаты ТОСыспециалисты | выписано 18 предписаний по наведению чистоты и порядка |
| 6. | Организация временных работ:- уничтожение крапивы;- уборка детских площадок, остановок | 31,3 т.р. | апрель-август | администрация | Трудоустройство несовершеннолетних.Работа проведена в июлеЗадействованы 2 человека |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение санитарного дня каждую пятницу двухмесячника  | - | апрельмай | Организации и предприятия | Проведено 9 санитарных пятниц: 08.04.2022, 14.04.2022, 22.04.2022, 29.04.2022, 06.05.2022, 13.05.2022, 20.05.2022, 07.10.2022,.14.10.2022. |
| 8. |  Информация депутатов о ходе выполнения благоустроительных работ на округах |   |  В течении года |  Депутаты | Выписано и проверено 18 предписаний по наведению чистоты и порядка  |
|  | 2. Благоустройство  |
| 1. | Уборка мусора, прошлогодней травы для предотвращения пожарной опасности на территории поселения. |  | апрель - сентябрь  | Руководители организаций, жители села | Проведена весенняя уборка мусора:За время двухмесячника вывезено 44 м3 мусора силами жителей села.- ООО «Аэросити 2000» вывезли на полигон ТБО 546 м3. |
| 2. | Содержание автомобильных дорог: приобретение гравия, зимнее содержание | 15,0 т.р. | май-сентябрь | Администрация | Работы планируются в зимний период |
| 3. | Профилактическая обработка открытых пространств (от COVID-19) |  |  июнь-август | Администрация | Работы не проводились |
| 4. | Очистка русла реки Бюря от мусора. |  | май | Администрация, жители села | В мае прошла акция «Вода Хакасии», приняли участие 12 человек. |
| 5.  | Благоустроительные работы на кладбище:- восстановление и сохранение мест захоронения участников ВОВ- уборка мусора- уход за могилами участников ВОВ (30)- аккарицидная обработка | 27,2 т.р.23,5 т.р. | апрель-август | Администрация, МБУ ЖКХ, общественность | - приобретено и установлено 4 памятника- субботник 29.04.2022 (20 м3 мусора,70 чел.)- проведена 27.04.2022г. ООО ДП «Саната» |
| 8. |  Ремонт памятника, детских площадок:- приобретение товаров д/ремонта- аккарицидная обработка | 168,8 т.р.6,8 т.р. | май-август | Администрация  | Ремонт детской площадки по ул. Пушкина – 32,2 т.р. (10,3-материалы, 21,9-работа);Ремонт детских площадок по ул. Матросова, Кирова – 29,5 т.р. (14,9-материалы, 14,6-работа);Ремонт детских площадок по ул. 4-я Ферма, Кирпичная, Титова – 70,9 т.р. (34,4-материалы, 36,5-работа);Ремонт памятника – 1,0 т.р.(известь, кисти);Ремонт стелы на муниц. кладбище – 35,2 т.р. (покраска стелы и изготовление табличек со списками фамилий);- проведена 27.04.2022г. ООО ДП «Саната» |
|  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт школьного мостика и прочие благоустроительные работы | 167,0 т.р. |  |  | Ремонт школьного мостика – 100,8 т.р. (35,1-материалы, 65,7-работа);Ремонт автобусной остановки – 44,3 т.р. (15,1-материалы, 29,2-работа);Спиливание сухих тополей около здания по ул. Ленина,52 – 21,9 т.р. (4 шт.) |
| 10. | Электромонтажные работы по ул. Пушкина, Трактовая | 195,0 т.р. | март-июль | Администрация | Март – приобретены товары на ул. Пушкина, Трактовая – 114,7 т.р.; Май – монтаж воздушных линий ул. Освещения по ул. Пушкина протяженностью 450 м. – 43,8 т.р.;Июль – монтаж воздушных линий ул. Освещения по ул. Трактовая от ул. Лесная протяженностью 250 м. – 36,5 т.р.; |
| 11. | Содержание уличного освещения | 494,8 т.р. (содержание-178 т.р., электроэнергия-316,8 т.р.) | январь-сентябрь | Администрация |  |
| 12.  | Приобретение малых игровых форм |  |  | Администрация | Не выполнено |
| 13.  | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | 14,9 т.р. | январь-март | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | За счет местного бюджета |
| 14. |  Ямочный ремонт | - |   | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | Не проводился |
| 15. | Ремонт автомобильной дороги ул. Заречная | 1950,0 т.р. | август | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | Произведен за счет местного бюджета |
| 16. | Ремонт автомобильной дороги с. Усть-Бюр- хутор Верхний Тибик | 4247,5 т.р. | июль | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | За счет Республиканского бюджета – 4162,4 т.р., за счет местного бюджета – 85,1 т.р. |
| 17. | Ремонт автомобильной дороги ул. Станционная | август | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 18. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 212,9 т.р. | август | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | За счет местного бюджета |
|  | 3. Озеленение |
| 1. | Обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов | - | май | Закрепленные организации, общественность | Проведена обрезка деревьев возле памятника, побелка ограждения, уборка мусора (Кол-во уч. 81 человек: 66 школьников, 15 педагогов) |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Посадка деревьев (81 саженец) | - | май  | Закрепленные организации, общественность | сквер «Репрессированных» 41 саженец, на территории школы 25 саженцев,на территории МКУ «Усть-Бюрского СДК» 15 саженцев |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выращивание цветочной рассады.Посадка цветов | - | март-май июнь  | Закрепленные организации, общественность | Разбито 41 клумба: Администрация – 2, СДК, библиотека – 19, СОШ – 10, детский сад – 4, предприниматели - 6 |
| 4. | Операция «Сорняк»:-уничтожение дикорастущей конопли; | 31,1 т.р. | август | Администрация | - 0,15 га (ул. Лесная 12 м2; за старой заправкой 15 м2; огород ул. Школьная 30 м2; вокруг мусорных контейнеров ул. Школьная, ул. Станционная 100 м2; за ул. Лесная 30 м2; ул. Лесная (мусорный бак) 24 м2; возле дамбы р. Бюря 50 м2; за ул. Ленина № 42-30 м2, № 44-6 м2, № 46-250 м2; огород в конце ул. Титова 900 м2) |
|  | 4. Санитарное состояние |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок | 140,0 т.р. | май, июнь, октябрь | Администрация | На территории карьера за кладбищем:с 12.05.22-13.05.22; с 03.10.22-07.10.22На территории карьера за Фермой:с 01.06.22-15.06.22  |
| 2. | Обустройство площадок ТКО под контейнеры  | 1092,3 т.р.ФБ-703,2 т.р.РБ-7,2 т.р.МБ-381,9 т.р. | апрель-сентябрь | Администрация | В июне выполнены работы по обустройству 10 площадок ТКО: 9 площадок под 1 контейнер, 1 площадка под 3 контейнера. |
| 3. | Проведение подворного санитарного обхода два раза в год |   |  апрель, сентябрь | Администрация, Усть-Бюрская амбулатория | Работы выполняются  |
| 4. |  Содержание контейнеров ТКО, благоустройство в летний период май-сентябрь | 255,8 т.р98,0 т.р. | В течение года | Администрация | Работы выполняются |
|  | Итого: план/факт | 11035,7/ 9171,9 т.р. |  |  |  |

 Информацию подготовила: Рассказова Т.А. – зам. гл. бух. по эконом. вопросам администрации Усть-Бюрского сельсовета