|  |
| --- |
|  |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

от 31 марта 2023г. село Усть-Бюр № 23

Об утверждении Плана работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2023 год

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в рамках реализации мероприятий муниципальной Программы «Благоустройство территории Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия», в соответствии с п/п 19 п. 1 ст. 9 Устава муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2023 год согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Усть-Бюрского сельсовета:

- разработать и представить в администрацию Планы благоустройства и озеленения закрепленных территорий (до 10.04.2023г.);

- принять активное участие в проведении Двухмесячника по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории с.Усть-Бюр.

3. Депутатам Усть-Бюрского Совета депутатов активизировать работу с населением на закрепленных участках по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка.

4. Создать комиссию для подведения итогов благоустроительных мероприятий в составе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. План работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2023 год разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

6. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района: Е.А.Харитонова

Приложение

к решению Совета депутатов

Усть-Бюрского сельсовета

от 31.03.2023г. №

План работ по благоустройству и озеленению

на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по плану | Объем финансирования | сроки | ответственные |
| 1. Организационная работа | | | | |
| 1. | Произвести закрепление общественных объектов за организациями, предприятиями с целью поддержания порядка и проведения благоустроительных работ. |  | апрель | Депутаты, руководители,  администрация |
| 2. | Проведение схода граждан с обсуждением вопросов санитарного состояния и благоустройства территории. |  | апрель,  октябрь | Администрация  депутаты |
| 3. | Проведение собраний:  - с предпринимателями,  - с землепользователями |  | апрель | Администрация, депутаты |
| 4. | Проведение собраний жителей по улицам:  - о пожарной безопасности;  - о санитарном состоянии улиц;  - о сборе и вывозе мусора;  - о благоустройстве  - по организации выпаса частного КРС, биркованию скота |  | апрель - май | Администрация, депутаты, ТОСы |
| 5. | Проведение подворового обхода:  - об участии в благоустройстве села;  - об уничтожении конопли;  - об уничтожении сорняков. |  | апрель  июнь  июль | Депутаты  ТОСы  специалисты |
| 6. | Организация временных работ:  -уничтожение крапивы,  -уборка детских площадок, остановок | 132,2 т.р. | апрель-  август | администрация |
| 7. | Проведение санитарного дня каждую пятницу двухмесячника |  | апрель  май  сентябрь | Организации и предприятия |
| 8. | Информация депутатов о ходе выполнения благоустроительных работ на округах |  | в течение года | Депутаты |
| 2. Благоустройство | | | | |
| 1. | Уборка мусора, прошлогодней травы для предотвращения  пожарной опасности на территории поселения. |  | апрель - сентябрь | Руководители организаций, жители села |
| 2. | Содержание автомобильных дорог: приобретение гравия, зимнее содержание | 30,0 т.р. |  | Администрация |
| 3. | Ремонт и покраска ограждения территории предприятий и организаций. |  | май | Руководители  предприятий и организаций |
| 4. | Ремонт оград, палисадников домов. |  | июнь-август | Депутаты,  Администрация, жители села |
| 5. | Очистка русла реки Бюря от мусора. |  | август | Администрация,  жители села |
| 6. | Благоустроительные работы на кладбище:  - восстановление и сохранение мест захоронения участников ВОВ  - уборка мусора  - уход за могилами участников ВОВ (30)  - аккарицидная обработка | 11,0 т.р.  2,0 т.р.  40,0 т.р. | апрель-август  апрель | Администрация,  МБУ ЖКХ, общественность |
| 7. | Ремонт скверов, памятника, детских площадок;  - приобретение товаров д/ремонта | 390,0 | май-август | Администрация |
| 8. | Электромонтажные работы по ул. Ленина, Кирова | 50,0 т.р. | май-август | Администрация |
| 9. | Содержание уличного освещения | 723,9 т.р.  (содержание 260,4 т.р., электроэнергия 463,5 т.р.) | в течении года | Администрация |
| 10. | Ликвидация дикорастущей конопли  Приобретение баннеров | 33,1 т.р.  3,0 т.р. | июль  август | Администрация |
| 11. | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | 250,0 т.р. | январь-декабрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 12. | Ямочный ремонт | 400,0 т.р. | май-август | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 13. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Баумана | 1950 т.р. | июнь-сентябрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 14. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 200,0 т.р. | август | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 15. | Установка дорожных знаков | 150,0 т.р. | июнь-сентябрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 16. | Содержание дорожных знаков и стоек | 50,0 т.р. | июнь-сентябрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 17. | Оборудование парковочной площадки возле Усть-Бюрской амбулатории | 800,0 т.р. | июнь-сентябрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 18. | «Благоустройство территории у обелиска «Вечная слава героям- землякам, павшим в боях за независимость нашей Родины» | 1540,0 т.р. | май-сентябрь | Администрация |
| 3. Озеленение | | | | |
| 1. | Обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов | 50 шт. | май | Закрепленные организации, общественность |
| 2. | Посадка деревьев | 100 шт. | май | Закрепленные организации, общественность |
| 3. | Выращивание цветочной рассады.  Посадка цветов | 40 клумб | март-май  июнь | Закрепленные организации, общественность |
| 4. | Операция «Сорняк»:  -уничтожение дикорастущей конопли | S-3 га; | июнь-  июль | Администрация |
| 4. Санитарное состояние | | | | |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок:  1 свалка | 100,0 т.р. | апрель-сентябрь | Администрация |
| 2. | Ликвидация несанкционированной свалки за ул. 4 Ферма (200 м3) | 300,0 т.р | апрель | Управление сельского хозяйства Усть-Абаканского района |
| 3. | Обустройство площадок под контейнеры для сбора мусора и ограждение вокруг контейнеров | 200,0 т.р. | май | Администрация |
| 4. | Проведение подворного санитарного обхода два раза в год |  | апрель  сентябрь | Администрация  Усть-Бюрская амбулатория |
| 5. | Содержание контейнеров ТКО | 396,4 т.р. | весь период | Администрация |
|  |  | 7751,6 т.р. из них:  бюджет МО - 3651,6 т.р.  средства дорожного фонда – 3800,0 т.р.  средства района – 300,0т.р. |  |  |