|  |
| --- |
|  |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

 ПРОЕКТ

 Р Е Ш Е Н И Е

 от 31 марта 2023г. село Усть-Бюр № 23

Об утверждении Плана работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2023 год

 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в рамках реализации мероприятий муниципальной Программы «Благоустройство территории Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия», в соответствии с п/п 19 п. 1 ст. 9 Устава муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

 **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2023 год согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Усть-Бюрского сельсовета:

- разработать и представить в администрацию Планы благоустройства и озеленения закрепленных территорий (до 10.04.2023г.);

- принять активное участие в проведении Двухмесячника по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории с.Усть-Бюр.

 3. Депутатам Усть-Бюрского Совета депутатов активизировать работу с населением на закрепленных участках по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка.

4. Создать комиссию для подведения итогов благоустроительных мероприятий в составе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 5. План работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2023 год разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

 6. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района: Е.А.Харитонова

 Приложение

 к решению Совета депутатов

 Усть-Бюрского сельсовета

 от 31.03.2023г. №

 План работ по благоустройству и озеленению

на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по плану |  Объем финансирования | сроки  | ответственные  |
| 1. Организационная работа |
| 1. | Произвести закрепление общественных объектов за организациями, предприятиями с целью поддержания порядка и проведения благоустроительных работ. |  | апрель  | Депутаты, руководители,администрация  |
| 2. | Проведение схода граждан с обсуждением вопросов санитарного состояния и благоустройства территории. |  | апрель, октябрь  | Администрация депутаты |
| 3. | Проведение собраний:- с предпринимателями,- с землепользователями |  |  апрель | Администрация, депутаты |
| 4. |  Проведение собраний жителей по улицам:- о пожарной безопасности;- о санитарном состоянии улиц;- о сборе и вывозе мусора;- о благоустройстве- по организации выпаса частного КРС, биркованию скота |  | апрель - май |  Администрация, депутаты, ТОСы |
| 5. | Проведение подворового обхода:- об участии в благоустройстве села;- об уничтожении конопли;- об уничтожении сорняков.  |  | апрельиюньиюль | ДепутатыТОСыспециалисты |
| 6. |  Организация временных работ:-уничтожение крапивы,-уборка детских площадок, остановок | 132,2 т.р. | апрель-август |  администрация |
| 7. |  Проведение санитарного дня каждую пятницу двухмесячника  |  |  апрельмайсентябрь | Организации и предприятия  |
| 8. |  Информация депутатов о ходе выполнения благоустроительных работ на округах |  | в течение года  |  Депутаты |
| 2. Благоустройство  |
| 1. | Уборка мусора, прошлогодней травы для предотвращения пожарной опасности на территории поселения. |  | апрель - сентябрь  | Руководители организаций, жители села  |
| 2. |  Содержание автомобильных дорог: приобретение гравия, зимнее содержание |  30,0 т.р. |   |  Администрация  |
| 3. | Ремонт и покраска ограждения территории предприятий и организаций.  |  | май | Руководители предприятий и организаций |
| 4. | Ремонт оград, палисадников домов. |  | июнь-август  | Депутаты,Администрация, жители села |
| 5.  | Очистка русла реки Бюря от мусора. |  | август | Администрация,жители села |
| 6. | Благоустроительные работы на кладбище:- восстановление и сохранение мест захоронения участников ВОВ- уборка мусора- уход за могилами участников ВОВ (30)- аккарицидная обработка | 11,0 т.р.2,0 т.р.40,0 т.р. |  апрель-августапрель  | Администрация,МБУ ЖКХ, общественность |
| 7. |  Ремонт скверов, памятника, детских площадок;- приобретение товаров д/ремонта |  390,0 |  май-август | Администрация |
| 8. | Электромонтажные работы по ул. Ленина, Кирова | 50,0 т.р. | май-август  | Администрация |
| 9. | Содержание уличного освещения |  723,9 т.р.(содержание 260,4 т.р., электроэнергия 463,5 т.р.) | в течении года | Администрация |
| 10. |  Ликвидация дикорастущей коноплиПриобретение баннеров |  33,1 т.р.3,0 т.р. | июльавгуст  | Администрация |
| 11. | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | 250,0 т.р. | январь-декабрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 12. |  Ямочный ремонт | 400,0 т.р. | май-август |  Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 13. | Ремонт автомобильной дороги ул. Баумана | 1950 т.р. | июнь-сентябрь |  Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 14. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 200,0 т.р. |  август |  Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 15. | Установка дорожных знаков | 150,0 т.р. | июнь-сентябрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 16. | Содержание дорожных знаков и стоек | 50,0 т.р. | июнь-сентябрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 17. | Оборудование парковочной площадки возле Усть-Бюрской амбулатории | 800,0 т.р. | июнь-сентябрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 18. | «Благоустройство территории у обелиска «Вечная слава героям- землякам, павшим в боях за независимость нашей Родины» | 1540,0 т.р. | май-сентябрь | Администрация |
| 3. Озеленение |
| 1. | Обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов | 50 шт. | май | Закрепленные организации, общественность |
| 2. | Посадка деревьев   | 100 шт. | май  | Закрепленные организации, общественность |
| 3. | Выращивание цветочной рассады.Посадка цветов | 40 клумб | март-май июнь  | Закрепленные организации, общественность |
| 4. | Операция «Сорняк»:-уничтожение дикорастущей конопли | S-3 га; | июнь- июль | Администрация |
| 4. Санитарное состояние |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок:1 свалка  |  100,0 т.р.  | апрель-сентябрь | Администрация  |
| 2. | Ликвидация несанкционированной свалки за ул. 4 Ферма (200 м3) | 300,0 т.р | апрель | Управление сельского хозяйства Усть-Абаканского района |
| 3. | Обустройство площадок под контейнеры для сбора мусора и ограждение вокруг контейнеров  | 200,0 т.р. |  май | Администрация  |
| 4. | Проведение подворного санитарного обхода два раза в год |  | апрельсентябрь | АдминистрацияУсть-Бюрская амбулатория |
| 5. | Содержание контейнеров ТКО | 396,4 т.р. | весь период | Администрация  |
|  |  | 7751,6 т.р. из них:бюджет МО - 3651,6 т.р.средства дорожного фонда – 3800,0 т.р.средства района – 300,0т.р.   |  |  |