|  |
| --- |
| Описание: ࠅ⢘__ |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

**ПРОЕКТ**

#  Р Е Ш Е Н И Е

 от 31 марта 2023г. село Усть-Бюр №

***Об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2022 году***

 Заслушав Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2022 году, представленный администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии с Уставом МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

 **РЕШИЛ:**

1. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2022 году утвердить.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 4. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2022 году разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

 5. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (председатель Голубничая Н.Б.).

6. Решение вступает в силу со дня его принятия.

 Глава Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района: /Е.А.Харитонова/

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы    | Администрация Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия  |
| Отчетный период    | 2022 год  |
| Дата составления отчета    | 01.03.2023  |
| Непосредственный исполнитель  | Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам Рассказова Татьяна Алексеевна, тел. 8 (39032) 2-20-63  |
| (должность, ФИО, номер телефона)   |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета»

 за 2022 год

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Бюрского сельсовета

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование программы  | План на 2022 год | Кассовые расходы с начала 2022 года | Выполнено с начала года % (гр. 10\*100/ гр.6)  | Информация о выполненных мероприятиях  | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы)  |
| МБ  | РХ  | РФ  | Всего  | МБ  | РХ  | РФ  | Всего  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  |
| 1.  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета  | 195,1  | 0,0  | 0,0  | 195,1  | 195,0  | 0,0  | 0,0  | 195,0  | 99,9 | 104,3 – электромонтажные работы по улице Пушкина (43,8-работа, 60,5-приобретение электротоваров);90,7 – электромонтажные работы по улице Трактовая (36,5-работа, 54,2-приобретение электротоваров). |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о реализации муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета»**

*1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало*

*отчетного финансового года*

С целью рационального использования топливно-энергетических ресурсов в Российской Федерации принят Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон «Об энергосбережении» установил четкие требования в части эффективного использования и обязал решать данную проблему программным методом.

В условиях узкой экономической специализации муниципальных районов Республики Хакасия рациональное использование и экономия топливно-энергетических ресурсов способствует повышению социально-экономической устойчивости населенных пунктов.

Реализация потенциала энергосбережения субъектами непроизводственного сектора позволяет получить экономию энергопотребления без нарушения каких-либо требований и условий, необходимых для обеспечения данного вида деятельности.

Потенциал энергосбережения – это количество топливно-энергетических ресурсов, которое можно сберечь в результате реализации технически возможных и экономически оправданных мер, направленных на эффективное их использование. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Все это значительно увеличивает долю расходов из местного бюджета на содержание учреждений.

Основной целью муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основными задачами программы являются:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этих затрат по муниципальным контрактам;

- замена осветительных приборов на энергосберегающие в бюджетных учреждения и системах уличного освещения.

Участниками программы являются Администрация Усть-Бюрского сельсовета, МКУ «Усть-Бюрский СДК», МБОУ «Усть-Бюрская СОШ», детский садик «Елочка», Усть-Бюрская амбулатория, ПЧ №102.

В настоящее время на территории Усть-Бюрского сельсовета освещено 24 улицы, установлено 9 ШУНО (шкаф учета наружного освещения), оснащенных прибором учета и реле времени (таймер):

№ 1 - ул. Лесная, ул. Терешковой, ул. Титова;

№ 2 - ул. Гагарина, ул. Баумана;

№ 3 - ул. Станционная, ул. Школьная, ул. Степная, ул. Трактовая, переулок Трактовый, ул. 70 лет Победы, ул. Петухова, ул. Матросова;

№ 4 - ул. Аэродромная, ул. Лесхозная;

№ 5 - ул. Набережная, мост;

№ 6 - ул. Кирпичная, ул. Нагорная, пер. Горный;

№ 7 - ул. Кирова, ул. Заречная;

№ 8 - ул. Ленина, ул. Пушкина;

№ 9 – ул. 4-я Ферма.

Общая протяженность уличного освещения составляет 22,0 км.

 На территории Усть-Бюрского сельсовета отсутствует безучетное потребление электроэнергии.

*2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию*

На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2022г. запланировано 195,1 тыс. руб., фактически исполнено 195,0 тыс. руб., исполнение – 99,9%.

Бюджетные средства в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения на объектах муниципальной собственности».

 Было запланировано 195,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 195,0 тыс. рублей на такие мероприятия, как электромонтажные работы по улице Пушкина – 104,3 тыс. руб.; электромонтажные работы по улице Трактовая – 90,7 тыс. руб. Освоение составило 99,9%.

В марте 2022 года к уличному освещению на территории Усть-Бюрского сельсовета присоединили улицу 4-я Ферма, оснащенную прибором учета и реле времени.

Основное мероприятие 2 «Уменьшение потребления энергии и связанных с этих затрат по муниципальным контрактам».

 Ежегодно перед началом отопительного сезона во всех учреждениях: Администрация Усть-Бюрского сельсовета, МКУ «Усть-Бюрский СДК», МБОУ «Усть-Бюрская СОШ», детский садик «Елочка», Усть-Бюрская амбулатория, ПЧ №102 проводится ревизия системы отопления. А также следующие мероприятия:

МКУ «Усть-Бюрский СДК»: заменены двери запасного выхода в малом зале;

МБОУ «Усть-Бюрская СОШ»: проведены профилактические работы в модульной котельной; промывка отопительной системы; ремонт кровли модульной котельной; ремонт карнизов по периметру;

Детский садик «Елочка»: проведен текущий ремонт;

ПЧ №102: произведен текущий ремонт.

Основное мероприятие 3 «Замена осветительных приборов на энергосберегающие в бюджетных учреждениях и системах уличного освещения». На территории Усть-Бюрского сельсовета на протяжении нескольких лет ведется работа по уличному освещению. Проведены следующие работы:

- монтаж воздушной линии уличного освещения улицы Трактовая. Установлено 3 светильника, проложено 450 метров провода;

- монтаж воздушной линии уличного освещения улицы Пушкина. Установлено 5 светильников, проложено 300 метров провода;

В течение года произведена замена 26 ламп уличного освещения (22 лампы ДРЛ, 4 лампы светодиодные), замена 2-х недельных таймеров учета времени по улицам Ленина, 4-я Ферма.

В бюджетных учреждениях проведены следующие работы:

- в здании администрации заменены 2 светильника;

- в здании СДК замена 1 светильника.

В 2022 году 3 раза привлекалась специализированная техника для замены ламп уличного освещения.

*3. Результаты оценки эффективности муниципальной программы*

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Бюрского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Усть-Бюрского сельсовета от 25.12.2013 № 67-п и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование  показателя  |  Единица измерения | Значение целевого показателя |
| утверждено в муниципальной программе  | достигнуто | оценка в баллах |
| Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | шт | 18 | 14 | +1 |
| Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | +1 |
| Замена осветительных приборов на энергосберегающие в бюджетных учреждениях и системах уличного освещения | шт | 13 | 15 | +1 |
| Использование денежных средств | % | 99,8 | 99,9 | +1 |
| Итоговая сводная оценка  |  Х  |  Х  |  Х  | 3/4 |
| Оценка эффективности муниципальной программыпо итоговой сводной оценке, процентов  | Оценка эффективности 75%. Программа имеет средний уровень эффективности. |

 Исполнитель: заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам - Рассказова Татьяна Алексеевна