Информация

о ходе благоустройства и озеленения

на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2023 году

Благоустроительные работы включают в себя комплекс организационно-технических мероприятий.

На постоянном контроле администрации находится санитарное состояние жилого сектора, предприятий, торговых точек и других территорий в черте поселка и вокруг села.

В рамках благоустроительных мероприятий работает Комиссия по благоустройству, которая координирует все действия в данном направлении. Председателем Комиссии является Кияметдинова Г.А., специалист администрации. Данной Комиссией проведена работа по выявлению фактов несоблюдения санитарных норм и правил, как среди населения, так и на объектах промышленности и социальной сферы.

Специалистами администрации проводится большая разъяснительная работа среди населения о необходимости уборки территории от мусора, выписано 10 предписаний по наведению чистоты и порядка.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по плану |  Объем финансирования | сроки  | ответственные  |
| 1. Организационная работа |
| 1. | Произвести закрепление общественных объектов за организациями, предприятиями с целью поддержания порядка и проведения благоустроительных работ. |  | апрель  |  Проведено закрепление общественных объектов за организациями  |
| 2. | Проведение схода граждан с обсуждением вопросов санитарного состояния и благоустройства территории. |  | апрель, октябрь  |  13.04.2023г. проведен Сход граждан |
| 3. | Проведение собраний:- с предпринимателями,- с землепользователями |  |  апрель |  11.04.2023г.05.04.2023г. |
| 4. |  Проведение собраний жителей по улицам:- о пожарной безопасности;- о санитарном состоянии улиц;- о сборе и вывозе мусора;- о благоустройстве- по организации выпаса частного КРС, биркованию скота | 1 | апрель - май | 27.05.2023г. ул. Кирпичная, Нагорная, 4-я Ферма, пер. Горный  |
| 5. |  Организация временных работ:-уничтожение крапивы,-уборка детских площадок, остановок |   | апрель-август | Работы планируются на июльДетская площадка по ул. Титова и остановка убирается дворником |
| 6. |  Проведение санитарного дня каждую пятницу двухмесячника  |  |  апрельмайсентябрь |  Проведена уборка прилегающих территорий, уборка кладбища, частичная уборка несанкционированной свалки за кладбищем , уборка обочин дорог, уборка территорий ТОС «Заречный», «Удачный», уборка территории возле памятника, сквера репрессированных  |
| 7. |  Информация депутатов о ходе выполнения благоустроительных работ на округах |  | май |  Депутаты |
| 2. Благоустройство  |
| 1. | Уборка мусора, прошлогодней травы для предотвращения пожарной опасности на территории поселения. |  | апрель - сентябрь  |  Часть работ выполнена |
| 2. |  Содержание автомобильных дорог: приобретение гравия, зимнее содержание |   |   |   |
| 3. | Ремонт и покраска ограждения территории предприятий и организаций.  |  | май |  Работы выполняются |
| 4. | Ремонт оград, палисадников домов. |  | июнь-август  | Работы выполняются  |
| 5.  | Очистка русла реки Бюря от мусора. |  | август | Администрация,жители села |
| 6. | Благоустроительные работы на кладбище:- восстановление и сохранение мест захоронения участников ВОВ- уборка мусора- уход за могилами участников ВОВ (38)- аккарицидная обработка |   |  апрель-августапрель  | Произведены работы по очистке могил участников ВОВ на муниципальном кладбище  |
| 7. |  Ремонт скверов, памятника, детских площадок;- приобретение товаров д/ремонта |   |  май-август |  Отремонтированы детские площадки по ул. Кирова, Кирпичная, 4-я Ферма, Пушкина, Матросова, Титова |
| 8. | Электромонтажные работы по ул. Ленина, Кирова |   | май-август  |  Материалы приобретены, работы будут проведены в июне |
| 9. | Содержание уличного освещения |   | в течении года | Администрация |
| 10. |  Ликвидация дикорастущей коноплиПриобретение баннеров |  4 шт./6,7 т.р  | июльавгуст  | Баннеры приобретены |
| 11. | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | 250,0 т.р. | январь-декабрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 12. |  Ямочный ремонт |   |  |  Объявлен аукцион  |
| 13. | Ремонт автомобильной дороги ул. Баумана |   | июнь-сентябрь |  Работы начнутся с 01.06.2023г.  |
| 14. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки |   |  август | Работы планируются на август  |
| 15. | Установка дорожных знаков |   | июнь-сентябрь | Работы планируются на август  |
| 16. |  Ремонт автомобильной дороги ул. Лесхозная |   | июнь-сентябрь | Объявлен аукцион  |
| 17. | Оборудование парковочной площадки возле Усть-Бюрской амбулатории |   | июнь-сентябрь | Объявлен аукцион  |
| 18. | «Благоустройство территории у обелиска «Вечная слава героям- землякам, павшим в боях за независимость нашей Родины» |   | май-сентябрь | Работы планируются на июнь |
| 3. Озеленение |
| 1. | Обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов | 50 шт. | май |  Произведена обрезка акации на территории обелиска ВОВ |
| 2. | Посадка деревьев   | 60 шт. | май  |  На территории за СДК-11На территории ПЧ102-7Возле обелиска ВОВ – 12На территории СОШ-30 |
| 3. | Выращивание цветочной рассады.Посадка цветов | 40 клумб | март-май июнь  | Работы планируются на июнь  |
| 4. | Операция «Сорняк»:-уничтожение дикорастущей конопли | S-3 га; | июнь- июль | Работы планируются на июнь, июль  |
| 4. Санитарное состояние |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок:1 свалка  |   | апрель-сентябрь |  Работы планируются на июнь |
| 2. | Ликвидация несанкционированной свалки за ул. 4 Ферма (200 м3) |   | апрель | Работы планируются на июнь  |
| 3. | Обустройство площадок под контейнеры для сбора мусора и ограждение вокруг контейнеров  |   |  май |  Работы планируются на июнь |
| 4. | Проведение подворного санитарного обхода два раза в год |  | апрельсентябрь | АдминистрацияУсть-Бюрская амбулатория |
| 5. | Содержание контейнеров ТКО |   | весь период |  Работы проводятся  |

Информацию подготовила: Кияметдинова Г.А.,

специалист администрации Усть-Бюрского сельсовета

|  |
| --- |
|  |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

 ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

от 31 мая 2023г. с.Усть-Бюр № \_\_

*О ходе работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2023 году*

 Заслушав и обсудив информацию администрации Усть-Бюрского сельсовета о проделанной работе по благоустройству и озеленению территории в первом полугодии 2023 года, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

РЕШИЛ:

 1. Информацию о ходе работ по благоустройству и озеленению территории в первом полугодии 2023 года принять к сведению.

 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. Решение вступает в силу со дня его принятия

 Глава

 Усть-Бюрского сельсовета: Е.А.Харитонова