Информация

о ходе благоустройства и озеленения

на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2023 году

Благоустроительные работы включают в себя комплекс организационно-технических мероприятий.

На постоянном контроле администрации находится санитарное состояние жилого сектора, предприятий, торговых точек и других территорий в черте поселка и вокруг села.

В рамках благоустроительных мероприятий работает Комиссия по благоустройству, которая координирует все действия в данном направлении. Председателем Комиссии является Кияметдинова Г.А., специалист администрации. Данной Комиссией проведена работа по выявлению фактов несоблюдения санитарных норм и правил, как среди населения, так и на объектах промышленности и социальной сферы.

Специалистами администрации проводится большая разъяснительная работа среди населения о необходимости уборки территории от мусора, выписано 10 предписаний по наведению чистоты и порядка.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по плану | Объем финансирования | сроки | ответственные |
| 1. Организационная работа | | | | |
| 1. | Произвести закрепление общественных объектов за организациями, предприятиями с целью поддержания порядка и проведения благоустроительных работ. |  | апрель | Проведено закрепление общественных объектов за организациями |
| 2. | Проведение схода граждан с обсуждением вопросов санитарного состояния и благоустройства территории. |  | апрель,  октябрь | 13.04.2023г. проведен Сход граждан |
| 3. | Проведение собраний:  - с предпринимателями,  - с землепользователями |  | апрель | 11.04.2023г.  05.04.2023г. |
| 4. | Проведение собраний жителей по улицам:  - о пожарной безопасности;  - о санитарном состоянии улиц;  - о сборе и вывозе мусора;  - о благоустройстве  - по организации выпаса частного КРС, биркованию скота | 1 | апрель - май | 27.05.2023г. ул. Кирпичная, Нагорная,  4-я Ферма, пер. Горный |
| 5. | Организация временных работ:  -уничтожение крапивы,  -уборка детских площадок, остановок |  | апрель-  август | Работы планируются на июль  Детская площадка по ул. Титова и остановка убирается дворником |
| 6. | Проведение санитарного дня каждую пятницу двухмесячника |  | апрель  май  сентябрь | Проведена уборка прилегающих территорий, уборка кладбища, частичная уборка несанкционированной свалки за кладбищем , уборка обочин дорог, уборка территорий ТОС «Заречный», «Удачный», уборка территории возле памятника, сквера репрессированных |
| 7. | Информация депутатов о ходе выполнения благоустроительных работ на округах |  | май | Депутаты |
| 2. Благоустройство | | | | |
| 1. | Уборка мусора, прошлогодней травы для предотвращения  пожарной опасности на территории поселения. |  | апрель - сентябрь | Часть работ выполнена |
| 2. | Содержание автомобильных дорог: приобретение гравия, зимнее содержание |  |  |  |
| 3. | Ремонт и покраска ограждения территории предприятий и организаций. |  | май | Работы выполняются |
| 4. | Ремонт оград, палисадников домов. |  | июнь-август | Работы выполняются |
| 5. | Очистка русла реки Бюря от мусора. |  | август | Администрация,  жители села |
| 6. | Благоустроительные работы на кладбище:  - восстановление и сохранение мест захоронения участников ВОВ  - уборка мусора  - уход за могилами участников ВОВ (38)  - аккарицидная обработка |  | апрель-август  апрель | Произведены работы по очистке могил участников ВОВ на муниципальном кладбище |
| 7. | Ремонт скверов, памятника, детских площадок;  - приобретение товаров д/ремонта |  | май-август | Отремонтированы детские площадки по ул. Кирова, Кирпичная, 4-я Ферма, Пушкина, Матросова, Титова |
| 8. | Электромонтажные работы по ул. Ленина, Кирова |  | май-август | Материалы приобретены, работы будут проведены в июне |
| 9. | Содержание уличного освещения |  | в течении года | Администрация |
| 10. | Ликвидация дикорастущей конопли  Приобретение баннеров | 4 шт./6,7 т.р | июль  август | Баннеры приобретены |
| 11. | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | 250,0 т.р. | январь-декабрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 12. | Ямочный ремонт |  |  | Объявлен аукцион |
| 13. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Баумана |  | июнь-сентябрь | Работы начнутся с 01.06.2023г. |
| 14. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки |  | август | Работы планируются на август |
| 15. | Установка дорожных знаков |  | июнь-сентябрь | Работы планируются на август |
| 16. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Лесхозная |  | июнь-сентябрь | Объявлен аукцион |
| 17. | Оборудование парковочной площадки возле Усть-Бюрской амбулатории |  | июнь-сентябрь | Объявлен аукцион |
| 18. | «Благоустройство территории у обелиска «Вечная слава героям- землякам, павшим в боях за независимость нашей Родины» |  | май-сентябрь | Работы планируются на июнь |
| 3. Озеленение | | | | |
| 1. | Обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов | 50 шт. | май | Произведена обрезка акации на территории обелиска ВОВ |
| 2. | Посадка деревьев | 60 шт. | май | На территории за СДК-11  На территории ПЧ102-7  Возле обелиска ВОВ – 12  На территории СОШ-30 |
| 3. | Выращивание цветочной рассады.  Посадка цветов | 40 клумб | март-май  июнь | Работы планируются на июнь |
| 4. | Операция «Сорняк»:  -уничтожение дикорастущей конопли | S-3 га; | июнь-  июль | Работы планируются на июнь, июль |
| 4. Санитарное состояние | | | | |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок:  1 свалка |  | апрель-сентябрь | Работы планируются на июнь |
| 2. | Ликвидация несанкционированной свалки за ул. 4 Ферма (200 м3) |  | апрель | Работы планируются на июнь |
| 3. | Обустройство площадок под контейнеры для сбора мусора и ограждение вокруг контейнеров |  | май | Работы планируются на июнь |
| 4. | Проведение подворного санитарного обхода два раза в год |  | апрель  сентябрь | Администрация  Усть-Бюрская амбулатория |
| 5. | Содержание контейнеров ТКО |  | весь период | Работы проводятся |

Информацию подготовила: Кияметдинова Г.А.,

специалист администрации Усть-Бюрского сельсовета

|  |
| --- |
|  |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

Принято на сессии

Совета депутатов 31.05.2023г.

Р Е Ш Е Н И Е

от 31 мая 2023г. с.Усть-Бюр № 41

*О ходе работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2023 году*

Заслушав и обсудив информацию администрации Усть-Бюрского сельсовета о проделанной работе по благоустройству и озеленению территории в первом полугодии 2023 года, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе работ по благоустройству и озеленению территории в первом полугодии 2023 года принять к сведению.

2. Всем организациям и учреждениям, расположенным на территории Усть-Бюрского сельсовета, ТОСам и другим общественным организациям принять активное участие в реализации Плана по благоустройству и озеленению территории в 2023 году.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Усть-Бюрского сельсовета: Е.А.Харитонова