|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

 Принято на сессии

Совета депутатов 31.05.2023г.

 **Р Е Ш Е Н И Е**

от 31 мая 2023г. село Усть-Бюр № 43

Об утверждении Плана работ по подготовке объектов

соцкультбыта к отопительному периоду 2023-2024гг. на территории Усть-Бюрского сельсовета

 В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 9 Устава муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

 **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работ по подготовке объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2023-2024гг. согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Усть-Бюрского сельсовета соблюдать сроки выполнения работ согласно утвержденным Планам работ по подготовке подведомственных объектов к отопительному периоду 2023-2024гг. своевременно (до 10 сентября) создать запас топлива перед началом отопительного сезона.

 3. Создать депутатскую комиссию для осуществления контроля за ходом подготовки объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2023-2024гг. в составе: Голубничая Н.Б. – председатель комиссии, Катышев С.И. – член комиссии, Шпагина И.В. – член комиссии.

4. На сессии Совета депутатов (сентябрь) заслушать вопрос об исполнении Плана по подготовке объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2023-2024гг.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета: Е.А.Харитонова

 **Приложение к** решению Совета депутатов Усть-Бюрского сельсовета от 31.05.2023г. №

**План подготовки объектов социальной сферы,**

**жизнеобеспечения населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2023-2024 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование подготовительных работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Планир. фин-сы тыс. руб.** | **Срок исполне-ния** | **Примечание** |
|  | **Администрация**Ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной). Ремонт кровли здания администрации (замена листового шифера). Замена расширительного бака в мини-электрокотельной**Всего:** | шт.**т.р.**  | 2 | -1030,010,0**1040,0** | июнь |  |
|  | **СДК.**Ревизия системы отопления. Текущий ремонт котельной: покраска, побелка, замена колосников, проверка манометров Приобретение угля на отопительный сезон. Замена расширительного бака в котельной **Всего:** | шт.т.р.т.р.т.р. | 2100 | 2,5370,0 10,0 382,5 | маймайавгуст |  |
|  |  **д/с «Елочка»**Ревизия системы отопления.Приобретения угля на отопительный сезон.Косметический ремонт здания, побелка групп, кухни, покраска межгрупповых дверей в старшей группе, покраска батарей в кухне, частичная замена плинтуса. Поверка манометров.Вывоз шлака. **Всего:** | т |  44  |   | сентябрьиюль июньавгустиюнь |  |
|  | **МБОУ «Усть-БюрскаяСОШ»** Ревизия системы отопления.Промывка отопительной системы.Текущий ремонт школы (побелка, покраска, частичные штукатурные работы).Замена деревянных оконЗамена эвакуационных дверей | ед.ед.штшт.  | 1152 7 |   | маймайиюнь- июльиюнь- июль |   |
|  | **Водонапорная башня**Приобретения угля на отопительный сезон.**Всего:** | т | 10 |  | август |  |
|  | **Централизованный водопровод**Утепление, просушка колодцевРевизия сетей водопроводаЗамена задвижек по ул. Школьная 11, Матросова 19, Петухова 18Технический осмотр оборудования   | шт. | 34 |  |  май-октябрь |  |
|  | **ПЧ 102**Ревизия системы отопления.Косметический ремонт.Приобретения угля на отопительный сезон. |  т | 23 |  | июньиюньавгуст |  |