|  |
| --- |
| Описание: ࠅ⢘__ |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

Принято на сессии

Совета депутатов 27.02.2024г.

# Р Е Ш Е Н И Е

от 27 февраля 2024г. село Усть-Бюр № 18

***Об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2023 году***

Заслушав Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2023 году, представленный администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии с Уставом МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2023 году утвердить.
2. Рекомендовать администрации Усть-Бюрского сельсовета продолжить работу по замене ламп уличного освещения на энергосберегающие светильники.

3. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2023 году разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (председатель Голубничая Н.Б.).

5. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета

Усть-Абаканского района: /Е.А.Харитонова

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2023 год |
| Дата составления отчета | 01.02.2024 |
| Непосредственный исполнитель | Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам Рассказова Татьяна Алексеевна, тел. 8 (39032) 2-20-63 |
| (должность, ФИО, номер телефона) |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета»

за 2023 год

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Бюрского сельсовета

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | План на 2023 год | | | | Кассовые расходы с начала 2023 года | | | | Выполнено с начала  года % (гр.  10\*100/ гр.6) | Информация о выполненных мероприятиях | Примечания  (причины частичного или полного  неисполнения каких-  либо мероприятий  Программы) |
| МБ | РХ | РФ | Всего | МБ | РХ | РФ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 47,6 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 95,2 | 22,4 –монтажные работы по улице Кирова;  25,2 – приобретение материалов электротехнического назначения. |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о реализации муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета»**

*1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало*

*отчетного финансового года*

С целью рационального использования топливно-энергетических ресурсов в Российской Федерации принят Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон «Об энергосбережении» установил четкие требования в части эффективного использования и обязал решать данную проблему программным методом.

В условиях узкой экономической специализации муниципальных районов Республики Хакасия рациональное использование и экономия топливно-энергетических ресурсов способствует повышению социально-экономической устойчивости населенных пунктов.

Реализация потенциала энергосбережения субъектами непроизводственного сектора позволяет получить экономию энергопотребления без нарушения каких-либо требований и условий, необходимых для обеспечения данного вида деятельности.

Потенциал энергосбережения – это количество топливно-энергетических ресурсов, которое можно сберечь в результате реализации технически возможных и экономически оправданных мер, направленных на эффективное их использование. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Все это значительно увеличивает долю расходов из местного бюджета на содержание учреждений.

Основной целью муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основными задачами программы являются:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этих затрат по муниципальным контрактам;

- замена осветительных приборов на энергосберегающие в бюджетных учреждения и системах уличного освещения.

Участниками программы являются Администрация Усть-Бюрского сельсовета, МКУ «Усть-Бюрский СДК», МБОУ «Усть-Бюрская СОШ», детский садик «Елочка», Усть-Бюрская амбулатория, ПЧ №102.

В настоящее время на территории Усть-Бюрского сельсовета освещено 24 улицы, установлено 9 ШУНО (шкаф учета наружного освещения), оснащенных прибором учета и реле времени (таймер):

№ 1 - ул. Лесная, ул. Терешковой, ул. Титова;

№ 2 - ул. Гагарина, ул. Баумана;

№ 3 - ул. Станционная, ул. Школьная, ул. Степная, ул. Трактовая, переулок Трактовый, ул. 70 лет Победы, ул. Петухова, ул. Матросова;

№ 4 - ул. Аэродромная, ул. Лесхозная;

№ 5 - ул. Набережная, мост;

№ 6 - ул. Кирпичная, ул. Нагорная, пер. Горный;

№ 7 - ул. Кирова, ул. Заречная;

№ 8 - ул. Ленина, ул. Пушкина;

№ 9 – ул. 4-я Ферма.

Общая протяженность уличного освещения составляет 22,0 км.

На территории Усть-Бюрского сельсовета отсутствует безучетное потребление электроэнергии.

*2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию*

На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2023г. запланировано 50,0 тыс. руб., фактически исполнено 47,6 тыс. руб., исполнение – 95,2%.

Бюджетные средства в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения на объектах муниципальной собственности». Было запланировано 50,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 47,6 тыс. рублей на такие мероприятия, как монтажные работы по улице Кирова – 22,4 тыс. руб.; приобретение материалов электротехнического назначения – 25,2 тыс. руб. (светодиодные лампы в количестве 8 штук на улицу Заречная, пер. Трактовый, 2-х недельных таймера на ул. Титова, детскую площадку Титова). Освоение составило 95,2%.

Основное мероприятие 2 «Уменьшение потребления энергии и связанных с этих затрат по муниципальным контрактам». Ежегодно перед началом отопительного сезона во всех учреждениях: Администрация Усть-Бюрского сельсовета, МКУ «Усть-Бюрский СДК», МБОУ «Усть-Бюрская СОШ», детский садик «Елочка», Усть-Бюрская амбулатория, ПЧ №102 проводится ревизия системы отопления. А также следующие мероприятия:

Администрация Усть-Бюрского сельсовета: заменен расширительный бак в котельной;

МКУ «Усть-Бюрский СДК»: заменен расширительный бак в котельной;

МБОУ «Усть-Бюрская СОШ»: проведены профилактические работы в модульной котельной; промывка отопительной системы; замена деревянных окон на пластиковые (54 шт.); замена дверей (14 шт.) ремонт перегородок в гардеробной; ремонт полов в вестибюле;

Детский садик «Елочка»: проведен текущий ремонт;

ПЧ №102: произведен текущий ремонт.

Основное мероприятие 3 «Замена осветительных приборов на энергосберегающие в бюджетных учреждениях и системах уличного освещения». На территории Усть-Бюрского сельсовета на протяжении нескольких лет ведется работа по уличному освещению. Проведены следующие работы:

- монтаж воздушной линии уличного освещения улицы Кирова. Установлено 10 светильников;

- приобретено 8 светодиодных ламп и 2-х недельных таймеров;

В течение года произведена замена 69 ламп уличного освещения (30 ламп ДРЛ, 39 светодиодных ламп); замена 6-ти недельных таймеров учета времени по улицам Ленина, 4-я Ферма, Гагарина, Кирпичная, Титова, детская площадка Титова; 3 контактора на ШУНО по улицам Заречная, Ленина.

В бюджетных учреждениях проведены следующие работы:

- в здании администрации заменены 3 светильника;

- в здании СДК замена 2 светильника.

*3. Результаты оценки эффективности муниципальной программы*

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Бюрского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Усть-Бюрского сельсовета от 25.12.2013 № 67-п и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Бюрского сельсовета» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе | достигнуто | оценка в  баллах |
| Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | шт | 14 | 17 | +1 |
| Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | +1 |
| Замена осветительных приборов на энергосберегающие в бюджетных учреждениях и системах уличного освещения | шт | 15 | 24 | +1 |
| Использование денежных средств | % | 99,9 | 95,2 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | 4/4 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Оценка эффективности 100%. Программа имеет высокий уровень эффективности. | | | |

Исполнитель: заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам - Рассказова Татьяна Алексеевна