|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

Принято на сессии

Совета депутатов 28.03.2024г.

# **Р Е Ш Е Н И Е**

от 28 марта 2024г. село Усть-Бюр № 28

Об итогах исполнения муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» за 2023 год

Заслушав и обсудив отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» за 2023 год, представленный Администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» за 2023 год принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации Усть-Бюрского сельсовета продолжить работу по обустройству мусорных площадок.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Усть-Бюрского сельсовета: / Е.А.Харитонова/

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Усть-Бюрского сельсовета |
| Отчетный период | 2023 год |
| Дата составления отчета | 01.03.2024г. |
| Непосредственный исполнитель | Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам Рассказова Т.А.  2-20-63 |
| (должность, ФИО, номер телефона) |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» за 2023 год.

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Бюрского сельсовета

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы |  |  | План на 2023 год | |  | Кассовые расходы с начала 2023 года | | |  | Выполнено с  начала  года % (гр. 10\*100/ гр.6) | Информация о выполненных мероприятиях | Примечания  (причины частичного  или полного  неисполнения каких-либо  мероприятий  Программы) |
| МБ |  | РХ | РФ | Всего | МБ | РХ | РФ | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете | 41,1 | - |  | - | 41,1 | 41,1 | - | - | 41,1 | 100 | 40,0 – приобретение угля для водонапорной башни;  1,1 – колосник на печь для водонапорной башни. |  |

Пояснительная записка о реализации муниципальной программы

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» за 2023 год

*1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало*

*отчетного финансового года*

Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» утверждена постановлением главы Усть-Бюрского сельсовета от 05.11.2020г. № 70-п. Данная программа была разработана администрацией Усть-Бюрского сельсовета.Основной целью данной программы является:

- комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих приоритетных задач муниципальной программы:

- обеспечение и развитие коммунальных систем и объектов;

- повышение качества предоставления ЖКУ;

- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь населенного пункта - 268880 га

Численность населения (на 01.01.2024 г.) - 1828 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2023г.) – 2484,70 кв. м

Число источников (2023г.):

водоснабжения - 1

Протяженность сетей (2023г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - нет

электрических - 21 км

водопроводных – 4,241км.

На территории Усть-Бюрского сельсовета имеется сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 4241 м, площадь застройки 47,7 кв.м –наружные сети водоснабжения, которые обеспечивают 50 домовладений. В общем 563 домовладения имеют индивидуальные скважины, колонки, колодцы с технической водой. В 2019 году полномочия в сфере решения вопросов местного значения в области организации водоснабжения населения переданы в Усть-Абаканский район, наружные сети водоснабжения переданы в Управление имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района.

Передачу и распределение электрической энергии осуществляют ПАО «Россети Сибирь».

Услуги по сбору и вывозу ТБО на территории Усть-Бюрского сельсовета осуществляет ООО «Аэросити-2000». За 2023 год вывезен 331 контейнер – 2317 м3 (2022 год – 353/2471 м3).

На территории Усть-Бюрского сельсовета централизованное теплоснабжение отсутствует.

*2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию*

В 2022 году на финансирование мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете» в бюджете муниципального образования было предусмотрено 41,1 тыс. руб., израсходовано 41,1 тыс. руб. Исполнение составило 100%.

Бюджетные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие «Обеспечение и развитие коммунальных систем и объектов». По направлению «Мероприятие по водообеспечению населения» израсходовано 41,1 тыс. руб. На отопление водонапорной башни – 40,0 тыс. руб., и для ремонта печи был приобретен и установлен колосник на сумму 1,1 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Повышение качества предоставления ЖКУ» по направлению «Анализ эффективности и своевременности размещения информации по жилищно-коммунальным услугам в СМИ и на официальных сайтах организаций» администрация размещает информацию в единой федеральной централизованной информационной системе, функционирующей на основе программных, технических средств и информационных технологий ГИС ЖКХ (Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства). ГИС ЖКХ предназначена для сбора, обработки, хранения, предоставления, размещения и использования информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту такого имущества. Об оказании коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых для этого. О размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по ней.

# 3. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Бюрского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Усть-Бюрского сельсовета от 25.12.2013 № 67-п и представлена в таблице 1.

Таблица 1

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Усть-Бюрского сельсовета

за 2023 год

Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Бюрском сельсовете»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе | достигнуто | оценка в  баллах |
| Обследовано водопроводных сетей и колодцев | шт | 35 | 35 | +1 |
| Выявление и устранение порывов или аварий на сети водоснабжения | раз | 0 | 0 | +1 |
| Ввод в действие жилых домов | шт | 0 | 0 | +1 |
| Оценка исполнения администрацией Усть-Бюрского сельсовета требований законодательства о размещении информации в ГИС ЖКХ | % | 100 | 100 | +1 |
| Использование денежных средств | % | 0 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +5/5 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Оценка эффективности 100 %. Программа имеет высокий уровень эффективности. | | | |