|  |
| --- |
|  |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

 Принято на сессии

Совета депутатов 28.03.2024г.

 Р Е Ш Е Н И Е

 от 28 марта 2024г. село Усть-Бюр № 30

Об утверждении Плана работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2024 год

 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в рамках реализации мероприятий муниципальной Программы «Благоустройство территории Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия», в соответствии с п/п 19 п. 1 ст. 9 Устава муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

 **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2024 год согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Усть-Бюрского сельсовета:

- разработать и представить в администрацию Планы благоустройства и озеленения закрепленных территорий (до 10.04.2024г.);

- принять активное участие в проведении Двухмесячника по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории с.Усть-Бюр.

 3. Депутатам Усть-Бюрского Совета депутатов активизировать работу с населением на закрепленных участках по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка.

4. Создать комиссию для подведения итогов благоустроительных мероприятий в составе:

председатель комиссии: Кияметдинова Г.А., специалист администрации

заместитель председателя комиссии: Карвонен И.В., мастер производственного участка с. Усть-Бюр

члены комиссии: Руденко С.И., депутат от 2 избирательного округа

 Катышев С.И., депутат от 2 избирательного округа

 Цыбизова А.В., депутат от 1 избирательного округа.

 5. План работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2024 год разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

 6. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района: Е.А.Харитонова

 Приложение

 к решению Совета депутатов

 Усть-Бюрского сельсовета

 от 29.03.2024г. № 30

 План работ по благоустройству и озеленению

на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по плану |  Объем финансирования | сроки  | ответственные  |
| 1. Организационная работа |
| 1. | Произвести закрепление общественных объектов за организациями, предприятиями с целью поддержания порядка и проведения благоустроительных работ. |  | апрель  | Депутаты, руководители,администрация  |
| 2. | Проведение схода граждан с обсуждением вопросов санитарного состояния и благоустройства территории. |  | апрель, октябрь  | Администрация депутаты |
| 3. | Проведение собраний:- с предпринимателями,- с землепользователями |  |  апрель | Администрация, депутаты |
| 4. |  Проведение собраний жителей по улицам:- о пожарной безопасности;- о санитарном состоянии улиц;- о сборе и вывозе мусора;- о благоустройстве- по организации выпаса частного КРС, биркованию скота | 10 | апрель - май |  Администрация, депутаты, ТОСы |
| 5. |  Проведение санитарного дня каждую пятницу двухмесячника  |  |  апрельмайсентябрь | Организации и предприятия  |
| 6. |  Информация депутатов о ходе выполнения благоустроительных работ на округах |  | май |  Депутаты |
| 2. Благоустройство  |
| 1. | Уборка мусора, прошлогодней травы для предотвращения пожарной опасности на территории поселения. |  | апрель - сентябрь  | Руководители организаций, жители села  |
| 2. |  Содержание автомобильных дорог: приобретение гравия, зимнее содержание |  20,0 т.р. |   |  Администрация  |
| 3. | Ремонт и покраска ограждения территории предприятий и организаций.  |  | май | Руководители предприятий и организаций |
| 4. | Ремонт оград, палисадников домов. |  | июнь-август  | Депутаты,Администрация, жители села |
| 5.  | Очистка русла реки Бюря от мусора. |  | август | Администрация,жители села |
| 6. | Благоустроительные работы на кладбище:- восстановление и сохранение мест захоронения участников ВОВ- уборка мусора- уход за могилами участников ВОВ (30)- аккарицидная обработка | 1,5 т. р.40,0 т. р. |  апрель-августапрель  | Администрация,МБУ ЖКХ, общественность |
| 7. |  Ремонт скверов, памятника, детских площадок;- приобретение товаров д/ремонта |  160,0 т. р. |  май-август | Администрация |
| 8. | Электромонтажные работы  | 30,0 т. р. | май-август  | Администрация |
| 9. | Содержание уличного освещения |  779,7 т. р.(содержание 215,2 т. р., электроэнергия 534,5 т. р., лампы-30,0 т. р.) | в течении года | Администрация |
| 10. |  Ликвидация дикорастущей коноплиПриобретение баннеров |  30,0 т. р. | июльавгуст  | Администрация |
| 11. | Содержание автомобильных дорог местного значения  | 450,0 т. р. | январь-декабрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 12. |  Ямочный ремонт | 300,0 т.р. | май-август |  Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 13. | Ремонт автомобильной дороги ул. Терешковой | 1950,0 т.р. | июнь- август |  Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 14. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 350,0 т.р. |  июнь-сентябрь |  Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 15. | Установка дорожных знаков | 150,0 т.р. | июнь-сентябрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 16. | Содержание дорожных знаков и стоек | 50,0 т.р. | июнь-сентябрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 17. | Ремонт автомобильной дороги По ул. Школьная (0,625км) | 3650,6 т.р. | июнь-август | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 18. | Ремонт автомобильной дороги По ул. Школьная (0,625км) | 74,6 т.р. | июнь-август | Софинансирование из бюджета МО Усть-Абаканский район субсидий республиканского бюждета |
| 3. Озеленение |
| 1. | Обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов | 50 шт. | май | Закрепленные организации, общественность |
| 2. | Посадка деревьев   | 100 шт. | май  | Закрепленные организации, общественность |
| 3. | Выращивание цветочной рассады.Посадка цветов | 40 клумб | март-май июнь  | Закрепленные организации, общественность |
| 4. | Операция «Сорняк»:-уничтожение дикорастущей конопли | S-3 га; | июнь-сентябрь | Администрация |
| 4. Санитарное состояние |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок:1 свалка  |  620,2 т.р.  | апрель-сентябрь | Администрация  |
| 2. | Обустройство площадок под контейнеры для сбора мусора и ограждение вокруг контейнеров  | 50,0 т.р. |  май | Администрация  |
| 3. | Проведение подворного санитарного обхода два раза в год |  | апрельсентябрь | АдминистрацияУсть-Бюрская амбулатория |
| 4. | Содержание контейнеров ТКО | 396,4 т.р. | весь период | Администрация  |
|  |  | 8953,0 т.р. из них:бюджет МО - 1903230,0 р.средства дорожного фонда – 6975185,00 р.средства района – 74585,0 р.   |  |  |