|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

 ПРОЕКТ

 **Р Е Ш Е Н И Е**

от 31 мая 2024г. село Усть-Бюр №

Об утверждении Плана работ по подготовке объектов

соцкультбыта к отопительному периоду 2024-2025гг. на территории Усть-Бюрского сельсовета

 В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 9 Устава муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

 **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работ по подготовке объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2024-2025гг. согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Усть-Бюрского сельсовета соблюдать сроки выполнения работ согласно утвержденным Планам работ по подготовке подведомственных объектов к отопительному периоду 2024-2025гг. своевременно (до 10 сентября) создать запас топлива перед началом отопительного сезона.

 3. Создать депутатскую комиссию для осуществления контроля за ходом подготовки объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2024-2025гг. в составе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. На сессии Совета депутатов (сентябрь) заслушать вопрос об исполнении Плана по подготовке объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2024-2025гг.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета: Е.А.Харитонова

 **Приложение к** решению Совета депутатов Усть-Бюрского сельсовета от 31.05.2024г. №

**План подготовки объектов социальной сферы,**

**жизнеобеспечения населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2024-2025 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование подготовительных работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Планир. фин-сы тыс. руб.** | **Срок исполне-ния** | **Примечание** |
|  | **Администрация**Ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной). Частичный ремонт кровли здания администрации (замена листового шифера). **Всего:** | шт.**т.р.** | 2 | -100,0**100,0** | июнь |  |
|  | **СДК.**Ревизия системы отопления. Текущий ремонт котельной: побелка, Покраска, замена колосников, проверка манометров Приобретение угля на отопительный сезон.  **Всего:** | шт.т.р.тт.р. | 230 | 2,5**2,5** | маймайиюньавгуст |  |
|  |  **д/с «Елочка»**Ревизия системы отопления.Приобретения угля на отопительный сезон.Косметический ремонт здания, побелка групп, кухни, покраска межгрупповых дверей в старшей группе, покраска батарей в кухне, частичная замена плинтуса. Поверка манометров.Вывоз шлака. **Всего:** | т | 44 |   | сентябрьиюль июньавгустиюньиюльавгуст |  |
|  | **МБОУ «Усть-БюрскаяСОШ»** Ревизия системы отопления.Промывка отопительной системы.Текущий ремонт школы (побелка, покраска, частичные штукатурные работы). | ед.ед. | 11 |   | июньиюньиюнь- июль- август |   |
|  | **Водонапорная башня**Приобретения угля на отопительный сезон.**Всего:** | т | 10 |  | август |  |
|  | **Централизованный водопровод**Утепление, просушка колодцевРевизия сетей водопроводаТехнический осмотр оборудования | шт. | 34 |  | май-октябрь |  |
|  | **ПЧ 102**Ревизия системы отопления.Косметический ремонт (покраска)Приобретения угля на отопительный сезон. | т. | 23 |  | июньиюньавгуст |  |