|  |
| --- |
| Описание: ࠅ⢘__ |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

от 31 мая 2024г. с.Усть-Бюр №

*О ходе работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2024 году*

Заслушав и обсудив информацию администрации Усть-Бюрского сельсовета о проделанной работе по благоустройству и озеленению территории в первом полугодии 2024 года, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе работ по благоустройству и озеленению территории принять к сведению.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Усть-Бюрского сельсовета: Е.А.Харитонова

Информация о ходе работ по благоустройству и озеленению

на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по плану | Объем финансирования | сроки | Что сделано |
| 1. Организационная работа | | | | |
| 1. | Произвести закрепление общественных объектов за организациями, предприятиями с целью поддержания порядка и проведения благоустроительных работ. |  | апрель | 05.04.2024г. произведено закрепление территорий |
| 2. | Проведение схода граждан с обсуждением вопросов санитарного состояния и благоустройства территории. |  | апрель,  октябрь | Сход граждан проведен 11.04.2024г. |
| 3. | Проведение собраний:  - с предпринимателями,  - с землепользователями |  | апрель | Администрация, депутаты |
| 4. | Проведение собраний жителей по улицам:  - о пожарной безопасности;  - о санитарном состоянии улиц;  - о сборе и вывозе мусора;  - о благоустройстве  - по организации выпаса частного КРС, биркованию скота |  | апрель - май | Проведено 2 уличных собрания по ул. Кирпичная, Нагорная, 4-я ферма и по ул. Ленина Набережная, Пушкина |
| 5. | Проведение санитарного дня каждую пятницу двухмесячника |  | апрель  май  сентябрь | Проведено 4 санитарные пятницы |
| 6. | Информация депутатов о ходе выполнения благоустроительных работ на округах |  | май | - |
| 2. Благоустройство | | | | |
| 1. | Уборка мусора, прошлогодней травы для предотвращения  пожарной опасности на территории поселения. |  | апрель - сентябрь | Проведены уборка прилегающих территорий, уборка кладбища, около памятника |
| 2. | Содержание автомобильных дорог: приобретение гравия, зимнее содержание | 20,0 т.р. |  | - |
| 3. | Ремонт и покраска ограждения территории предприятий и организаций. |  | май | д/сад «Елочка» заменили деревянное ограждение территории садика |
| 4. | Ремонт оград, палисадников домов. |  | июнь-август | - |
| 5. | Очистка русла реки Бюря от мусора. |  | август | 24.05.2024 проведена акция «Вода России» |
| 6. | Благоустроительные работы на кладбище:  - восстановление и сохранение мест захоронения участников ВОВ  - уборка мусора  - уход за могилами участников ВОВ (30)  - аккарицидная обработка | 1,5 т. р.  40,0 т. р. | апрель-август  апрель | 07.05.2024г. проведена уборка территории кладбища,  Аккарицидная обработка проведена 03.05.2024г. (33,0т.р.) |
| 7. | Ремонт скверов, памятника, детских площадок;  - приобретение товаров д/ремонта | 160,0 т. р. | май-август | Обустроена территория около памятника (установлен бортовой камень, отсыпана площадь ПГС, выложена тротуарная плитка), установлено 2 вазона, установлены 2 стенда участникам СВО |
| 8. | Электромонтажные работы | 30,0 т. р. | май-август | - |
| 9. | Содержание уличного освещения | 779,7 т. р.  (содержание 215,2 т. р., электроэнергия 534,5 т. р., лампы-30,0 т. р.) | в течении года | Содержание 63,7 т.р.;  Электроэнергия 227,0 т.р.,  приобретено ламп на уличное освещение на сумму 26,9 т.р. |
| 10. | Ликвидация дикорастущей конопли  Приобретение баннеров | 30,0 т. р. | июль  август | Работы будут проведены по мере произрастания конопли |
| 11. | Содержание автомобильных дорог местного значения | 450,0 т. р. | январь-декабрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района |
| 12. | Ямочный ремонт | 300,0 т.р. | май-август |  |
| 13. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Терешковой | 1950,0 т.р. | июнь- август | Июнь, июль |
| 14. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 350,0 т.р. | июнь-сентябрь | Работы планируются на август |
| 15. | Установка дорожных знаков | 150,0 т.р. | июнь-сентябрь | Работы планируются на август |
| 16. | Содержание дорожных знаков и стоек | 50,0 т.р. | июнь-сентябрь | Работы планируются на август |
| 17. | Ремонт автомобильной дороги  По ул. Школьная (0,625км) | 3650,6 т.р. | июнь-август | Работы планируется начать с 01.06.2024г. |
| 18. | Ремонт автомобильной дороги  По ул. Школьная (0,625км) | 74585,00 р. | июнь-август | Работы планируется начать с 01.06.2024г. |
| 3. Озеленение | | | | |
| 1. | Обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов | 50 шт. | май | В сквере около памятника учащимися и педагогами проведена обрезка кустарников |
| 2. | Посадка деревьев | 100 шт. | май | 17.05.2024г. провели акцию «Сад памяти» в сквере репрессированных высажено 30 саженцев |
| 3. | Выращивание цветочной рассады.  Посадка цветов | 40 клумб | март-май  июнь | Посадка клумб будет проведена в первой декаде июня |
| 4. | Операция «Сорняк»:  -уничтожение дикорастущей конопли | S-3 га; | июнь-  сентябрь | Работы будут проведены по мере произрастания конопли |
| 4. Санитарное состояние | | | | |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок:  1 свалка | 620,2 т.р. | апрель-сентябрь | Подписан контракт, работы начнутся в июне |
| 2. | Обустройство площадок под контейнеры для сбора мусора и ограждение вокруг контейнеров | 50,0 т.р. | май | Начались подготовительные работы по обустройству площадки ТКО по ул. Школьная (заказан материал на изготовление ограждения) |
| 3. | Проведение подворного санитарного обхода два раза в год |  | апрель  сентябрь | В апреле проведен подворовый санитарный обход, выдано 47 предупреждений |
| 4. | Содержание контейнеров ТКО | 396,4 т.р. | весь период | 147,6 т.р. |
|  |  | 8953,0 т.р. из них:  бюджет МО -  1903230,0 р.  средства дорожного фонда – 6975185,00 р.  средства района – 74585,0 р. |  |  |