|  |
| --- |
|  |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

 ПРОЕКТ

 Р Е Ш Е Н И Е

 от 20 декабря 2024г. село Усть-Бюр №

 *О ходе работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2024 году*

 Заслушав и обсудив информацию администрации Усть-Бюрского сельсовета о проделанной работе по благоустройству и озеленению территории за 9 месяцев 2024 года, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

РЕШИЛ:

 1. Информацию о ходе работ по благоустройству и озеленению территории за 9 месяцев 2024 года принять к сведению.

 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Усть-Бюрского сельсовета: Е.А. Харитонова

Информация

о ходе благоустройства и озеленения

на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2024 году

Благоустроительные работы включают в себя комплекс организационно-технических мероприятий, разработанный администрацией, руководителями организаций и учреждений, расположенных на территории с. Усть-Бюр, и утвержденный депутатами на сессии Совета депутатов.

 План работы по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2024 год был рассмотрен и утвержден депутатами на сессии от 29.03.2024г. решением № 30. В данном плане были предусмотрены организационные, благоустроительные мероприятия, работы по озеленению и улучшению санитарного состояния поселка. Этим же решением был утвержден и состав комиссии по контролю за проведением благоустроительных мероприятий. Председателем комиссии являлась Кияметдинова Г.А., члены комиссии: Карвонен И.В., Катышев С.И., Руденко С.И., Цыбизова А.

Отчет о ходе благоустройства и озеленения на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2024г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Объем финансиро-вания | Сроки  | Ответственные | Фактическое исполнение |
| 1. Организационная работа |
| 1. | Произвести закрепление объектов за организациями, предприятиями с целью поддержания порядка и проведения благоустроительных работ. | - | апрель  | Администрация, Руководители,депутаты | Произведено закрепление прилегающих территорий за организациями, предприятиями:Почта- сквер за администрацией; больница- сквер репрессированных; предприниматели – прилегающие территории к магазинам; ПЧ- прилегающая территория; СДК- прилегающая территория и детская площадка; Усть-Бюрская СОШ- прилегающая территория, стадион, детские площадки по ул. Матросова, Титова; Усть-Бюрское лесничество и Леса Хакасии- прилегающая территория, пустырь около хоккейной коробки, дорога на выезд в Чарков, администрация – территория центра, Детский сад- депутатский сквер |
|  2 | Проведение схода граждан с обсуж-дением вопросов санитарного сос-тояния и благоустройства территории. | - | апрель  | Администрация  Депутаты  | 11 апреля 2024г. проведен Сход граждан, на котором присутствовало 80 человек |
| 3. | Проведение собраний:- с предпринимателями,- с землепользователями с. Усть-Бюр- с руководителями КФХ | - |  март-апрель | Администрация |  05.04. по вопросам благоустройства и ПБ15.10. по вопросам ПБ  |
| 4. | Проведение собраний жителей по улицам:- о пожарной безопасности;- о санитарном состоянии улиц;- о сборе и вывозе мусора;- о благоустройстве- по организации выпаса частного КРС, биркованию скота | - | апрель - май | Администрация, депутаты,  ТОСы | Проведено 5 собраний: апрель, май, июнь -ул. Кирпичная, 4-я ферма (Ощепкова С.Н., Цыбизова А.В.,) присутствовало 21 человек; -ул. Кирова, Заречная (Шпагина И.В.) 3 собрания- 24 человека;- ул. Набережная, Пушкина, Ленина – присутствовало – 15 человек. - 06.12.2024 проведено собрание жителей ТОСа «Новостройка» |
| 5. | Проведение подворового обхода:- об участии в благоустройстве села;- об уничтожении конопли;- об уничтожении сорняков. | - | апрельиюньиюль | депутаты ТОСыспециалисты | выписано 12 предписаний по наведению чистоты и порядка |
| 6. | Проведение санитарного дня каждую пятницу двухмесячника  | - | апрельмай | Организации и предприятия | Проведено 6 санитарных пятниц: 19.04.2024, 27.04.2024, 07.05.2024, 08.05.2024, 17.05.2024, 11.10.2024; 03.12.2024 |
| 7. |  Информация депутатов о ходе выполнения благоустроительных работ на округах |   |  В течении года |  Депутаты | Проведены уборки автомобильных дорог в границах ТОСа «Удачный». |
| 2. Благоустройство  |
| 1. | Уборка мусора, прошлогодней травы для предотвращения пожарной опасности на территории поселения. |  | апрель - сентябрь  | Руководители организаций, жители села | Проведена весенняя уборка мусора:За время двухмесячника вывезено 48 м3 мусора силами жителей села. |
| 2. | Содержание автомобильных дорог: приобретение гравия, зимнее содержание | план 5,0 т.р | май-сентябрь | Администрация | Не проводились |
| 3. | Ремонт и покраска ограждения территории предприятий и организаций |  | май | Администрация, жители села | Демонтаж и обустройство деревянного тротуара перед зданием конторы (19,8 т.р.) |
| 4 | Ремонт оград и полисадников домов |  |  | Администрация, жители села, депутаты |  |
| 5.  | Благоустроительные работы на кладбище:- восстановление и сохранение мест захоронения участников ВОВ- уборка мусора- уход за могилами участников ВОВ (37)- аккарицидная обработка | 10,0 т.р.25,6 т.р. | апрель-август | Администрация, МБУ ЖКХ, общественность | - субботник 07.05.2024 (25 м3 мусора, 49 чел.)- покраска оградок, установка фотокерамики на памятнике (2,3 т.р.) - проведена 03.05.2024г. ООО ДП «Саната» (25,6 т.р.) |
| 6. |  Ремонт памятника, детских площадок:- приобретение товаров д/ремонта- аккарицидная обработка детских площадок | 679,0 т.р.7,4 т.р.. | май-август | Администрация  | Проведено обустройство территории около памятника, приобретены и установлены информационные стенды, изготовление вывески на обелиск (679,8 т.р.)- проведена 03.05.2024г. ООО ДП «Саната» (7,4 т.р.) |
| 7. | Очистка русла реки Бюря от мусора |  | август | Администрация, жители села | Не проводилась |
| 8. | Содержание уличного освещения в т.ч. электромонтажные работы по ул. Кирова, приобретение ламп на уличное освещение | план 799,7 т.р. (содержание-202,9 т.р., электроэнергия-534,5 т.р., лампы-66,7 т.р.) | январь-сентябрь | Администрация | Приобретено ламп на уличное освещение- 66,8 т. р. (Всего приобретено 60 ламп: 32-ДРЛ, 25- светодиодных, 3- ДНАТ).;Замена ламп, снятие показаний приборов уличного освещения (153,3 т.р).Электроэнергия (345,0 т.р). |
| 9.  | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | 250,0 т. р. | январь-март | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | 170,4 т.р -за счет дорожного фонда |
| 10. |  Ямочный ремонт | 200,0 т. р. | июль | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | За счет дорожного фонда - Работы не проводились. |
| 11. | Ремонт автомобильной дороги ул. Терешковой | 1876,9 т. р. | июнь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | За счет дорожного фонда – 1876,9 т.р. |
| 12. | Ремонт автомобильной дороги ул. Школьная | 2086,1 т. р. | июнь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | - 2,044,3 т.р. республиканский бюджет, 41,8 т.р. – софинансирование из бюджета МО Усть-Абаканский район |
| 13. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 248,1 т. р. | август | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | За счет дорожного фонда – 248,1 т.р. |
| 14. | Установка дорожных знаков | 150,0 т. р. | Июнь- сентябрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | За счет дорожного фонда. Работы не проводились. |
| 15. | Содержание дорожных знаков и стоек | 47,7 т. р. | Июнь- сентябрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района | За счет дорожного фонда, работы не проводились. |
|  | 3. Озеленение |
| 1. | Обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов | - | май | Закрепленные организации, общественность | Проведена обрезка деревьев возле памятника, побелка ограждения, уборка мусора (Кол-во уч. 85 человек: 60 школьников, 25 педагогов и тех. персонала) |
| 2. | Посадка деревьев (30 саженец) | - | май  | Закрепленные организации, общественность | Сквер репрессированных 25 саженцев,на территории МКУ «Усть-Бюрского СДК» 5 саженцев |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выращивание цветочной рассады.Посадка цветов | - | март-май июнь  | Закрепленные организации, общественность | Разбито 45 клумб: СДК, библиотека – 12, СОШ – 11, детский сад – 15, предприниматели - 7 |
| 4. | Операция «Сорняк»:-уничтожение дикорастущей конопли; | план 30,0 т.р.. | апрель-август | Администрация | - 0,15 га (ул. Лесная 12 м2; за старой заправкой 15 м2; огород ул. Школьная 30 м2; вокруг мусорных контейнеров ул. Школьная, ул. Станционная 100 м2; за ул. Лесная 30 м2; ул. Лесная (мусорный бак) 24 м2; возле дамбы р. Бюря 50 м2; за ул. Ленина № 42-30 м2, № 44-6 м2, № 46-250 м2; огород в конце ул. Титова 900 м2)- на уничтожение конопли – 30,0 т. р.,  |
|  | 4. Санитарное состояние |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок | 865,6 т.р. | май, октябрь | Администрация | Ликвидация несанкционированной свалки за кладбищем 5586 м3-(4482,3 т.р. Управление сельского хозяйства Усть-Абаканского района, 6,6 т.р.-местный бюджет, 12,7т.р.- установка баннера на свалке, 296,2 т.р. кредиторская задолжность). В декабре Управление сельского хозяйства вывезено 1328м3 на сумму 1593,6т.р.; местный бюджет -280м3 – 315,0т.р. |
| 2. | Проведение подворного санитарного обхода два раза в год |   |  апрель, сентябрь | Администрация, Усть-Бюрская амбулатория | Специалисты администрации провели подворовый обход по улицам Кирпичная, Заречная, Школьная, Лесная выдано памяток по ПБ-146. |
| 3. |  Содержание контейнеров ТКО, благоустройство  | план 446,4 т.р. благоустройство план 237,0 т.р. | В течение года | Администрация | уборка территории от мусора возле контейнеров 427,8 т.р., 5,0 т.р.- опашка свалки. Работы выполняются- 8,7 т.р.-ремонт автобусной остановки, 3,0т.р.- заделка оконных и дверных проемов бесхозяйных квартир, 59,8т.р.- выкашивание крапивы, 4,9 т.р.- гсм для косьбы крапивы, травы, 17,7т.р.- услуги по обращению с ТКО, работы выполняются.  |
|  | Итого: план/факт | План 7964,5 т.р./ факт 12625,0 т.р. |  |  |  |

 Информацию подготовила: Кияметдинова Г.А.