|  |
| --- |
|  |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 марта 2025г. село Усть-Бюр №

Об утверждении Плана работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2025 год

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в рамках реализации мероприятий муниципальной Программы «Благоустройство территории Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия», в соответствии с п/п 19 п. 1 ст. 9 Устава сельского поселения Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, Совет депутатов сельского поселения Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2025 год согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Усть-Бюрского сельсовета:

- разработать и представить в администрацию Планы благоустройства и озеленения закрепленных территорий (до 10.04.2025г.);

- принять активное участие в проведении Двухмесячника по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории с.Усть-Бюр.

3. Депутатам Усть-Бюрского Совета депутатов активизировать работу с населением на закрепленных участках по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка.

4. Создать комиссию для подведения итогов благоустроительных мероприятий в составе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. План работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2025 год разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

6. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района

Республики Хакасия: Е.А.Харитонова

Приложение

к решению Совета депутатов

Усть-Бюрского сельсовета

от 28.03.2025г. №

План работ по благоустройству и озеленению

на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по плану | Объем финансирования | сроки | ответственные |
| 1. Организационная работа | | | | |
| 1. | Произвести закрепление общественных объектов за организациями, предприятиями с целью поддержания порядка и проведения благоустроительных работ. |  | апрель | Депутаты, руководители,  администрация |
| 2. | Проведение схода граждан с обсуждением вопросов санитарного состояния и благоустройства территории. |  | апрель,  октябрь | Администрация  депутаты |
| 3. | Проведение собраний:  - с предпринимателями,  - с землепользователями |  | апрель | Администрация, депутаты |
| 4. | Проведение собраний жителей по улицам:  - о пожарной безопасности;  - о санитарном состоянии улиц;  - о сборе и вывозе мусора;  - о благоустройстве  - по организации выпаса частного КРС, биркованию скота |  | апрель - май | Администрация, депутаты, ТОСы |
| 5. | Проведение санитарного дня каждую пятницу двухмесячника |  | апрель  сентябрь | Организации и предприятия |
| 6. | Информация депутатов о ходе выполнения благоустроительных работ на округах |  | май | Депутаты |
| 2. Благоустройство | | | | |
| 1. | Уборка мусора, прошлогодней травы для предотвращения  пожарной опасности на территории поселения. |  | апрель - сентябрь | Руководители организаций, жители села |
| 2. | Ремонт и покраска ограждения территории предприятий и организаций. |  | май | Руководители  предприятий и организаций |
| 3. | Ремонт оград, палисадников домов. |  | июнь-август | Депутаты,  Администрация, жители села |
| 4. | Очистка русла реки Бюря от мусора. |  | май | Администрация,  жители села |
| 5. | Благоустроительные работы на кладбище:  - восстановление и сохранение мест захоронения участников ВОВ  - уборка мусора  - уход за могилами участников ВОВ (30)  - аккарицидная обработка | 2,0 т. р.  40,0 т. р. | апрель-август  апрель | Администрация,  МБУ ЖКХ, общественность |
| 7. | Ремонт скверов, памятника, детских площадок;  - приобретение товаров д/ремонта | 128,0 т. р. | май-август | Администрация |
| 8. | Электромонтажные работы | 30,0 т. р. | май-август | Администрация |
| 9. | Содержание уличного освещения | 846,7 т. р.  (содержание 215,2 т. р., электроэнергия 601,5 т. р., лампы-30,0 т. р.) | в течении года | Администрация |
| 10. | Ликвидация дикорастущей конопли  Приобретение баннеров | 15,0 т. р. | июль  август | Администрация |
| 11. | Содержание автомобильных дорог местного значения | 550,0 т. р. | январь-декабрь | Администрация |
| 12. | Ямочный ремонт | 300,0 т.р. | май-август | Администрация |
| 13. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Терешковой | 1700,0 т.р. | июнь- август | Администрация |
| 14. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 300,0 т.р. | июнь-сентябрь | Администрация |
| 15. | Установка дорожных знаков | 150,0 т.р. | июнь-сентябрь | Администрация |
| 16. | Содержание дорожных знаков и стоек | 50,0 т.р. | июнь-сентябрь | Администрация |
| 17. | Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода в районе детского сада | 1000,0 т.р. | май-август | Администрация |
| 3. Озеленение | | | | |
| 1. | Обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов | 50 шт. | май | Закрепленные организации, общественность |
| 2. | Посадка деревьев | 100 шт. | май | Закрепленные организации, общественность |
| 3. | Выращивание цветочной рассады.  Посадка цветов | 40 клумб | март-май  июнь | Закрепленные организации, общественность |
| 4. | Операция «Сорняк»:  -уничтожение дикорастущей конопли | S-3 га; | июнь-  сентябрь | Администрация |
| 4. Санитарное состояние | | | | |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок |  | апрель-сентябрь | Администрация |
| 2. | Обустройство площадок под контейнеры для сбора мусора и ограждение вокруг контейнеров | 50,0 т.р. | май | Администрация |
| 3. | Проведение подворного санитарного обхода два раза в год |  | апрель  сентябрь | Администрация  Усть-Бюрская амбулатория |
| 4. | Содержание контейнеров ТКО | 480,3 т.р. | весь период | Администрация |
|  |  | 5642,0 т.р.  бюджет МО |  |  |