
****

|  |
| --- |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

**ПРОЕКТ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 29 октября 2025г. с.Усть-Бюр №

***Об итогах подготовки объектов соцкультбыта***

***к отопительному сезону 2025-2026гг.***

Заслушав и обсудив информацию об итогах подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2025-2026гг., представленную администрацией Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия, в соответствии со статьей 9 Устава сельского поселения Усть-Бюрского сельсовет Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, Совет депутатов сельского поселения Усть-Бюрского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Информацию об итогах подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2025-2026гг. принять к сведению.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета

Усть-Абаканского района Республики Хакасия: Е.А.Харитонова

**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**об итогах подготовки объектов соцкультбыта**

**к отопительному сезону 2025-2026гг.**

Подготовка объектов к отопительному периоду включает в себя комплекс мероприятий, выполнение которых способствует безаварийной, экономичной работе как оборудования, так и объекта в целом. Все подготовительные работы производились согласно утвержденному плану работ по подготовке объектов социальной сферы, жизнеобеспечению населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2023-2024гг. (решение Совета депутатов № 43 от 31.05.2023г.). На подготовку к отопительному сезону были запланированы расходы на сумму **1589,0** тыс. руб. из местного бюджета. Освоение составило **451,4 тыс. руб.** или  **28,4 %.**

При подготовке к зимнему периоду выполнены следующие работы на объектах социальной сферы:

**1. Администрация – план 1030, руб., факт 0,0 тыс. руб.:**

***Выполнены следующие работы:***

- ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной);

***Не выполнены следующие работы:***

- капитальный ремонт кровли здания администрации 1030,0 тыс.руб.

**2. СДК – план 559,0 тыс. руб., факт 409,4 тыс. руб.:**

***Выполнены следующие работы:***

- ревизия системы отопления;

- текущий ремонт котельной: покраска, побелка - 0 тыс.руб.;

- приобретение насоса в котельную – 75,0 тыс. руб.;

- приобретение угля на отопительный сезон (69,6 т.) – 319,4 тыс. руб.;

- вывоз шлака – 15,0 тыс. руб.;

**3. ПЧ № 102**

***Выполнено:***

- ревизия системы отопления;

- приобретение угля на отопительный сезон 23 тонны.

***Не выполнены следующие работы:***

- косметический ремонт (нет финансирования).

**4. Усть-Бюрская СОШ:**

***Выполнены следующие работы:***

- текущий ремонт школы (побелка, покраска, частичные штукатурные работы);

- промывка отопительной системы;

- приобретение угля – 30,8 тонн.

**5. МБОУ д/с «Елочка»:**

***Выполнены следующие работы:***

- косметический ремонт здания, побелка групп, покраска межгрупповых дверей в группах;

- ревизия системы отопления (промывка системы, гидравлические испытания);

- приобретение угля на отопительный сезон - тонн;

- проверка манометров, очистка зольной ямы от шлака;

- вывоз шлака.

***6.* Водонапорная башня – план: 42,0 тыс. руб., факт 42,0 тыс. руб.**

***Выполнены следующие работы:***

- приобретение угля на отопительный сезон 8,0 тонн (42,0 тыс. руб.)

**7. Централизованный водопровод:**

***Выполнено:***

- Ревизия систем водопровода;

- Технический осмотр оборудования;

- просушка 34 колодцев;

- утепление 34 колодцев.

***Не выполнены следующие работы:***

- Замена задвижек по ул. Школьная 11, Матросова 19, Петухова 18 (нет финансирования)

Информацию подготовила: Кияметдинова Г.А.