|  |
| --- |
|  |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

Принято на сессии

Совета депутатов 29.10.2025г.

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 октября 2025г. село Усть-Бюр № 14

*О ходе работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2025 году*

Заслушав и обсудив информацию администрации Усть-Бюрского сельсовета о проделанной работе по благоустройству и озеленению территории за 9 месяцев 2025 года, в соответствии со статьей 9 Устава сельского поселения Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района, Совет депутатов сельского поселения Усть-Бюрского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе работ по благоустройству и озеленению территории за 9 месяцев 2025 года принять к сведению.

2. Рекомендовать председателям ТОСов «Центральный», «Удачный», «Новостройка», «Заречный», депутатам сельского поселения Усть-Бюрского Совета депутатов проводить разъяснительную работу с жителями закрепленных участков по вопросу обустройства придомовых территорий.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Усть-Бюрского сельсовета

Усть-Абаканского района

Республики Хакасия: Е.А. Харитонова

Информация

о ходе благоустройства и озеленения

на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2025 году

Благоустроительные работы включают в себя комплекс организационно-технических мероприятий, разработанный администрацией, руководителями организаций и учреждений, расположенных на территории с. Усть-Бюр, и утвержденный депутатами на сессии Совета депутатов.

План работы по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета на 2025 год был рассмотрен и утвержден депутатами на сессии от 28.03.2025г. решением № 29. В данном плане были предусмотрены организационные, благоустроительные мероприятия, работы по озеленению и улучшению санитарного состояния поселка. Этим же решением был утвержден и состав комиссии по контролю за проведением благоустроительных мероприятий. Председателем комиссии являлась Кияметдинова Г.А., члены комиссии: Карвонен И.В., Катышев С.И., Руденко С.И., Цыбизова А.В.

Отчет о ходе благоустройства и озеленения на территории Усть-Бюрского сельсовета (январь - сентябрь 2025г.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | | Объем финансиро-вания | Сроки | Ответственные | Фактическое исполнение |
| 1. Организационная работа | | | | | | |
| 1. | Произвести закрепление объектов за организациями, предприятиями с целью поддержания порядка и проведения благоустроительных работ. | | - | апрель | Администрация,  Руководители,  депутаты | Произведено закрепление прилегающих территорий за организациями, предприятиями |
| 2 | Проведение схода граждан с обсуж-дением вопросов санитарного сос-тояния и благоустройства территории. | | - | апрель | Администрация  Депутаты | 10 апреля 2025г. проведен Сход граждан, на котором присутствовало 64 человека |
| 3. | Проведение собраний:  - с предпринимателями,  - с землепользователями с. Усть-Бюр  - с руководителями КФХ | | - | март-апрель | Администрация | Проведен совместно с Усть-Бюрским лесничеством выездной рейд по вопросам благоустройства и опашке территории |
| 4. | Проведение собраний жителей по улицам:  - о пожарной безопасности;  - о санитарном состоянии улиц;  - о сборе и вывозе мусора;  - о благоустройстве  - по организации выпаса частного КРС, биркованию скота | | - | апрель - май | Администрация, депутаты,  ТОСы | Проведено 8 собраний: апрель, май, июнь, июль  -ул. Кирпичная, 4-я ферма (Ощепкова С.Н., Цыбизова А.В.,) 3 собрания присутствовало 31 человек;  -ул. Кирова, Заречная (Шпагина И.В.) 3 собрания- 25 человек;  - ТОС Новостройка (Кирбижекова Н.М.) - 2 собрания – присутствовало – 15 человек. |
| 5. | Проведение подворового обхода:  - об участии в благоустройстве села;  - об уничтожении конопли;  - об уничтожении сорняков. | | - | апрель  июнь  июль | депутаты  ТОСы  специалисты | выписано 12 предписаний по наведению чистоты и порядка, 5 требований очистить прилегающую территорию от травянистой растительности. |
| 6. | Проведение санитарного дня каждую пятницу двухмесячника | | - | апрель  май | Организации и предприятия | Проведено 4 санитарные пятницы: 11.04.2025, 17.04.2025, 25.04.2025, 10.10.2025 |
| 7. | Информация депутатов о ходе выполнения благоустроительных работ на округах | |  | В течении года | Депутаты | Проведены уборки автомобильных дорог в границах ТОСа «Удачный», «Заречный». ТОС «Новостройка» подкрасил ограждение детской площадки по ул. Матросова |
| 2. Благоустройство | | | | | | |
| 1. | Уборка мусора, прошлогодней травы для предотвращения пожарной опасности на территории поселения. | |  | апрель - сентябрь | Руководители организаций, жители села | Проведена весенняя уборка мусора:  За время двухмесячника вывезено 43 м3 мусора силами жителей села. |
| 2. | Ремонт и покраска ограждения территории предприятий и организаций | |  | май | Администрация, жители села | д/сад «Елочка» ограждение |
| 3. | Ремонт оград и полисадников домов | |  |  | Администрация, жители села, депутаты |  |
| 4. | Очистка русла реки Бюря от мусора | |  | май | Администрация, жители села | Жители села провели уборку территории берега озера «Заливное» |
| 5. | Благоустроительные работы на кладбище:  - восстановление и сохранение мест захоронения участников ВОВ  - уборка мусора  - уход за могилами участников ВОВ (37)  - аккарицидная обработка | | 2,0 т.р.  40,0 т.р. | апрель-август | Администрация, МБУ ЖКХ, общественность | - субботник 25.04.2025 (25 м3 мусора, 45 чел.)  -  - проведена 22.04.2025г. ООО ДП «Саната» (28,2 т.р.) |
| 6. | Ремонт памятника, детских площадок:  - приобретение товаров д/ремонта  - аккарицидная обработка детских площадок | | 128,0 т.р.  . | май-август | Администрация | Проведено обустройство территории около памятника, приобретен и установлен информационный стенд, обновление надписей к 9 мая (426,4т.р.)  - проведена 22.04.2025г. ООО ДП «Саната» (8,1 т.р.) |
| 7. | Содержание уличного освещения | | план 846,7 т.р.  (содержание-215,2 т.р., электроэнергия-601,5 т.р., лампы-30,0 т.р.) | В течении года | Администрация | Приобретено ламп на уличное освещение- 70,3 т. р. (Всего приобретено 71 ламп: 38-ДРЛ, 33- светодиодных, таймер времени-2).;  Замена ламп, снятие показаний приборов уличного освещения (161,4 т.р).  Электроэнергия (359,4 т.р), уличное освещение-(979,9 т.р.) |
| 8. | Ликвидация дикорастущей конопли | | 15,0 т.р. | Июль-август | Администрация | В июле 2025г. Управлением сельского хозяйства Усть-Абаканского района проведены обработки участков дикорастущей конопли (торнадо). |
| 9. | Содержание автомобильных дорог местного значения | | 550,0 т. р. | январь-декабрь | Администрация | 58,2 т.р. |
| 10. | Ямочный ремонт | | 300,0 т. р. | Май-август | Администрация | 211,7 т.р. |
| 11. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Титова, Трактовая, 4-я ферма, проезд Ферменский, пер. Горный | | 1700,0 т. р. | Июнь-август | Администрация | 1543,7 т.р. |
| 12. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | | 300,0 т. р. | Июнь-сентябрь | Администрация | 291,2 т.р. |
| 13. | Установка дорожных знаков | | 150,0 т. р. | Июнь- сентябрь | Администрация | Работы будут проведены в ноябре |
| 14. | Содержание дорожных знаков и стоек | | 50,0 т. р. | Июнь- сентябрь | Администрация | Работы будут проведены в ноябре |
| 15. | Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода в районе детского сада | | 1000,0 т.р. | Май-август | Администрация | Проложен пешеходный тротуар до больницы, сделан лежачий полицейский. Работы продолжаются. |
|  | | 3. Озеленение | | | | |
| 1. | Обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов | | 50 шт. | май | Закрепленные организации, общественность | Проведена обрезка деревьев возле памятника, побелка ограждения, уборка мусора (Кол-во уч. 76 человек: 56 школьников, 20 педагогов и тех. персонала) |
| 2. | Посадка деревьев | | 100 шт. | май | Закрепленные организации, общественность | Высажено50 саженцев (на территории сквера репрессированных, около памятника  на территории МКУ «Усть-Бюрского СДК») |
| 3. | Выращивание цветочной рассады.  Посадка цветов | | 40 клумб | март-май  июнь | Закрепленные организации, общественность | Разбито 45 клумб: СДК, библиотека – 12, СОШ – 11, детский сад – 15, предприниматели - 7 |
| 4. | Операция «Сорняк»:  -уничтожение дикорастущей конопли; | | S-3 га  . | Июнь-сентябрь | Администрация | Уничтожение дикорастущей конопли на территории с. Усть-Бюр площадью:  За ул. Кирпичная № 59 -16 м2, ул. Ленина район дома № 84-10м2, около д. № 23 по ул. Набережная- 20м2, за контейнером около пекарни – 8м2, район АЗС- 20м2, за Пушкина № 4- 6м2, на территории н-склада- 30м2 путем скашивания (15,0 т.р.). |
|  | | 4. Санитарное состояние | | | | |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок | |  | Апрель-сентябрь | Администрация | 25.04.2025 |
| 2. | Проведение подворного санитарного обхода два раза в год | |  | апрель, сентябрь | Администрация, Усть-Бюрская амбулатория | Специалисты администрации провели подворовый обход по улицам, владельцам КРС вручено 88 памяток по содержанию КРС. |
| 3. | Содержание контейнеров ТКО, благоустройство | | 480,3 т.р. | В течение года | Администрация | -За 9 месяцев – уборка территории от мусора возле контейнеров 349,0 т.р. Работы выполняются.  - 7,5 т.р.-ремонт автобусной остановки, 28,0 т.р.-ООО «Экопарк» (вывоз ТКО по договору), 95,0 т.р. «Град-Сервис» (вывоз ТКО по договору весна 2025г.), ГСМ- 5,1 т.р. (сан. пятницы) |
|  | Итого: план/факт | | 5642,0 т.р. /4638,1 т.р. |  |  |  |

Информацию подготовила: Кияметдинова Г.А.